**Krycí list - VZ 42/2016**

**„Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny“**

### ¹)Identifikační údaje uchazeče:

Název/jméno:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: ............................. na živnostenském úřadě (popř. v jiné evidenci),

vedeném ...................................., oddíl ........................, vložka.............,

IČ:/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

### Obecné činnosti na ploše

Všechny činnosti budou provedeny šetrně, dle níže uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou objednatele a poté na náklady zhotovitele provedena.

Práce budou zahájeny po předchozí domluvě s odpovědnou osobou za realizaci, která před započetím prací zhodnotí vláhové a botanické poměry na lokalitě.

V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné termín prací po dohodě s odpovědnou osobou posunout.

Lehkou mechanizací se rozumí:

dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s  váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě.

Za travní porost se považují i porosty vysokostébelných rostlin typu tužebník jilmový, ostřice, včetně náletů dřevin do 1 cm průměru ve výšce 10 cm nad zemí, nebude-li dále uvedeno jinak.

Pokud nebude uvedeno jinak, veškerá biomasa bude shrabána, uklizena a odvezena z lokality a uložena na deponie zhotovitele.

Úklid biomasy zahrnuje i odklizení větví opadaných z dřevin uvnitř nebo blízkých paseným či sekaným pozemkům na deponie zhotovitele.

Podrobné podmínky realizace akcí budou uvedeny ve smlouvách.

Náhledové mapy viz. Grafická příloha.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**1) Krakonošův a Celní lom, k.ú. Horní Albeřice (0,37 ha)**

**Umístění:** části p.p.č. 411/0, 411/2, k.ú. Horní Albeřice

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, odstranění zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem.

**Popis:**

Krakonošův lom (0,20): na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem, včetně obsekání dřevin v lemu. Posečená travní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

Celní lom: podle instrukcí na místě bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem (0,07 ha) a odstranění zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem (0,10 ha). Hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15.7. - 30.7. 2016

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 11 847 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 2) Bíner, k.ú. Horní Lánov (1,90 ha)

**Činnost:** pokos křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. část 1130/4, 1130/3, část 1130/1,1088/2, k.ú. Prostřední Lánov,

**Σ = 1,90 ha,** dílčí výměry lokalit: **1** = 0,73 ha (1x), **2** = 0,56 ha (2x), **3** = 0,05 ha (1x), **4** = 0 ha,

**4** – úplně bez seče, označená botanická lokalita vrby plazivé!

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem příp. ručně vedenou sekačkou, včetně podrostu pod roztroušenými dřevinami a lemů vodotečí. Práce budou provedeny v určených termínech, specifických pro každou lokalitu viz níže. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín po dohodě s odpovědnou osobou za realizaci posunut. Posečená travní hmota bude uklizena ručním nahrabáním, naložena a odvezena.

**Termíny prací:**

první seč lok. 1 + 2: **do** **15. 7. 2016**

druhá seč lok. 2: **do** **15. 9. 2016**

první seč lok. 3: **do** **15. 9. 2016**

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 45 819 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 3) Peklo, k.ú. Horní Lánov (0,36 ha)

**Umístění:** p.p.č. 2610, 2576 k.ú. Horní Lánov

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude dosušena, uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. Na lokalitě se nachází vyznačená botanická mikrolokalita, která bude ponechána bez zásahu.

**Termín:** 1. seč 15. 7. - 30. 7. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 11 706 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 4) Anenské údolí, k.ú. Harrachov (1,06 ha)

**Činnost:** dvousečný pokos ploch křovinořezem a lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty, podzimní aktivní vyhrabávání mechu.

**Umístění:** p.p.č. 462/1, k.ú. Harrachov

**Popis:** Na vyznačených plochách bude 2x za sezónu proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem včetně celkového úklidu hmoty na deponie zhotovitele. Po druhé seči bude provedeno aktivní vyhrabání mechu za využití oběžného nahrabováku či obdobné mechanizace. Vyhrabaný mech bude odklizen na deponie zhotovitele.

**Termín:** do 20. 7. 2016 (1.seč),

do 10. 9. 2016 (2.seč),

10. - 30. 9. 2016 (vyhrabávání mechu).

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **21 526** **Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 5) U lipky a Xerotherm, k.ú. Víchová nad Jizerou (0,56 ha)

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, vyřezání pařízků po předchozích výřezech drobného náletu cca 50 ks, úklid a odvoz hmoty.

**Umístění části a):**

„Xerotherm“ – 0,22 ha, část p.p.č. 453/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 15. 7. do 30. 7. 2016, s výjimkou zvláště označených botanických mikrolokalit.

**Umístění části b):**

„U lipky“ - 0,34 ha, část p.p.č. 658/0, část p.p.č. 624/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 1. 8. do 15. 8. 2016

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Na části Xerotherm dojde k vyříznutí pařízků po předcházejících výřezech drobných náletů cca 50 ks na úroveň terénu. Posečená travní a vyřezaná dřevní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **20 929 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 6) Rýžoviště, k.ú. Harrachov (0,91 ha)

**Činnost:** pokos ploch lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. 943/1, 943/3, 946/0, 949/0, 951/0, 1052/0 k.ú. Harrachov

**Popis:** na vyznačené ploše bude proveden pokos lehkou mechanizací na nízké strniště a celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele.

**Termín:** od 31. 7.do 15. 8. 2016,

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 12 570 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**7) Mokřina pod Vltavou, k.ú. Strážné (0,19 ha)**

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p. p. č. část 2956/3 v k.ú. Strážné

**Popis:** Seč travního porostu křovinořezem a shrabání travní hmoty, celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele

**Termín:** 31.7. - 31. 8. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **8 125** **Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 8) Černý Důl - lokalita Za kostelem (0,09 ha) a Šušmaňák (0,77 ha), k.ú. Černý Důl

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání odrostlých dřevin.

**Umístění:** části p.p.č. část 515/1, 726/1, 726/2, 727/2, k.ú. Černý Důl

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Travní hmota bude shrabána a odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:**

**Šušmaňák** - od 15. 7.do 1. 8. 2016

**Za kostelem** - od 1. 8.do 15. 8. 2016

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 29 045 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 9) Zabyly (1,04 ha), k.ú. Paseky nad Jizerou

**Činnost:** pokos travní hmoty ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání ponechaných dřevin. Přeházení staré travní hmoty.

**Umístění:** části p.p.č.1524/0, 1534/0, 1536k.ú. Paseky nad Jizerou

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty: pracovní plocha 1: ručně vedenou sekačkou, pracovní plocha 2: křovinořezem s vyřezáním drobných náletů olše, břízy apod. Nálety budou zataženy do lesa na Travní hmota bude shrabána a uložena na nově vytvořené kompostovací hromady. Cca 58 m3 staré travní hmoty bude přeházeno a vytvarováno do kompostovacích hromad v jejich bezprostřední blízkosti o rozměrech (dxšxv): 3x2x1. Cca 8 m3 bude odtransportováno na vzdálenost cca 10 m dle mapy.

**Termín:** od 15. 7. - do 30. 7. 2016

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 26 174 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 10) Vosecká Bouda (2,99 ha), k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č.: část 963/11, část 963/13, část 963/15, k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně posekání keříčků borůvky. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 31. 8. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 81 145 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 11) Petrova bouda (2,02 ha), k. ú. Špindlerův Mlýn

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:**, p.p.č.: 604/1, k. ú. Špindlerův Mlýn

**Popis:** pokos zájmových ploch křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. – 15. 9. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 56 559 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Na Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**12)** **Hanapetrova paseka (1,36 ha), k. ú. Dolní Dvůr**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, případně ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch, výřez mladých náletových dřevin do 1m výšky, obecný úklid na lokalitě.

**Umístění:** p.p.č. 1472/2, 1460, 1457, k.ú. Dolní Dvůr

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos travního porostu křovinořezem, případně ručně vedenou sekačkou. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele. Zároveň budou odstraněny vyznačené mladé náletové dřeviny do 1 m výšky. Jejich vyznačení bude objednatelem provedeno při předávání zakázky zhotoviteli. Vyřezané dřeviny budou uloženy dle pokynů zhotovitel při předávání zakázky. Součástí zakázky je i úklid klestu na lokalitě dle pokynů zhotovitele při předávání zakázky

**Termín:** 1. 7. – 15. 8. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 37 123,2 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**13)** **U** **Vebrovy Boudy (1,08 ha), k. ú. Velká Úpa I.**

**Činnost:** pokos zájmových ploch bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 559/1, 559/3, část 559/4, část 559/5, k.ú. Velká Úpa I.

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 24 581 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**14)** **Obří důl – hájenka (0,19 ha), k.ú. Pec pod Sněžkou**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 483/3 a 483/4, k.ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

Akce proběhne pouze v případě souhlasů vlastníků pozemků!

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 7 388 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**15)** **Jelení Louky (0,42 ha), k.ú. Pec pod Sněžkou**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 412/1, 396/1, k. ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 13 713 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**16) Horní Malá Úpa (0,26 ha), p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa**

**Činnost:** pokos zájmových ploch lehkou mechanizací, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 6 199 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**17) Horní Albeřice – mokřad (0,43 ha), k. ú. Horní Albeřice**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 1. 7. - 15. 8. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 14 633 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**18) Dolní Dvůr (1 ha), k.ú. Dolní Dvůr**

**Činnost:** pastva ovcí a koz, přesekávání nedopasků křovinořezem.

**Umístění:** p.p.č. 424/1, 424/2, k.ú. Dolní Dvůr

**Popis:** Na vyznačené ploše proběhne extenzivní pastva ovcí (6-10 ks), případně koz, oplůtkovým nebo kontinuálním způsobem. Po pastvě budou přesekány nedopasky křovinořezem na polovině plochy. Konkrétní části, na kterých bude provedeno přesekání nedopasků bude upřesněno objednatelem po ukončení pastvy. Pastva musí být zajištěna proti úniku zvířat elektrickými ohradníky.

**Termín:** 1. 7. – 31. 8. 2016

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 26 998 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |