- vzory listin a přílohy

Seznam vzorů listin a příloh:

- krycí list nabídky na plnění veřejné zakázky

- návrh smlouvy o dílo

- čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Krycí list

nabídky na plnění veřejné zakázky :

Zpřístupnění  falkenštejnu II.

1)	Identifikační údaje uchazeče:

Název:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: …….......................	v obchodním rejstříku,

vedeném …….............................., oddíl	…….................., vložka…….......,

IČO/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

Označení jednotlivých stavebních úseků veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

| Výkon | Cena nabídky 1) |
| --- | --- |
|  | bez DPH | DPH | s DPH |
| VON |  |  |  |
| Zpřístupnění – stavební část |  |  |  |
| Celková cena zakázky2) |  |  |  |

1) Povinně doplněné údaje

2) Součet cen všech výkonů v tabulce

_______________________________________

1) titul, jméno a příjmení podepisujícího

pozice

název zhotovitele, razítko

SMLOUVA O DÍLO

č.j.:

# Zpřístupnění Falkenštejnu II.

# uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.	Objednatel:		Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem:		Pražská 52,  Krásná Lípa 407 46

IČO:			70565759

DIČ:			CZ70565759

Jejímž jménem jedná	Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel

(dále jen objednatel)

  - 1) Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaný dne: .............................	v obchodním rejstříku,

vedeném ...................................., oddíl	........................, vložka.............,

zapsaný dne: .............................	v  živnostenském rejstříku,

vedeném ...................................., č.j........................., ev.č.:.............,

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět díla

2.1.	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo:

Zpřístupnění Falkenštejnu dle předané projektové dokumentace. Projektová dokumentace  je přílohou této smlouvy  (zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy).

2.2.	Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.3.	Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky (projektovou dokumentací) a pokyny objednatele.

2.4.	Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

  - Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.

  - Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu díla nejpozději 3.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh plnění předmětu díla bude koordinován objednatelem. Předmět díla musí být dokončen nejpozději do 31.10.2017.

  - Vymezení lhůt: 	Předání staveniště: 		do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Zahájení stavebních prací:	nejpozději 3.den od výzvy objednatele

Dokončení stavebních prací:	max. do 31.10.2017

Předání a převzetí díla:		max. do 31.10.2017

Počátek běhu záruční doby:	datum předání a převzetí díla

  - Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

  - Podmínky změny subdodavatele nejsou žádné. Převzetí díla bude provedeno osobní pochůzkou zástupců obou smluvních stran na místě provedených prací. Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou opatřeny výstražnou páskou. Zařízení staveniště bude odstraněno v den předání hotového díla, nejpozději dne 31.10.2017. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Kontrolní dny jsou stanoveny minimálně 1x týdně od zahájení prací do předání hotového díla. O všech kontrolách a jejich výsledcích bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1.	Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list). V případě změny právních předpisů týkajících se DPH, bude cena účtována s platnou sazbou DPH.

3.2.	Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, na základě dokladu o provedení a převzetí části díla odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla předávací protokol). Dílo lze považovat za zhotovené pouze v případě, že mimo jiné je pracoviště  předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškození stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..

3.3.	Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo / výkon / objem díla (technické jednotky).

3.4.	Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

  - Sjednanou cenu díla není zhotovitel oprávněn překročit. Případné vícepráce nebudou prováděny bez vědomí a písemného svolení objednatele.

  - Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 15.11.2017,  ke dni předání a převzetí díla na základě písemného potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

  - Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

4.1.	V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu provedení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

  - V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění včetně DPH, u něhož byly zjištěny vady. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu  určenou k odstranění vad, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení.

4.3.	V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.4.	Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č.: 19 – 39021431/0710. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně  v  souvislosti s plněním smlouvy škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí.  Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškozování přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.

5.3.	Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, a to za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

5.4.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.5.	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

5.6.	Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.7.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě hrazení prováděných prací z dotačních titulů nabývá smlouva účinnosti dnem vydání rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí o účasti na státním rozpočtu).

5.8.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.9. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.10.	Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

5.11.  Zhotovitel je povinen odstranit všechny objednatelem zjištěné vady do 1 týdne od jejich zjištění, respektive jejich oznámení zhotoviteli objednatelem. To platí i pro vady uplatněné v rámci záruky. Sankce za neodstranění vad ve sjednaném termínu jsou uvedeny v odstavci 4.2. této smlouvy.

5.12. 	Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby dodržet podmínky Národního památkového ústavu, a to:

a) ukotvení systému schodišť a podest nebude narušovat stopy historického vývoje, proto budou zhotovitelem předem i v průběhu prací jednotlivá místa ukotvení konzultována s archeologem, odborníkem na hradní architekturu.

b) zhotovitel je povinen účastnit se objednatelem svolávaných pravidelných kontrolních dní za účasti zástupců památkové péče (NPÚ, ÚAPP a Mm Děčín) a projektanta, na nichž bude detailněji řešen postup všech prací a smluvenými postupy se bezvýhradně řídit.

c) zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat v archeologicky cenné lokalitě a zavazuje se strpět požadavky Národního památkového ústavu a Ústavu archeologické památkové péče.

| V Krásné Lípě dne |  | V | dne |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________		___________________________________

Ing. Pavel Benda, Ph.D.				1) titul, jméno a příjmení podepisujícího

ředitel					pozice

Správy Národního parku České Švýcarsko		název zhotovitele

razítko

1) povinně doplněné údaje

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Identifikační údaje uchazeče:

Název:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: …..........................	v obchodním rejstříku,

vedeném …................................., oddíl	…....................., vložka…..........,

IČO/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

Čestně prohlašuji, že nejsem v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové ani personální).

_______________________________________

1) titul, jméno a příjmení podepisujícího

pozice

název zhotovitele, razítko