Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp“

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny | Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění povinností vlastníka vodního díla podle vodního zákona - zajištění bezpečnosti vodního díla Máchova jezera a podpora biodiverzity významné lokality v NPP Swamp. Tato zakázka řeší stavební fázi naplnění tohoto cíle, tedy realizaci stavebních činností dle projektové dokumentace. |
| Popis předmětu veřejné zakázky. | Předmětem zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera v k. ú Doksy u Máchova jezera. Akce je financovaná zadavatelem z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Realizace zakázky bude probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované spol. MV – projekt spol. s r.o., 2013 na pozemcích parc. č. KN 2538, 2539/1, 2539/2, 2544/1, 2516/2, 2613/1, 3305/1, 3305/3, 2516/1 v k. ú Doksy u Máchova jezera, Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp je rozčleněna na tyto inženýrské objekty a provozní soubory: Inženýrské objekty: IO 01 – Bourací práce IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu IO 03 – Sdružený objekt IO 04 – Objekty zařízení staveniště Provozní soubory: PS 01 – Ovládací prvky sdruženého objektu |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeby zadavatele | AOPK ČR je organizační složka státu pověřená péčí o majetek státu – vodní dílo Máchovo jezero v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Realizace předmětu zakázky je povinností vlastníka vodního díla udržovat vodní dílo v řádném technickém stavu dle § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | Předpokládaný termín zahájení stavby se předpokládá na podzim 2014 s předchozí přípravou staveniště. Pro realizaci stavby se předpokládá do konce dubna 2015 s odevzdáním geometrických plánů do konce května 2015. Stavba bude realizována v jedné etapě. |

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Veřejný zadavatel popíše změny V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, V popisu předmětu veřejné zakázky Vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele V předpokládaném terminu splnění veřejné zakázky | V souladu s paragrafem 2 písmeno a) Vyhlášky číslo 232 ke změnám skutečností nedošlo. Zadavatel požaduje soupis strojů, zařízení a technologií proto, že dle projektové dokumentace jsou na některé části zakázky zapotřebí zcela specifické stroje a technologie, bez nichž by nebylo možné zakázku splnit. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů | Nerealizace veřejné zakázky by s ohledem havarijní stav vodního díla III. kategorie mohla ohrozit bezpečnost osob a majetku v území pod vodním dílem a zároveň ohrožení předmětů ochrany v NPP Swamp. |
| Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | Zadavatel neuvádí. |
| Veřejný zadavatel může vymezit do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. | Zadavatel neuvádí. |
| Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. | Zadavatel neuvádí. |