ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(příloha č. 1 výzvy)

pro

zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

(zjednodušené podlimitní řízení)

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

na

veřejnou zakázku s názvem

„Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš“

Obsah zadávací dokumentace

1.	Obecné pokyny a informace	3

2.	Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky	3

3.	Rozsah prací	4

4.	Doba plnění	5

5.	Financování	5

6.	Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci - podrobná specifikace	5

7.	Náklady na zadávací řízení	6

8.	Prohlídka místa plnění	6

9.	Obsah zadávací dokumentace	6

10.	Právo	6

11.	Jazyk zadávacího řízení	6

12.	Obsah a prezentace nabídky	6

13.	Cena nabídky a požadavek na způsob jejího zpracování	7

14.	Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a všeobecné podmínky	7

15.	Poskytnutí jistoty	8

16.	Varianty nabídky (§ 70)	8

17.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	8

18.	Doručení obálek s nabídkami	9

19.	Otevírání obálek s nabídkami	9

20.	Mlčenlivost o zadávacím řízení	9

21.	Posuzování a hodnocení nabídek	9

22.	Oprava početních chyb	10

23.	Způsob hodnocení nabídek	10

26.	Předložení seznamu subdodavatelů	10

27. 	Práva zadavatele	10

ČÁST I.

# Obecné pokyny a informace

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel:			Český hydrometeorologický ústav

- příspěvková organizace

- dále též i jen „ČHMÚ“

- ČHMÚ není plátcem DPH

Adresa:			Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – ředitel ústavu
IČ:			00020699
DIČ:			CZ00020699
Číslo účtu:		174-54132041/0100

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Návojová, e-mail: navojova@chmi.cz, tel.: 604 210 864

Ing. Lukáš Tajbl, e-mail: lukas.tajbl@chmi.cz, tel.: 725 983 504

Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, není-li uvedeno jinak.

V případech, kdy zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení nebo prohlášení zájemce, musí taková prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.

Zadávací dokumentace se skládá z tohoto dokumentu o 14 stranách.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš“ Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hlavními součástmi předmětu veřejné zakázky jsou:

- Výstavba a rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace včetně instalace revizních šachet

- Výstavba retenční a zasakovací nádrže

- Rekonstrukce kabelové komory

- Rekonstrukce zpevněných ploch

- Rekonstrukce vjezdové brány a branky.

Podrobné specifikace předmětu plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v dalších přílohách výzvy:

2 – projektová dokumentace „Rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ         Praha – Kamýk“

3 – projektová dokumentace „Rekonstrukce cesty pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk"

4 – výkaz výměr „Rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk“

5 – výkaz výměr „Rekonstrukce cesty pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk"

6 – nájemní smlouva (součást smlouvy o vstupu na pozemek a umístění stavby ze dne 30. 5. 2012)

Hodnota zakázky je v rozsahu od 4,3 mil. Kč do 5,8 mil. Kč bez DPH.

Pokud nabídková cena přesáhuje cenu 5,8 mil. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem bude taková nabídka vyloučena z dalšího posuzování a hodnocení.

S ohledem na objektivní stanovení hodnoty požadovaných stavebních prací si zadavatel vyhrazuje možnost, že nabídkové ceny nižší než 4,3 mil. Kč bez DPH budou považovány za ceny mimořádně nízké a hodnotící komise bude v rámci posuzování nabídek požadovat po zájemci vysvětlení a odůvodnění konkrétních položek rozpočtu, předloženého zájemcem v jeho nabídce.

Zájemce musí akceptovat a plnit podmínky nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou TEMPO PRAHA. Tato akceptace bude doložena čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou zájemce. Nájemní smlouva musí být podepsána statutárním zástupcem či zmocněncem zájemce před předáním staveniště a předána zadavateli při předání staveniště.

Zájemce musí zabezpečit každodenní vjezd vozidel zadavatele do areálu (zadavatel požaduje splnění této podmínky nad rámec PD rekonstrukce cesty), musí spolupracovat s  technickým dozorem a určenými zaměstnanci ČHMÚ a informovat je na týdenních kontrolních dnech mimo jiné o aktuálním harmonogramu prací.

Rekonstrukce kanalizace a komunikací bude probíhat za plného provozu areálu.

Stavební práce musí probíhat tak, aby nedošlo v žádném případě k přerušení pracovního provozu zadavatele. V případě omezení je nutné včas a minimálně 3 kalendářní dny předem o tomto informovat technický dozor a vybrané zaměstnance, jejichž seznam bude vybranému zájemci předán při předání staveniště.

Tabulky „všeobecné a přípravné položky díla a sumarizace“ výkazu výměr „Rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk“ (příloha č. 4) je společná pro „Rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk“ a pro „Rekonstrukce cesty pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk".

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název								     CPV

Stavební úpravy pro komunikace                                      	45233100-0
Kanalizační systém 						44130000-0

# Rozsah prací

Požadované činnosti zájemce:

- Zkontroluje projektovou dokumentaci, předloženou zadavatelem projektu a to před zahájením prací.

- Vypracuje harmonogram postupu prací.

- Zajistí stálou přítomnost odpovědného pracovníka - zaměstnance zájemce během dohodnuté pracovní doby.

- Bude dodržovat podmínky sdělené zadavatelem při předání staveniště.

- Povede stavební deník.

- Účastní se kontrolních dnů (kontrola postupu prací, kontrola dodržování harmonogramu, kontrola fakturace).

- Měsíčně odevzdává faktury zadavateli, které musí mít všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a musí být podepsány zájemcem včetně razítka. K uvolňování dílčích plateb zadavatelem dojde na základě doloženého skutečného plnění.

- Bude předkládat doklady (např. atesty, zkoušky těsnosti, revizní zprávy a zaměření (budou-li třeba)) nutné ke zdárné kolaudaci.

- Bude spolupracovat s místními orgány a úřady na řešení vzniklých problémů souvisejících s předmětem plnění.

- Zakreslí do projektové dokumentace skutečný stav.

- Včas (minimálně 3 kalendářní dny předem) vyzve technický dozor ke kontrole zakrývaných částí konstrukcí.

- Na rekonstrukci kanalizační sítě a na rekonstrukci komunikace (v rozsahu obou projektových dokumentací – viz přílohy) budou dva samostatné předávací protokoly.

# Doba plnění

Termín dokončení se předpokládá nejpozději do 10. 12. 2012.

# Financování

Veřejná zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele.

# Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci - podrobná specifikace

6.1 	Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění od 1. 4. 2012 předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem zájemce podle § 62 odstavec 2 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

6.2 	Profesní kvalifikační předpoklady prokáže zájemce v nabídce předložením prosté kopie těchto dokladů:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence.

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenské oprávnění či licence odpovídající předmětu veřejné zakázky).

- zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

6.3	Technické kvalifikační předpoklady prokáže zájemce v nabídce:

- předložením seznamu pěti stavebních prací obdobného charakteru provedených zájemcem ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (kanalizace nebo komunikace nebo oboje) za posledních 5 let a dodáním osvědčení objednatelů o řádném plnění. Zadavatel požaduje, aby alespoň dvě zakázky uvedené v seznamu zahrnovaly cenu s plněním vyšším než 2.500.000,- Kč bez DPH (za každou zakázku zvlášť). V seznamu bude dále uvedena doba a místo provádění stavebních prací a informace o řádném a odborném provedení.

- předložením osvědčení o odborné kvalifikaci prostou kopií dokumentu „osvědčení o autorizaci“ v oboru vodohospodářských staveb alespoň jedné osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací předmětu plnění.

# Náklady na zadávací řízení

Zadavatel neposkytuje žádnou náhradu nákladů, které zájemce vynaloží při účasti na tomto výběrovém řízení.

# Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu: úterý 28. 8. 2012 ve 13:00 hod.

Vzhledem k charakteru zakázky považuje zadavatel prohlídku místa plnění za zcela nezbytnou.

# Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace a přílohy obsahují údaje, požadavky, informace, technické a obecné podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky.

Zájemce má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit rozsah nebo povahu nabídky na tuto veřejnou zakázku vymezenou v ZD. Pokud bude zájemci přidělena veřejná zakázka, nebudou zvažovány žádné jeho nároky na změnu částky požadované za poskytnuté plnění na základě chyb nebo opominutí v závazcích zájemce, které jsou popsány zadavatelem v této ZD.

Zájemce poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními této zadávací dokumentace. Všechny tyto dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zákoně o veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci a beze změn ze strany zájemce. Nabídky, které nevyhoví požadavkům zadávací dokumentace a ustanovením zákona 137/2006 Sb. v platném znění, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení.

# Právo

Jakmile zájemce předloží svou nabídku, předpokládá se, že se seznámil se všemi příslušnými zákony, výnosy a předpisy v České republice, které jakýmkoli způsobem mohou ovlivnit informace, údaje, doklady a činnosti obsažené v nabídce a následné smlouvě.

# Jazyk zadávacího řízení

Nabídky a požadované doklady se předkládají v českém jazyce.

# Obsah a prezentace nabídky

Zájemce vyhoví následujícím podmínkám:

- nabídka musí být podána v jednom tištěném originálu a jedné kopii.

- nabídka musí být podána na adresu Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, Česká republika ve lhůtě pro podání nabídek uvedené ve výzvě.

- nabídka včetně dodatků a všech podpůrných dokumentů musí být podána v pevně uzavřené   obálce/balíku s uvedením následujících údajů:

      - adresa zadavatele

      - název zakázky:  „Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš“

      - slovo Neotvírat,

      - jméno a adresu zájemce.

      - Evid. číslo:  ÚES 2/08/12

Nabídka podaná zájemcem musí obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty v posledním platném znění k datu podání nabídky:

- krycí list nabídky a všechny ostatní formuláře stanovené v této ZD,

- dokumentace o splnění kvalifikace souhrnně v samostatně označeném oddíle (části) nabídky,

- plná moc pro osobu/y oprávněnou/é k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace, pokud není vše podepsáno přímo statutárním zástupcem zájemce,

- vyplněný výkaz výměr

- zájemce dodá přehled o části veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiné osobě (subdodavateli).

- výpočet nabídkové ceny zpracovaný podle pokynů této zadávací dokumentace,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

- předložení součástí nabídky podle § 68 odst. 3 zákona.

- čestné prohlášení o akceptaci nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou TEMPO PRAHA

- Všechny stránky originálu nabídky musí být očíslovány.

# Cena nabídky a požadavek na způsob jejího zpracování

Zájemce uvede celkovou cenu za nabízené plnění veřejné zakázky v Kč. Kalkulace ceny bude zahrnovat náklady dané výkazem výměr a částkou za nájem - viz nájemní smlouva.

Zadavatel bude požadovat doložení nabídkové ceny rozpočtem (kalkulací ceny) vypracovaným podle následujících zásad:

nabídková cena bude obsahovat maximální cenu za realizaci předmětu plnění zvlášť pro  „Rekonstrukci stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk“ a zvlášť pro „Rekonstrukci cesty pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk" v členění: cena bez DPH, vyčíslení DPH, celková cena včetně DPH zaokrouhlená na celé Kč, součet obou cen včetně DPH.

Žádná položka bez uvedené ceny nebude dodatečně proplacena a zadavatel o ní bude předpokládat, že je zahrnuta do jiné položky.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny právních předpisů, například změny sazby DPH.

# Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a všeobecné podmínky

a) obchodní podmínky:

- Jazyk smlouvy: český jazyk

- Záruční doba: 60 měsíců

- Zakázka je financována z  vlastních zdrojů zadavatele

- Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty, které případně utrpí zájemce v souvislosti s účastí v tomto zadávacím řízení.

- Zájemce bude realizovat předmět této veřejné zakázky řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele.

- Zadavatel poskytne vybranému zájemci řádnou a včasnou součinnost při plnění předmětu této veřejné zakázky.

- Předání a převzetí staveniště je předpokládáno počátkem října za podmínky vydání  stavebního povolení a odsouhlasení smlouvy MŽP.

- Doba zahájení stavebních prací je dána předáním a převzetím staveniště.

- Dílo bude předáno a převzato nejpozději do 10. 12. 2012.

- Počátek záruční lhůty pro komunikace a pro kanalizace je dán převzetím těchto částí.

- Smlouva musí obsahovat mj. ustanovení, že zájemce/zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v ČR.

- Zájemce  předloží zadavateli seznam  subdodavatelů, ve kterém uvede  subdodavatele, jímž za plnění  subdodávky uhradil více než 10 %

  - z celkové ceny veřejné zakázky, nebo

  - z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok

- Dodavatel  předloží seznam subdodavatelů  nejpozději do

  - 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

  - 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

b) platební podmínky:

- Splatnost faktur je 14 dní od prokazatelného doručení zadavateli.

- Faktury budou vystavovány měsíčně a samostatně na každou součást (tj. kanalizace a komunikace). Každá faktura musí být oboustranně odsouhlasena a doložena rozpisem provedených prací.

- Platby budou provedeny bezhotovostní formou v Kč na bankovní účet zájemce.

Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

# Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

# Varianty nabídky (§ 70)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Originál nabídky bude vytištěn a podepsán osobou/bami oprávněnou/nými podepsat nabídku.

Všechny stránky originálu budou očíslovány jedna po druhé rukou, strojem nebo jiným obvyklým způsobem přijatelným pro zadavatele.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat zejména návrh smlouvy včetně všech jejích případných příloh podepsaný statutárním zástupcem zájemce, doklady prokazující splnění kvalifikace, případně další doklady (např. dle § 68 zákona), informace a písemnosti.

# Doručení obálek s nabídkami

Nabídku zájemce zašle doporučeně na adresu:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, nebo ji předá osobně tamtéž do budovy B, č. dv. 145 (podatelna) ve všední den v čase 8:00-10:00 nebo 12:00-14:00 hodin.

Zájemce originál a kopii své nabídky vloží do obálky (balíku), která bude uzavřena tak, že dokumenty při běžné manipulaci nemohou vypadnout.

Nabídka bude doručena nebo předána na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky uvedené ve výzvě 4. 9. 2012 do 10:00 hod.

Pokud vnější obálka (balík) nebude pevně uzavřena a označena, nepřebírá zadavatel žádnou odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky.

# Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu stanoveném ve výzvě 4. 9. 2012 v 10:00 hod. v sídle zadavatele Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany.

# Mlčenlivost o zadávacím řízení

Zadavatel umožní zájemcům, kteří podali nabídky, v průběhu výběrového řízení přístup k informacím a dokumentům v souladu se zákonem. Jiné informace nebudou uchazečům ani jiným osobám poskytnuty.

# Posuzování a hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudí nabídky zájemců z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které nesplňují tyto požadavky, musí být vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování a hodnocení, hodnotící komise nepřihlíží.

Pokud nabídková cena přesáhuje cenu 5,8 mil. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem bude taková nabídka vyloučena z dalšího posuzování a hodnocení.

S ohledem na objektivní stanovení hodnoty požadovaných stavebních prací si zadavatel vyhrazuje možnost, že nabídkové ceny nižší než 4,3 mil. Kč bez DPH budou považovány za ceny mimořádně nízké a hodnotící komise bude v rámci posuzování nabídek požadovat po zájemci vysvětlení a odůvodnění konkrétních položek rozpočtu, předloženého zájemcem v jeho nabídce. Neodůvodnil-li zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

Hodnotící komise může v případě nejasností (§ 76 odst. 3 zákona) požádat zájemce o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má zájemce vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud zájemce nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise si vyhrazuje právo provést ověření informací předložených zájemcem, pokud to hodnotící komise pokládá za vhodné.

V žádném případě však písemná vysvětlení nemohou měnit výši ceny nebo obsah nabídky, s výjimkou opravy početních chyb zjištěných hodnotící komisí při posuzování nabídek.

Zájemce spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky, podepsanou oprávněnou osobou.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle nejnižší nabídkové ceny, podrobně viz bod 23.

# Oprava početních chyb

Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posuzování nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komisí nepřihlíží.

Zjevné početní chyby v nabídkách, které by mohly mít vliv na nabídkovou cenu, budou hodnotící komisí považovány za nejasnost nabídky a bude se při jejich vyjasnění postupovat dle § 76 odst. 3 zákona.

Zájemce spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky, podepsanou oprávněnou osobou v listinné formě.

# Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je: nejnižší nabídková cena.

Toto kriterium bude hodnoceno tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvýhodnější a ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše jejich nabídkových cen.

Při hodnocení rozhoduje cena s daní z přidané hodnoty.

24.	Zadávací lhůta

- Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 90 dnů.

25.	Rozdělení zakázky na části

- Tato veřejná zakázka není rozdělena na samostatné části, zájemce podá nabídku na celý předmět požadovaného plnění.

# 26.	Předložení seznamu subdodavatelů

V souladu s § 147a zákona je povinností zájemce předložit zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradí více než 10% ceny, včetně dalších povinností podle bodů 4 a 5 tohoto paragrafu. Tato povinnost musí být zakotvena i v návrhu smlouvy.

# 27. 	Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení dle § 60 odst. 2 a § 81 odst. 4  zákona.

ČÁST II.

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Veřejná zakázka |  |  |  |
| Veřejná zakázka zadaná jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |
| Název: | „Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš“ |  |  |
| Evid. číslo zadavatele |  | ÚES 2/08/12 |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| 2.1 Zadavatel |  |  |  |
| Název: | Český hydrometeorologický ústav |  |  |
| Sídlo: | Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany |  |  |
| Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená MŽP |  |  |
| IČ: | 00020699 |  |  |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Ing. Václav Dvořák, Ph.D. |  |  |
| Kontaktní osoba: | Ing. Hana Návojová |  |  |
| Tel. | (+420) 244 032 622 |  |  |
| E-mail: | navojova@chmi.cz |  |  |
| 2.2 Zájemce |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce: |  |  |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li zájemce v ní zapsán |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Nabídková cena v celých Kč |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH | Samostatně DPH (sazba 20 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| 4. Osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce: |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |

PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE

K doplnění a podpisu zájemce.

V reakci na zadání veřejné zakázky níže podepsaní zde prohlašujeme, že:

1.	Prostudovali jsme a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace k tomuto zjednodušenému podlimitnímu řízení. Tímto přijímáme jeho podmínky a ustanovení jako celek bez výhrad a omezení.

2.	Nabízíme v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a stanovenými podmínkami a 	lhůtami, bez výhrad a omezení, realizaci na zakázku: „ Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš“

3.	„Rekonstrukce stokové a dešťové kanalizace pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk“

Celková cena bez DPH:			…………………Kč

DPH:					…………………Kč

Celková cena včetně DPH:		…………………Kč

„Rekonstrukce cesty pro areál pracoviště ČHMÚ Praha – Kamýk"

Celková cena bez DPH:			…………………Kč

DPH:					…………………Kč

Celková cena včetně DPH:		…………………Kč

Součet obou cen včetně DPH		…………………Kč

4.	Podáváme tuto nabídku naším jménem pro toto zadávací řízení.

5.	Souhlasíme s tím, že se budeme řídit etickými doložkami v pokynech pro zájemce a zvláště nejsme v žádném potenciálním střetu zájmů ani v žádném vztahu s jinými zájemci nebo jinými stranami zadávacího řízení v době podání této nabídky. Nemáme žádný zájem jakékoliv povahy v jiných smlouvách dle tohoto výběrového řízení.

6.	Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených okolnostech v kterékoli fázi v průběhu tohoto zadávacího řízení. Rovněž plně uznáváme a přijímáme, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této nabídce může mít za důsledek naše vyloučení z tohoto zadávacího řízení.

7. 	Bereme na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona. Pokud tak učiní, nebude mít vůči zájemci žádné závazky.

Jméno a příjmení:

Řádně pověřen podepsat tuto nabídku jménem:

Místo a datum:

Razítko firmy / společnosti:

FORMULÁŘ č. 1:

SUBDODAVATELÉ

Plánuje-li zájemce zadat část zakázky jako subdodávku, musí dodat následující detaily:

| Práce, u kterých se předpokládá subdodávka | Název, sídlo, právní forma, IČ subdodavatele | Hodnota subdodávky jako procento celkových nákladů | Zkušenosti v podobných zakázkách |
| --- | --- | --- | --- |

Pokud objem realizovaných subdodávek přesáhne 10 % plnění, musí být ve smlouvě zakotvena povinnost dle § 147a  zákona.

Podpis: ..................................................................................

(osoba nebo osoby pověřené podepsat v zastoupení zájemce)

Datum: .....................

FORMULÁŘ č. 2:

PLNÁ MOC

Zde předložte originál nebo ověřenou plnou moc zmocňující danou osobu/osoby k podpisu nabídky, všech jejích součástí, jakékoliv související dokumentace, k jednání. (Pokud vše nepodepisuje/nepodepisují statutární zástupce/zástupci.)

Podpis: ..................................................................................

(osoba nebo osoby pověřené podepsat v zastoupení zájemce)

Datum:.....................