- Zápis z jednání hodnotící komise podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „zadavatel“)

Dodavatel: Technické služby Jeseník a. s. (dále jen „dodavatel“)

Datum: 28.12.2016

Čas: 10:00 hod

Členové hodnotící komise: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Renata Helebrantová, JUDr. Světlana Šmídová, Mgr. Jindřich Chlapek

Osoby přítomné za zadavatele: Mgr. Miloš Nagy, JUDr. Ing. Petr Bejček

Osoby přítomné za dodavatele: Ing. Růžena Lukáčová, Ing. Roman Putko

Zpracovala: Ing. Martina Dvořáková, předsedkyně hodnotící komise

Účel: Vysvětlení písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny předloženého dodavatelem v rámci zakázky „Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023“ (Systémové číslo VZ: P16V00002001).

Obsah: Hodnotící komise seznámila dodavatele s problematikou navržené ceny za položku „stržení drnu“ v letech 2017 a 2018, kterou hodnotící komise shledala jako mimořádně nízkou.

Následně byl dodavatel obeznámen s důležitými fakty vyplývajícími ze zadávací dokumentace:

- V podrobném popisu veřejné zakázky, který je součástí zadávací dokumentace, jsou u ručního sečení uvedeny termíny, které se s ručním strháváním drnu překrývají v měsíci září a cca z 1/16 i v měsíci říjnu. Dle přiložené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) čl. 2.5 bude upřesněný rozpis termínů a rozlohy opatření každoročně předán zhotoviteli do 10.6. každého kalendářního roku, a to s ohledem na skutečné aktuální podmínky v místech plnění, správné načasování jednotlivých prací pro jejich nejvyšší efektivnost ve vztahu k cílům projektu. Dle dlouhodobých zkušeností s managementem ve prospěch ochrany přírody zadavatel odhaduje, že shoda termínů obou opatření (tj. sečení a strhávání drnu) je málo pravděpodobná a ačkoliv teoreticky může v několika případech nastat, je třeba kalkulovat s náklady na odvoz a likvidaci strženého drnu mimo termíny sečení.

- Donáškové vzdálenosti k plochám ručního sečení se pohybují od 0,5 do 2 km a pracovníci provádějící toto opatření se tedy k místu výkonu práce budou dopravovat na uvedené vzdálenosti pěšky, včetně donášky pracovních nástrojů a dalších potřeb.

- Všechny plochy jsou situovány ve velmi nepříznivých podmínkách, svazích a horských polohách mezi 1150-1460 m.n.m. a je třeba počítat s výrazně vyšší náročností prováděných prací.

- Ruční strhávání bude probíhat bez použití mechanizace na ploše 0,4 ha. Celý objem vzniklé hmoty činí cca 600 m3. Strženou hmotu Je třeba bezprostředně po stržení odvézt a zlikvidovat.

- Není možné v rozpočtu přesouvat finanční prostředky mezi položkami sečení a odstranění drnu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel prohlásil, že si je těchto skutečností vědom, jeho nabídka odpovídá výše uvedeným požadavkům a v případě přidělení veřejné zakázky se zavazuje tyto podmínky respektovat.

Dodavatel uvedl následující vysvětlení:

- Stržení drnu bude  provedeno prostřednictvím pracovníků v rámci využití dlouhodobě nezaměstnaných (na místě doloženo smlouvou s Úřadem práce Jeseník za rok 2016, viz níže), jejichž mzdy jsou spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Dodavatel očekává uzavření obdobné smlouvy i v následujících letech. Vzhledem k tomu, že smlouva mezi dodavatelem a Úřadem práce byla uzavřena každý rok v posledních min. 10 letech, je očekávání uzavření smlouvy v dalších letech více než důvodné. Pracovníků na stržení drnu bude cca 6, jejich refundovaná mzda je až ve výši 14 200,- Kč/ měsíčně/ pracovníka po celý rok. V případě potřeby je možné využít najednou i 12 pracovníků a současně přivézt dva přívěsné vozíky.

- Dodavatel vlastní čerpací stanici, kde pohonné hmoty kupuje za nižší cenu (nákupní) a pohyb tržních cen pohonných hmot se na rozpočtu tolik neprojeví. Doprava je v ceně kalkulována na 80 km na místo stržení drnu a 80 km zpátky do sídla dodavatele. Terénní vozidla (doublecab) s přívěsnými vozíky mají spotřebu cca 9 l/100 Km. Dodavatel kalkuluje cca 100 cest/rok. Vzhledem k tomu, že pracovníkům nebude platit mzdu (ta bude refundována v plné výši), náklady na pohonné hmoty jím uváděná částka pokryje i v případě, že se jízdy nebudou překrývat s odvážením pracovníků sečení.

- Dodavatel uvádí, že kromě ložné plochy přívěsných vozidel je možné část drnů naložit i na vlastní tažné vozidlo.

- Dodavatel vlastní kompostárnu kde proběhne likvidace biomasy, kompostárna negeneruje příjem a komposty se rozdávají lidem z okolí.

- Na lokalitách byl dodavatel společně se svým subdodavatelem na prohlídce lokalit a je obeznámen s přírodními poměry místa plnění.

- Stržený drn se bude odvážet v den stržení, aby nedošlo k jeho navlhnutí a tím zvýšení objemové hmotnosti.

- Dodavatel doložil Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. JEA-VZ-15/2016 mezi Úřadem práce České republiky a dodavatelem.

Dodavatel doloží hodnotící komisi následující dokumenty:

- Scany technických průkazů použitých vozidel, scany technických průkazu přívěsných vozíků (je-li relevantní), včetně přívěsů (případně parametry přívěsů, které je schopen si vypůjčit (větší ložná plocha)

- Potvrzení o nákupních cenách paliva

- Potvrzení o plánované spolupráci s Úřadem práce ČR v dalších letech (nepovinné, na vydání potvrzení Úřadu práce není právní nárok).