Příloha č.1 dílčí zakázka SIB

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní rezervace Šibeničník na pozemcích KN 7840 a 8339  k.ú. Mikulov

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „Redukce dřevin“ a „mozaiková seč XY%“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.

SIB-001 : celková 1,0827 ha

SIB-2017-001

mozaiková seč 50%, segmentová redukce dřevin 30%

Bude provedeno ruční sečení biotopu širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati T3.4D formou mozaikové seče křovinořezem a segmentová redukce křovin a zmlazujících sukcesních dřevin.

Nejdříve budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin (viz. specifikace  v dalším odstavci) a invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je 2,5:1, tzn. překoseno bude 50% z celkové rozlohy plochy, ponecháno bez zásahu bude 20%. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.6.2017, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius budou překoseny před vymetáním nejpozději do 31.5. 2017.

Segmentová redukce křovin bude provedena na zbytkové ploše, tj. na 30% z celkové rozlohy plochy, a to převážně v západní části pozemku a v okolí roztrošených vzrostlých křovin. Budou odstraněny výmladky a semenáče zmlazujících sukcesních dřevin (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Crataegus, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Pinus silvestris apod.) do výšky 3,0 m a do průměru kmene 7 cm. Odstraněny budou rovněž veškeré invazní a expanzivní dřeviny (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo) vyskytující se na ploše zásahu. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin aplikací na řezné plochy. Herbicid bude obarven nezávadným (netoxickým pro vodní organismy) barvivem v takové koncentraci, aby bylo na řezných plochách pařízků viditelné ošetření miminálně do doby kontroly při přebírání prací. Ponechány zůstanou dřeviny označené zástupcem objednatele před zahájením prací. Redukce křovin bude provedena do 31.8.2017.

Veškerá pokosená a vyřezaná hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení a vyřezávek.

SIB-2018-001

SIB-2019-001

mozaiková seč 75%

SIB-2020-001

SIB-2021-001

SIB-2022-001

mozaiková seč 50%

Bude provedeno ruční sečení biotopu širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati  T3.4D formou mozaikové seče křovinořezem.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je 3:1 v r. 2018, 2019 a 1:1 v r. 2020, 2021, 2022, v souladu se specifikací uvedenou v tab. Příloha č.2.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 15.8. běžného roku, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku.

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

SIB-002 : celková 0,99375 ha

SIB-2017-002

SIB-2018-002

SIB-2019-002

SIB-2020-002

SIB-2021-002

SIB-2022-002

mozaiková seč 75%

Bude provedeno ruční sečení biotopu širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati  T3.4D formou mozaikové seče křovinořezem.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je 3:1, tzn. překoseno bude 75% z celkové rozlohy plochy, ponecháno bez zásahu bude 25%.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 15.8. běžného roku, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku.

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm