Příloha č.1 dílčí zakázka ANV

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní památky Anenský vrch na pozemku KN 1881  k.ú. Bavory.

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016.

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu; poměr sečených:nesečených částí je každý rok rozdílný a je určen v definici opatření.

- u níže uvedených činností typu „sečení křovinořezem“, "sečení křovinořezem - dvojí" a „likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

- náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

ANV-001

ANV-2017-001

ANV-2018-001

ANV-2019-001

ANV-2020-001

ANV-2021-001

ANV-2022-001

Sečení křovinořezem

Bude provedeno ruční sečení biotopů širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati T3.4D a suchých bylinných lemů T4.1 formou mozaikové seče křovinořezem.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je 4:1, tzn. překoseno bude 80% z celkové rozlohy plochy, ponecháno bez zásahu bude 20%.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 15.8. běžného roku, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku s výjimkou r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení.

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

ANV-002

ANV-2017-002

Výsadba prostokořenného ovocného polokmenu (25 ks ovocných dřevin)

Bude provedena výsadba 25 ks ovocných dřevin na terasách. Budou vysazeny prostokořené ovocné polokmeny třešně obecné (Prunus avium) místních odrůd min. tří sortimentů, např. Karešova, Královská, Uherská (další z vhodných odrůd např. Burlat, Horka, Kaštanka, Kordie, Napoleonova, Těchlova, Van) dle standartů 02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a 02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Výsadba bude provedena v podzimním období IX-XII 2017 do nezamrzlé půdy se sponem min. 10m. Přesné umístění výsadby bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Každá sazenice bude opatřena individuální ochranou drátěným pletivem min. výšky150 cm s oky do 5cm2 a přichycena min. třemi jutovými úvazky o prům. min. 1,5mm ve výšce 40, 80 a 120 cm proti vyvrácení ke dřevěnému kůlu výšky min. 200cm, tl. 8cm, ošetřenému proti hnilobě impregnací. Při výsadbě bude použito ke každé sazenici min. 15l vody do výsadbové jámy s následnou zálivkou min. 10l (celkem min. 25 l vody při výsadbě).

ANV-2018-002

ANV-2019-002

ANV-2020-002

Následná péče o výsadby - zálivka (10x)

Následná péče o vysázené sazenice ovocných dřevin. Bude prováděna zálivka jednotlivých sazenic v závislosti na vývoji klimatických podmínkech daného roku, minimálně však bude provedeno nejméně deset zálivek za sezonu v časovém rozmezí min. 7 dnů mezi jednotlivými zálivkami. Objem jedné zálivky bude min. 30 l vody. Každý termín provedení práce bude konzultován se zástupcem objednatele, termín provedení zálivky může být rovněž zástupcem objednatele iniciován.

Práce bude prováděna do 31.8. běžného roku

ANV-003

ANV-2017-003

ANV-2018-003

Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez

V r. 2017 a 2018 bude provedena dílčí redukce dřevin s průměrem do 10cm na řezné ploše pařezu výběrovým způsobem prosvětlením okolí vzrostlých soliterních dřevin rostoucích na mezích mezi terasami. Odstraněno bude každoročně 25% těchto dřevin z rozlohy plochy, přesné vymezení dřevin k odstranění bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací.

Budou odstraněny zejména výmladky a semenáče zmlazujících sukcesních dřevin (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Crataegus, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Pinus silvestris apod.). Odstraněny budou rovněž invazní a expanzivní dřeviny (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo). Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin aplikací na řezné plochy. Herbicid bude obarven nezávadným (netoxickým pro vodní organismy) barvivem v takové koncentraci, aby bylo na řezných plochách pařízků viditelné ošetření miminálně do doby kontroly při přebírání prací. Ponechány zůstanou dřeviny označené objednatelem před zahájením prací. Redukce křovin bude provedena od 15.9. do 31.3. běžného roku.

V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C .

ANV-004

ANV-2017-004

Sečení křovinořezem - dvojí

ANV-2018-004

Sečení křovinořezem - dvojí

ANV-2019-004

ANV-2020-004

ANV-2021-004

ANV-2022-004

Sečení křovinořezem - dvojí

Bude provedeno dvojí ruční sečení biotopů suchých bylinných lemů T4.1 a mezofilních bylinných  lemů T4.2  formou mozaikové seče křovinořezem.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je každý rok rozdílný a je určen v definici opatření výše. Vždy se jedná o mozaikové provedení zásahu.

První seč bude dokončena vč. úklidu lokality do 30.6. běžného roku, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku s výjimkou r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení. Druhá seč bude dokončena do 31.8. běžného roku, v r. 2017 pak nejpozději do 15.9.2017. V případě nasazení dalšího kvetení Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou plochy s jejich výskytem pokoseny před jejich vymetáním. Nepokosené části po prvním sečení zůstanou bez zásahu i při druhé seči.

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.