**Krycí list - VZ 42/2017**

**„Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny“**

### ¹)Identifikační údaje účastníka:

Název/jméno:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: ............................. na živnostenském úřadě (popř. v jiné evidenci),

vedeném ...................................., oddíl ........................, vložka.............,

IČ:/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

### Obecné činnosti na ploše

**V**šechny činnosti budou provedeny šetrně, dle níže uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou objednatele a poté na náklady zhotovitele provedena.

**P**ráce budou zahájeny po předchozí domluvě s odpovědnou osobou za realizaci, která před započetím prací zhodnotí vláhové a botanické poměry na lokalitě.

**V** případě nepříznivých klimatických podmínek je možné termín prací po dohodě s odpovědnou osobou posunout.

**L**ehkou mechanizací se rozumí:

dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s  váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě.

**Z**a travní porost se považují i porosty vysokostébelných rostlin typu tužebník jilmový, ostřice, včetně náletů dřevin do 1 cm průměru ve výšce 10 cm nad zemí, nebude-li dále uvedeno jinak.

**P**okud nebude uvedeno jinak, veškerá biomasa bude shrabána, uklizena a odvezena z lokality a uložena na deponie zhotovitele.

**Ú**klid biomasy zahrnuje i odklizení větví opadaných z dřevin uvnitř nebo blízkých paseným či sekaným pozemkům na deponie zhotovitele.

**P**odrobné podmínky realizace akcí budou uvedeny ve smlouvách.

**N**áhledové mapy viz. Grafická příloha.

**C**eny jsou uvedeny bez DPH.

**1) Krakonošův a Celní lom, k.ú. Horní Albeřice (0,37 ha)**

**Umístění:** části p.p.č. 411/0, 411/2, k.ú. Horní Albeřice

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, odstranění zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem.

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty a zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem, včetně obsekání dřevin v lemu. Posečená travní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:** 01.07. - 30.07.2017

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 12 719 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 2) Peklo, k.ú. Horní Lánov (0,36 ha)

**Umístění:** p.p.č. 2610, 2576 k.ú. Horní Lánov

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude dosušena, uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. Na lokalitě se nachází vyznačená botanická mikrolokalita, která bude ponechána bez zásahu.

**Termín:** 01.07. - 30.07.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 12 363 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 3) Anenské údolí, k.ú. Harrachov (0,68 ha)

**Činnost:** dvousečný pokos ploch křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz travní hmoty + podzimní aktivní vyhrabávání mechu.

**Umístění:** p.p.č. 462/1, k.ú. Harrachov

**Popis:** Na vyznačených plochách bude 2x za sezónu proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem včetně celkového úklidu hmoty na deponie zhotovitele, vyjma vyznačených a na místě upřesněných ponechaných nesečených pásů. Po druhé seči bude provedeno aktivní vyhrabání mechu za využití oběžného nahrabováku či obdobné mechanizace. Vyhrabaný mech bude odklizen na deponie zhotovitele.

**Termín:** 01.07. - 20.07.2017 (1.seč),

15.08. – 15.09.2017 (2.seč),

15. - 30.09.2017 (vyhrabávání mechu).

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **30 564** **Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 4) Rýžoviště, k.ú. Harrachov (0,91 ha)

**Činnost:** pokos ploch lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. 943/1, 943/3, 946/0, 949/0, 951/0, 1052/0 k.ú. Harrachov

**Popis:** na vyznačené ploše bude proveden pokos lehkou mechanizací na nízké strniště a celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele.

**Termín:** od 01.07.do 31.07.2017,

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 12 074 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 5) U lipky a Xerotherm, k.ú. Víchová nad Jizerou (0,56 ha)

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz hmoty.

**Umístění části a):**

„Xerotherm“ – 0,22 ha, část p.p.č. 453/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 01.07. do 20.07.2017, s výjimkou zvláště označených botanických mikrolokalit.

**Umístění části b):**

„U lipky“ - 0,34 ha, část p.p.č. 658/0, část p.p.č. 624/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 01.07. do 20.07.2017

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní a vyřezaná dřevní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **21 478 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**6) Mokřina pod Vltavou, k.ú. Strážné (0,33 ha)**

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p. p. č. část 2956/3 v k.ú. Strážné

**Popis:** Seč travního porostu křovinořezem a shrabání travní hmoty, celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele.

**Termín:** 01.07. - 31.07.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **13 810** **Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 7) Černý Důl - lokalita Za kostelem (0,09 ha) a Šušmaňák (0,77 ha), k.ú. Černý Důl

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání odrostlých dřevin.

**Umístění:** části p.p.č. část 515/1, 726/1, 726/2, 727/2, k.ú. Černý Důl

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, vyjma vyznačených a na místě upřesněných ponechaných nesečených pásů. Travní hmota bude shrabána a odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:**

**Za kostelem** - od 01.08.do 15.08.2017

**Šušmaňák** - od 15.07.do 05.08.2017

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 32 733 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 8) Zabyly (1,13 ha), k.ú. Paseky nad Jizerou

**Činnost:** pokos travní hmoty ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání ponechaných dřevin. Přeházení staré travní hmoty.

**Umístění:** části p.p.č.1524/0, 1534/0, 1536k.ú. Paseky nad Jizerou

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty: pracovní plocha 1: ručně vedenou sekačkou, pracovní plocha 2: křovinořezem. Travní hmota bude shrabána a uložena na nově vytvořené kompostovací hromady. Cca 60 m3 staré travní hmoty bude přeházeno a vytvarováno do kompostovacích hromad v jejich bezprostřední blízkosti o rozměrech (dxšxv): 3x2x1.

**Termín:** od 01.07. - do 30.07.2017

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 30 234 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 9) Vosecká Bouda (3,2 ha), k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Činnost:** pastva skotu včetně přesekání nedopasků, pokos zájmových ploch křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č.: část 963/11, část 963/15, k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Popis:** Na vyznačených plochách (plocha č. 2) bude provedena pastva skotu, včetně přesekání nedopasků křovinořezem. Intenzita pastvy bude přizpůsobena velikosti pasené plochy a termínu pastvy. Pastva musí být provedena, tak aby nebyl narušený vegetační kryt, ale zároveň aby byl porost řádně spasen. Pastva musí být zajištěna proti úniku zvířat elektrickými ohradníky.

Na plochách č. 1 a 3 bude proveden pokos křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně posekání keříčků borůvky. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

Zhotovitel zajistí pastvu i seč travního porostu.

**Termín:** pastva 01.07. – 15.08.2017, přesekání nedopasků do 31.08.2017

seč 15.07. – 31.08.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 91 026 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 10) Petrova bouda (2,02 ha), k. ú. Špindlerův Mlýn

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:**, p.p.č.: 604/1, k. ú. Špindlerův Mlýn

**Popis:** pokos zájmových ploch křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15.07. – 31.08.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 58 607 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Na Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**11)** **U** **Vebrovy Boudy (1,02 ha), k. ú. Velká Úpa I.**

**Činnost:** pokos zájmových ploch bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 559/1, 559/3, část 559/4, část 559/5, k.ú. Velká Úpa I.

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15.07. – 31.08.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 25 849 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**12)** **Obří důl – hájenka (0,19 ha), k.ú. Pec pod Sněžkou**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 483/3 a 483/4, k.ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

Akce proběhne pouze v případě souhlasů vlastníků pozemků!

**Termín:** 15.07. – 31.08.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 7 849 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**13)** **Jelení Louky (0,42 ha), k.ú. Pec pod Sněžkou**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 412/1, 396/1, k. ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15.07. - 15.09.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 14 696 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**14) Horní Albeřice – mokřad (0,43 ha), k. ú. Horní Albeřice**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 01.07. - 15.08.2017

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 15 314 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**15) Dolní Dvůr (1 ha), k.ú. Dolní Dvůr**

**Činnost:** pastva ovcí a koz, přesekávání nedopasků křovinořezem.

**Umístění:** p.p.č. 424/1, 424/2, k.ú. Dolní Dvůr

**Popis:** Na vyznačené ploše proběhne extenzivní pastva ovcí (6-10 ks), případně koz, oplůtkovým nebo kontinuálním způsobem. Po pastvě budou přesekány nedopasky křovinořezem na polovině plochy. Konkrétní části, na kterých bude provedeno přesekání nedopasků bude upřesněno objednatelem po ukončení pastvy. Pastva musí být zajištěna proti úniku zvířat elektrickými ohradníky.

**Zakázka se soutěží na rok 2017 a 2018.**

**Termín:** 01.07. – 31.08.2017

01.06. – 31.08.2018

**Předpokládaná cena celkem (součet) pro rok 2017 a 2018 bez DPH: 59 246 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum a podpis (razítko) účastníka