CES: [doplní zadavatel]

Číslo jednací smlouvy: [doplní zadavatel]

smlouva o VÝKONU GENERÁLNÍHO DOZORU

(dále jen „Smlouva“)

je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

se sídlem:		Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupenou: 	Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem ministra – ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny

IČO:			00164801

bankovní spojení: 	ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu:		7628001/0710

kontaktní osoba:	Ing. Petr Uldrych, referent odboru geologie, tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

A

VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA

[●]

se sídlem:	[●]

zastoupenou:	[doplňte jméno a funkci oprávněné osoby]

IČO:	[●]

DIČ:	[●] (je/není plátcem DPH)

bankovní spojení:	[●]

číslo účtu:	[●]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]

kontaktní osoba:	(kontaktní údaje doplní uchazeč)

VAR2: FYZICKÁ OSOBA

jméno:	[●]

sídlo:	[●]

IČO:	[●]

DIČ:	[●] (je/není plátcem DPH)

bankovní spojení:	[●]

číslo účtu:	[●]

zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]

kontaktní osoba:	(kontaktní údaje doplní uchazeč)

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“).

Účel smlouvy

- Účelem této Smlouvy je zajištění zákonné povinnosti Objednatele (řádné plnění svěřených úkolů) stanovené v § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále též „horní zákon“), tedy zajišťování nebo likvidace starých důlních děl (dále též „SDD“) a opuštěných průzkumných důlních děl (dále též „OPDD“) včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem.

- Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Generální dozor objednatele“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 403553 (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) neboť nabídka Poskytovatele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Postup při zajištění účelu Smlouvy

- V souvislosti se splněním výše uvedené zákonné povinnosti (podle čl. 1 odst. 1. této Smlouvy) budou také uzavřeny rámcové smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ (dále jen „Rámcová smlouva“), na základě které vybraný zhotovitel provede nutné stavební práce podle jím vypracované projektové dokumentace pro zabezpečení zajištění a likvidace SDD a OPDD (dále jen „Zabezpečovatel“). Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části (dle oblasti působnosti obvodních báňských úřadů), přičemž platí, že Poskytovatel se nesmí přímo ani subdodavatelsky podílet v žádné části na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“. Tento požadavek Objednatele slouží k odstranění rizika střetu zájmů.

- Objednatel bude vyzývat Poskytovatele k poskytnutí plnění podle čl. 3 Smlouvy včetně stanovení konkrétních podmínek a termínů prostřednictvím kontrolních dnů (dále jen „KD“), případně
e-mailem.

- Standardizovaný postup při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl bude probíhat následovně:

- Oznámení nezabezpečeného důlního díla ohrožujícího zákonem chráněný obecný zájem externím subjektem (majitelem pozemku, obcí, fyzickou osobou apod.) Objednateli.

- Šetření České geologické služby, zda se skutečně jedná o SDD či OPDD.

- Objednatel vyzve Zabezpečovatele k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy (předmětem Prováděcí smlouvy je i zpracování plánů zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl (dále též „Plán“) podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška o povolování hornické činnosti“), a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška o bezpečnostních požadavcích“), zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle cenové soustavy ÚRS, vypořádání střetu zájmů) postupem podle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ a následně uzavře s vybraným Zabezpečovatelem jednotlivou Prováděcí smlouvu na plnění předmětu Rámcové smlouvy.

- Prvním krokem Zabezpečovatele bude získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací. V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek, případně nesouhlasu s realizací prací Zabezpečovatel bezodkladně informuje Objednatele a zastavuje práce na zpracování Plánu.

- Objednatel vyzve Poskytovatele k zahájení výkonu generálního dozoru podle čl. 2 odst. 2. Smlouvy a předá Poskytovateli Plán ke komplexnímu posouzení a vypracování stanoviska. V případě negativního stanoviska Poskytovatele vrátí Poskytovatel Plán Zabezpečovateli k přepracování.

- Po schválení Plánu ze strany Poskytovatele předloží Zabezpečovatel Plán Objednateli. Po schválení Plánu ze strany Objednatele Zabezpečovatel předloží žádost o povolení hornické činnosti na příslušný báňský úřad a následně Zabezpečovatel realizuje plnění předmětu dílčí zakázky. O schválení Plánu Objednatelem bude sepsán Zápis o předání a schválení plánu zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl, jehož součástí bude schválená cena Prováděcí smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zabezpečovatelem.

- Poskytovatel provádí průběžnou kontrolní činnost při provádění prací na zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD.

- Po ukončení prací předloží Zabezpečovatel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD nebo OPDD schválenou Poskytovatelem (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele na adrese: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del).

- V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek, případně nesouhlasu s realizací prací zůstává Prováděcí smlouva nebo její část nenaplněna. Poskytovateli bude vyplacen pouze honorář za provedené a prokazatelné práce stanovený na základě hodinové sazby 450,- Kč bez DPH.

- Při předložení Plánu Objednateli postupem podle odstavce 3. písmeno f) tohoto článku bude součástí Plánu rovněž:

  - Souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací a dokumentace k vypořádání střetu zájmů včetně stanovisek správců sítí (stanovisko správců technické infrastruktury).

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rovněž v elektronické podobě jako dokument MS Excel verze 2003 nebo vyšší) dle ceníku ÚRS.

- Postup realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení (zahrnuje mimořádné situace, intravilány měst a obcí, komunikace, vedení vysokého napětí aj.) bude probíhat následně:

- Objednatel vyzve Zabezpečovatele k předložení návrhu na uzavření smlouvy Prováděcí postupem podle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ. Zabezpečovatel obratem předloží Poskytovateli plán postupu prací, včetně maximální ceny prací, která je stanovena jako cena obvyklá. Poskytovatel plán postupu prací včetně ceny posoudí a doporučí jeho schválení, případně přepracování.

- Po schválení plánu postupu prací ze strany Poskytovatele předloží Zabezpečovatel plán postupu prací Objednateli. V případě negativního stanoviska vrátí Objednatel plán postupu prací Zabezpečovateli k přepracování. Po schválení plánu postupu prací Objednatelem uzavřou Objednatel s vybraným Zabezpečovatelem Prováděcí smlouvu na plnění předmětu Rámcové smlouvy. Zabezpečovatel zahájí neprodleně realizaci prací a podrobně je zdokumentuje.

- Poskytovatel provádí průběžnou kontrolní činnost při provádění prací.

- Po ukončení prací předloží Zabezpečovatel Objednateli závěrečnou zprávu o zabezpečení SDD nebo OPDD schválenou Poskytovatelem (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele – viz také výše).

Postup podle písmena a) tohoto odstavce bude možno realizovat operativně i zápisem z místního šetření tak, aby bylo možné zahájit práce na odstranění havárie ihned a předešlo se tím prodlení a havárii většího rozsahu (v případě havárií vyžadujících bezodkladné řešení).

Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele provádět generální dozor při zajištění a likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, a to těmito činnostmi:

- posouzení předložených Plánů a plánů postupu prací,

- dozor pro zajištění souladu provádění prací realizovaných v rámci jednotlivé dílčí zakázky v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ (dále jen „Zakázka“) s příslušnými podmínkami (příslušné rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy, rozhodnutím příslušného báňského úřadu, projektovou dokumentací včetně jejich změn, dalších dokladů, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů),

- kontrola kvality a rozsahu veškerých prací prováděných při realizaci Zakázky a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací,

- vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých při realizaci Zakázky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),

- kontrola dodržování harmonogramu realizace Zakázky, v případě skluzu vyžadování okamžité nápravy a navržení nápravných opatření,

- kontrola částí plnění Zakázky, které budou následně zakryty, případně budou v budoucnu nepřístupné,

- svolávání a vedení kontrolních dnů Zakázky v potřebných intervalech,

- spolupráce se Zabezpečovatelem při realizaci Zakázky v případě nutných změn projektu,

- zápis všech nedostatků zjištěných při realizaci Zakázky do provozního deníku a kontrola vedení provozního deníku,

- zastupování Objednatele při jednáních vedených v souvislosti s realizací Zakázky,

- trvalé a neodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech u probíhající Zakázky,

- doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci Zakázky a při provádění Zakázky a vyžadování jejich odstranění,

- účast na ověřovacím měření prováděném Zabezpečovateli a na zkouškách funkčnosti zařízení instalovaných ve SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků při realizaci Zakázky,

- projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace (např. rozhodnutím příslušného obvodního báňského úřadu) a s tím souvisejících dokladů,

- účast na přejímacím řízení Zakázky v rámci konečného předání zejména:

- soustředění potřebných listinných dokladů od Zabezpečovatele (revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.),

- sestavení soupisu veškerých vad, nedodělků a změn průzkumu, zajištění nebo likvidace SDD a OPDD před, a po konečném předání,

- sestavení protokolu o konečném předání,

- předkládání dílčích a závěrečných zpráv o průběhu Veřejné zakázky.

- Generální dozor zahrnuje komplexní výkon dozoru, tj. činností nutných pro řádné a kvalitní provedení prací realizovaných na základě veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“.

- Ustanovení této Smlouvy vztahující se na Plány se přiměřeně použijí i na plány postupu prací v případě realizace dílčí Zakázky podle čl. 2 odst. 6 této Smlouvy u havárií vyžadujících neodkladné řešení.

- Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytované služby cenu ve výši a způsobem dle čl. 4 a 5 této Smlouvy.

- Skutečnost, že Poskytovatel nebyl po určitou dobu vyzván k poskytnutí plnění, nezpůsobuje zánik této Smlouvy.

Cena

- Celková částka za provedení výkonu generálního dozoru po dobu trvání této Smlouvy nepřesáhne částku 12 000 000,- Kč bez DPH, tomu odpovídá DPH ve výši 21 procent, což činí 2 520 000,- Kč, a celková cena s DPH činí 14 520 000,- Kč.

- Cena za výkon generálního dozoru činí ……… % (konkrétní procentuální výši doplní uchazeč z nabídky – viz také bod 8 zadávací dokumentace) z hodnoty:

- každého výsledného Plánu zpracovaného v rámci Zakázky v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ v případě standardizovaného postupu (dle čl. 2 odst. 3 Smlouvy) respektive z výkazu výměr zpracovaného dle ceníku ÚRS (bez DPH), nebo

- skutečně uhrazené ceny (bez DPH) za plnění Zakázky v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení (dle čl. 2 odst. 6 Smlouvy),

(dále jen „Cena“).

- V případě, že v době trvání Smlouvy dojde ke změně zákonné výše DPH, bude celková částka uvedená v tomto článku upravena odpovídajícím způsobem v závislosti na zákonné výši odvodu.

- K Ceně určené podle čl. 4 odst. 2 Smlouvy bude v případě prokazatelné úspory nákladů vlivem dozorové činnosti Poskytovateli vyplaceno navíc 10 % z uspořené částky.

- Stanovená Cena (podle odst. 2 a 4 tohoto článku) je nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré a konečné náklady spojené s výkonem generálního dozoru.

Platební podmínky

- Úhrada Ceny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného Poskytovatelem po předání plnění Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Poskytovatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).

- Faktura bude vystavena se splatností 28 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, přičemž za datum úhrady se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 30.11. daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce; v případě nedodání v tomto termínu bude faktura proplacena až v roce následujícím, jakmile to bude možné, a Objednatel tak není v prodlení.

- Faktura musí být Objednateli doručena v písemné formě doporučenou zásilkou, kurýrem nebo osobně do podatelny Objednatele.

- Faktura bude vystavena Poskytovatelem vždy až po dílčím nebo konečném převzetí předmětu plnění Objednatelem podle Čl. 10 Smlouvy. Nedílnou přílohou faktury bude Zápis, Zjišťovací protokol k fakturaci (vzor je zveřejněn na internetové stránce Objednatele na adrese: http://www.mzp.cz/cz/dokumenty_k_zabezpeceni_del) a soupis prací.

- Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.

- Částka uvedená na faktuře bude zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.

Čl. 6

Povinnosti Poskytovatele

- Poskytovatel je povinen provádět generální dozor s řádnou péčí, řídit se pokyny Objednatele a konat v souladu s jeho zájmy. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.

- Poskytovatel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu prací a provádění generálního dozoru a průběžně poskytovat dokumentaci souvisejících s výkonem generálního dozoru.

- Poskytovatel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Poskytovatel je povinen splňovat technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, jak jsou stanoveny v bodu 5.3.2 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

- Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy. Objednatel však dává souhlas s tím, aby Poskytovatel uváděl služby realizované na základě této Smlouvy jako svoji referenci, a to v rozsahu název Objednatele, kontaktní osoby, obecný popis realizovaných služeb, jejich finanční objem, pokud je to nezbytné, a doba jejich poskytování. Objednatel se zavazuje vystavit Poskytovateli o těchto službách osvědčení pro účely § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.

- Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena jeho zástupcem, subdodavatelem nebo jeho zaměstnancem.

- Poskytovatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Poskytovatel je povinen být po celou dobu platnosti Smlouvy s Objednatelem v kontaktu prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu (kontaktní osoby).

- Pokud Poskytovatel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel plnit tu část služby, jež prokazoval za Poskytovatele. Jakákoliv změna v osobě takového subdodavatele Poskytovatele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým subdodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

- Poskytovatel stanoví postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, podle konkrétní situace.

- Poskytovatel nesmí postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

- Poskytovatel předloží Objednateli seznam subdodavatelů a další doklady podle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok.

Čl. 7

Povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit mu veškeré listinné materiály potřebné k řádnému poskytování služeb podle této Smlouvy a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Čl. 8

Posuzovaní Plánů

- Poskytovatel posoudí jednotlivé plány předložené Zabezpečovatelem. O tomto posouzení bude sepsán Zápis. V případě kladného posouzení Plánu Poskytovatel schválí Zápis. V případě záporného posouzení Plánu se projekt vrátí k přepracování Zabezpečovateli až do kladného posouzení Plánu Poskytovatelem.

- Poskytovatel posuzuje zejména:

- zda Plán obsahuje veškeré náležitosti dané vyhláškou o povolování hornické činnosti a vyhláškou o bezpečnostních požadavcích,

- zda všechny položky výkazu výměr jsou nutné a potřebné pro realizaci plánu,

- zda ocenění položek, které nejsou součástí cenové soustavy ÚRS, odpovídá cenám obvyklým v místě a době plnění,

- zda realizací Plánu budou splněny veškeré nároky dané platnými právními předpisy,

- zda je Plán jako celek dostatečně efektivní a účelný.

Čl. 9

Kontrola výkonu generálního dozoru

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění výkonu generálního dozoru v celém rozsahu, a to zejména z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím svých zástupců.

- Jako vstupní informaci kontroly předloží Poskytovatel na základě vyžádání Objednatele písemnou zprávu v tomto členění:

- srovnání časového a finančního harmonogramu prací,

- stručná charakteristika kontrolovaných prací,

- přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (zejména tabulky, grafy, mapy, komentáře),

- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně plánovaných a vynaložených nákladů v členění podle jednotlivých důlních děl,

- případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady,

- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),

- případný návrh opatření, resp. požadavku k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.),

- případný návrh opatření, resp. požadavků k Objednateli.

- Kontroly prováděné v průběhu provádění výkonu generálního dozoru nezbavují Poskytovatele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

Čl. 10

Předání a převzetí předmětu plnění

- K předání předmětu plnění připraví Poskytovatel Zápis. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí předmětu plnění podpisem Zápisu. Zápis bude zahrnovat název a technický popis předmětu plnění, způsob předání, výsledek předání, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Předání a převzetí předmětu plnění proběhne v místě plnění nebo v sídle Objednatele.

- Objednatel je oprávněn předmět plnění odmítnout převzít, pokud má předmět plnění vady. Důvody odmítnutí převzetí předmětu plnění budou uvedeny v Zápisu.

- Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se uvede v  Zápisu. Poskytovatel je povinen dodat či provést zbývající část předmětu plnění a předat ji Objednateli nejpozději v sjednané lhůtě.

- V případě, že Objednatel předmět plnění neodmítne převzít, ačkoli k tomu byl oprávněn, je Poskytovatel povinen odstranit zjištěné drobné nedostatky nejpozději do 15 dnů od převzetí předmětu plnění, pokud se v Zápisu nestanoví jiná lhůta. Do Zápisu se rovněž uvede soupis těchto nedostatků, informace o způsobu jejich odstranění bude dodatkem Zápisu.

- Při předání předmětu plnění předá Poskytovatel Objednateli i veškeré doklady a dokumenty, které se k předmětu plnění vztahují. Tyto dokumenty budou součástí závěrečné zprávy v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a na nosiči CD ve formátu *.pdf (včetně všech příloh).

- Závěrečný Zápis je Poskytovatel povinen předat Objednateli:

- do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení prací realizovaných Zabezpečovatelem v rámci příslušné dílčí Zakázky v rámci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“, u které hodnota nepřevyšuje 500 000,- Kč (bez DPH),

- do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení prací realizovaných Zabezpečovatelem v rámci příslušné dílčí Zakázky v rámci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“, u které hodnota převyšuje 500 000,- Kč (bez DPH).

Čl. 11

Podstatné porušení Smlouvy a smluvní pokuty

- Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

- prodlení Poskytovatele se splněním smluvních termínů;

- opakovaně (nejméně třikrát za kalendářní čtvrtletí) nízká kvalita poskytovaného plnění, na kterou byl Poskytovatel Objednatelem již písemně upozorněn;

- opakovaně špatné vyúčtování (nejméně třikrát za kalendářní čtvrtletí) poskytnutého plnění;

- neplnění povinnosti stanovené podle Čl. 6 odst. 3 této Smlouvy (technické kvalifikační předpoklady), pokud Poskytovatel do 10 dnů nezajistí nápravu;

- porušení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele podle Čl. 6 odst. 4 této Smlouvy;

- změna v osobě subdodavatele Poskytovatele bez souhlasu Objednatele (Čl. 6 odst. 8 této Smlouvy).

- V případě podstatného porušení Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Bude-li Poskytovatel v prodlení se splněním termínu dokončení předmětu plnění sjednaného ve  Smlouvě či vyplývajícího z plnění z důvodu na své straně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky dle čl. 4 odst. 1 Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

- Smluvní pokuta je splatná do 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

- Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v celém rozsahu způsobené škody.

Čl. 12

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou do doby splnění závazků plynoucích z rámcových smluv na plnění části 1 či části 2 veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl 2015
– 2019“ nebo do vyčerpání celkové částky dle čl. 4 odst. 1 Smlouvy, a to podle toho, který okamžik nastane dříve.

- Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. Délka výpovědní doby činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

- podstatného porušení smluvních povinností Poskytovatele;

- porušení nepodstatných smluvních povinností Poskytovatele, jestliže Poskytovatel nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní;

- že je Poskytovatel v likvidaci nebo že vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- že Objednatele zjistí, že Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy;

- že Objednatele zjistí, že Poskytovatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Objednatel je dále od Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek určených příslušným usnesením vlády na úhradu likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl. Objednatel prohlašuje, že informaci o vládním zásahu či krácení finančních prostředků (viz výše) oznámí Poskytovateli do 10 dnů po obdržení příslušné informace.

- Poskytovatel může od této Smlouvy odstoupit, neposkytuje-li mu Objednatel potřebnou součinnost, nebo pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Poskytovateli a nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

- Za důvod odstoupení od Smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

- Poskytovatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 90 kalendářních dní. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli.

- V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se v budoucnu stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.

Čl. 13

Ustanovení závěrečná

- Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Toto ustanovení neplatí pro změnu kontaktních osob uvedených v záhlaví Smlouvy.

- Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou patnáctý den od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.

- Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží také dvě vyhotovení.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku Poskytovatele.

Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

| Objednatel V Praze, dne ………………………. ___________________________________ Česká republika – Ministerstvo životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny | Poskytovatel V ………………………, dne ……………………… ___________________________________ [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] |
| --- | --- |

http://www.urspraha.cz