**Příloha č. 4 zadávací dokumentace**

**Příkazní smlouva**

**na provedení činností a služeb technického dozoru investora**

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy příkazce:

Smluvní strany

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: ČNB, č.ú.: 5830601/0710

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: Ing. Jakub Kiska

(na straně jedné dále jen příkazce)

a

1)Příkazník:

se sídlem:

IČO:

DIC:

do obchodního rejstříku zapsána:

bankovní spojení: číslo účtu:

(na straně druhé dále jen příkazník)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Na základě výsledku veřejné zakázky, jehož zadavatelem byl objednatel, vedené pod názvem Zajištění činností a služeb technického dozoru investora se uzavírá tato smlouva na **část č. 4 ÚP 36 – jedná se o Chodník Messnerův potok, Chodník Luční bouda – Obří bouda**
  2. Předmět díla bude financován z dotačních prostředků EU, Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - V. etapa registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0006539.
  3. Rekonstrukce lesních cest a chodníků hodlá Příkazce provést na základě smluv o dílo se zhotoviteli staveb (dále jen „zhotovitel stavby“)
  4. Předmětem stavby je provedení přípravných prací na staveništi, zemních prací a stavebních úprav. Podrobné informace o stavbě a jejím rozsahu jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, které tvoří volně vloženou přílohu č.1 této smlouvy.
  5. Příkazník prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Příkazník je povinen za podmínek uvedených v této smlouvě pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru investora (stavebníka) a odborné technické pomoci při realizaci plánovaných rekonstrukcí, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci stavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „služby TDI“)..
  2. Součástí služeb TDI jsou i služby a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této smlouvy nezbytné, a Příkazník měl a při vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Cena za tyto služby a činnosti je v plném rozsahu zahrnuta v odměně za služby TDI uvedené v čl. 4 této smlouvy.
  3. Smluvní strany shodně konstatují, že výkon služeb TDI nenahrazuje autorský dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele stavby povinnosti a zodpovědnosti provést dílo v řádné kvalitě v souladu s platnými normami a předpisy.
  4. Příkazce je povinen za výše uvedené služby TDI zaplatit Příkazníkovi odměnu sjednanou v čl. 4 této smlouvy.

**Článek III.**

**Termíny a místo plnění**

* 1. Příkazník je povinen zahájit výkon služeb TDI podle pokynu příkazce. Příkazce oznámí zahájení výkonu min. 3 dny předem.

Příkazník je povinen vykonávat Služby TDI dle této smlouvy po celou dobu realizace staveb. Předpokládané ukončení prací TDI 15.10.2019.

* 1. Termíny výkonu na jednotlivých akcích:

Chodník Messnerův potok od 1.6.2018 do 15.10.2018 - realizace stavby od 1.6.2018 do 30.9.2018

Chodník Bouda Luční bouda – Obří bouda od 26.6.2018 do 15.10.2019 - realizace stavby od 1.7.2018 do 30.9.2019

* 1. Místem plnění této smlouvy jsou jednotlivé cesty a chodníky na území KRNAP a jeho OP.

**Článek IV.**

**Odměna a platební podmínky**

* 1. Odměna za výkon služeb TDI dle této smlouvy je sjednána v maximální výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nabídková cena1)** | | |
| **Cena bez DPH** | **21% DPH** | **Celková cena s DPH** |
| Chodník Messnerův potok |  |  |  |
| Chodník Luční bouda – Obří bouda |  |  |  |
| **Cena celkem za plnění** |  |  |  |

Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. Předchozí věta se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má Příkazce na základě zákonného sdělení od Příkazníka.

* 1. Odměna za výkon služeb TDI je dohodnuta jako maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Odměna za výkon služeb TDI obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému výkonu služeb TDI způsobem dle této smlouvy. Odměna za výkon služeb TDI zahrnuje i služby a činnosti výslovně nespecifikované v této smlouvě, které však jsou k řádnému výkonu služeb TDI nezbytné.
  2. Odměna za výkon služeb TDI může být zvýšena pouze písemným dodatkem k této Smlouvě a pouze v případě, že:

1. podle pokynu Příkazce dojde k obsahovému rozšíření vykonávaných služeb TDI. Takové rozšíření musí být předem odsouhlaseno formou písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě,
2. před zahájením nebo v průběhu výkonu služeb TDI dojde ke změnám daňových předpisů majících prokazatelný vliv na odměnu za výkon služeb TDI,
3. z důvodů na straně Příkazce dojde prodloužení doby staveb,
4. a rovněž v dalších případech připuštěných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
   1. Příkazce nebude poskytovat Příkazníkovi zálohy.
   2. Odměna za výkon služeb TDI bude hrazena měsíčně zpětně vždy ve výši poměrné částky z celkové odměny dle čl. 4.1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Příkazníkem.
   3. V případě, že během výkonu služeb TDI dojde k prodloužení délky provádění staveb, avšak ne z důvodů na straně Příkazce, Příkazník bude povinen poskytovat služby TDI v souladu s touto Smlouvou bez nároku na navýšení odměny dle čl. 4.1 této Smlouvy. To však neplatí, pokud prodloužení stavby přesáhne 1 kalendářní měsíc.
   4. V případě, že stavba a plnění služeb TDI budou ukončeny dříve, než Příkazce předpokládal, poslední daňový doklad Příkazníka bude vystavena na celou neuhrazenou část odměny dle čl. 4.1 této Smlouvy.
   5. Přílohou daňového dokladu dle čl. 4.5 bude vždy Příkazcem odsouhlasený, podepsaný měsíční soupis prací a zjišťovací protokol Příkazníka za příslušný měsíc.
   6. Daňový doklad vystavený Příkazníkem bude splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechny faktury budou dále obsahovat název a registrační číslo projektu. V případě potřeby proběhne fakturace elektronicky.
   7. Veškeré daňové doklady vystavené Příkazníkem podle této smlouvy budou mít splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Příkazci na podatelnu Správy KRNAP nebo na e-mail: [podatelna@krnap.cz](mailto:podatelna@krnap.cz). Příloha musí být ve formátu PDF a musí mít náležitosti dle zákona a této smlouvy.
   8. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Příkazce.
   9. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit Příkazníkovi do data jeho splatnosti daňový doklad, který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen zjišťovací protokol. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu až doručením řádně opraveného daňového dokladu Příkazci.
   10. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Příkazci proti jakýmkoli pohledávkám Příkazce za Příkazníkem, ani postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Příkazci na jakoukoli třetí osobu.
   11. Příkazník do 15 pracovních dnů po ukončení všech Služeb TDI dle této Smlouvy vystaví závěrečný daňový doklad. Přílohou závěrečného daňového dokladu bude prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, popř. smluvními stranami a dodavatelem staveb podepsané protokoly o odstranění veškerých případných vytčených vad a nedodělků.

**Článek V.**

**Výkon služeb TDI**

* 1. Výkon Služeb TDI bude probíhat po celou dobu trvání této smlouvy, a to autorizovanou osobou, kterou prokazoval příkazník technickou kvalifikaci ve své nabídce pro předmětnou veřejnou zakázku.

Služby TDI zahrnují:

* 1. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci staveb, a jejich odborné posouzení.
  2. Průběžné informování Příkazce o stavu přípravy staveb.
  3. Organizaci předání a převzetí staveniště zhotovitelem staveb, včetně protokolárního zápisu.
  4. Spolupráce s Projektantem při výkonu autorského dozoru, zejména kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací.
  5. Spolupráce s projektantem a s dodavateli při odstraňování zjištěných vad stavby nebo dokumentace.
  6. Péče o průběžné doplňování a evidenci projektové dokumentace, podle které se stavby provádí, a případných odchylek od projektové dokumentace, s výjimkou odchylek vyžadujících autorský dozor; koordinaci požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele.
  7. Kontrolu zhotovitele staveb při dodržování podmínek stavebního povolení podmínek dokumentace pro provedení stavby a závazných právních předpisů po celou dobu provádění staveb.
  8. Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, a to se zvláštním důrazem na nepřekročení ceny realizace staveb.
  9. Kontrolu podkladů zhotovitele staveb pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrolu dodržení podmínek fakturace dle uzavřené Smlouvy s písemným potvrzením správnosti opatřeným podpisem TDI, včetně kontroly náležitostí požadovaných v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle ust. § 92 a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  10. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem staveb.
  11. Kontrolu a vyhodnocování čerpání nákladů a posuzování předložených změnových listů a jejich předkládání Příkazci s písemným vyjádřením, a to se zvláštním důrazem na nepředvídatelnost činností, které budou obsahem změnových listů.
  12. Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby, včetně písemného zdůvodnění.
  13. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze smlouvy o dílo se zhotovitelem staveb.
  14. Svolává kontrolní dny minimálně 1x týdně na každé stavbě a řídí jejich průběh, pořizuje zápis z kontrolních dnů a zajišťuje jejich archivaci, pořizování fotodokumentace stavby, zejména částí, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. U zakrývaných konstrukcí musí být příkazník přítomen a musí být proveden zápis o této skutečnosti ve stavebním deníku.
  15. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zajištění vyjádření autorského dozoru a jejich archivaci.
  16. Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací.
  17. Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny včetně podrobné fotodokumentace prací před zakrytím. U zakrývaných konstrukcí musí být příkazník přítomen a musí být proveden zápis o této skutečnosti ve stavebním deníku.
  18. Pravidelnou kontrolu a vyhodnocování opatření zhotovitele staveb přijatých k zajištění ochrany životního prostředí.
  19. Projednání návrhů Projektanta nebo zhotovitele staveb na změny projektu, na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání podkladů pro rozhodnutí příkazci. Při každé změně projektu (včetně změn navržené technologie a materiálů) vypracování písemné zprávy, jejímž obsahem bude zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou změnou, upozornění na skutečnosti, které vedou ke změně, soupis podkladů vymezujících takovou změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to nejpozději do 5 dnů od předložení návrhu změny Příkazcem, Projektantem nebo zhotovitelem staveb.
  20. Kontrolu zhotovitele staveb při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících.
  21. Pravidelnou kontrolu vedení stavebních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku).
  22. Kontrolu časového průběhu provádění staveb, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem staveb, stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce, včetně:
      1. návrhu řešení k dodržení harmonogramu
      2. přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí.
  23. Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi.
  24. Organizační přípravu předání a převzetí staveb, účast na předání a převzetí staveb, včetně pořízení protokolu o předání a převzetí, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění.
  25. Kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení staveb, zajištění jejího případného doplnění a následného předání příkazci.
  26. Informování příkazce o všech závažných okolnostech mimo jiné o použití materiálů či pracovních postupů dodavatele, které neodpovídají obchodním specifikacím, platným právním předpisům, projektové dokumentaci a smluvním ujednáním a dále navrhuje řešení.
  27. Administraci: tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace technického dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, soupisu prací, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě formou soupisu prací ve formátu MS Excel - \*.xls) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem.
  28. Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
  29. Součinnost při komunikaci s poskytovatelem dotace a kontrolními orgány.
  30. Ve spolupráci s investorem a zhotovitelem připraví soupis vad a nedodělků, včetně stanovení a dodržení termínu a způsobu jejich odstraňování
  31. Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí staveb.
  32. Přípravu podkladů pro kolaudační řízení, pokud bude nutné.
  33. Účast na kolaudačním řízení a poskytování součinnosti příkazci (zajištění vydání kolaudačního souhlasu není předmětem Smlouvy), pokud bude nutné.
  34. Kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem staveb.
  35. Spolupráci při zajištění dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení realizace stavby a jejich předání příkazci.
  36. Naskenované výše zmíněné dokumenty budou zasílány na emaily: [jkiska@krnap.cz](mailto:jkiska@krnap.cz) a ppitrmucova@krnap.cz

**Článek VI.**

**Práva a povinnosti příkazce**

* 1. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné pro řádný výkon služeb TDI, a to bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy.
  2. Příkazce je povinen poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádný výkon služeb TDI.

**Článek VII.**

**Práva a povinnosti příkazníka**

* 1. Příkazník je povinen při výkonu služeb TDI postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákony a předpisy České republiky, a v zájmu Příkazce.
  2. Příkazník je povinen vykonávat služby TDI v souladu s pokyny Příkazce, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem dle čl. 1.1, kterého má být výkonem služeb TDI dosaženo a který je Příkazníkovi znám.
  3. Zjistí-li Příkazník, že pokyny Příkazce jsou pro řádný výkon služeb TDI nevhodné či neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto Příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě Příkazce na výkonu služeb TDI dle svých pokynů trvat, má Příkazník právo požadovat na Příkazci, aby setrvání na svých pokynech potvrdil Příkazníkovi písemně.
  4. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu služeb TDI, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Příkazce včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup Příkazníka při výkonu služeb TDI, a okolností, které by mohli mít vliv na provádění staveb.
  5. Příkazník je povinen pravidelně informovat Příkazce o postupu svých činností při výkonu služeb TDI.
  6. Příkazník je povinen předat po splnění celého rozsahu služeb TDI bez zbytečného odkladu Příkazci veškeré věci, které za něho převzal při výkonu služeb TDI.
  7. Jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavby a nemají dopad do ceny za stavbu, je Příkazník povinen předem projednat s Příkazcem a učinit o tom zápis do stavebního deníku.
  8. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, je Příkazník povinen předem projednat s Příkazcem za účasti zhotovitele stavby, neboť by se jednalo o projednání podkladů pro dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby. Příkazník není oprávněn zastupovat Příkazce při podpisu dodatků či změn ve smlouvě o dílo uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby.
  9. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku, a to minimálně 3x za týden. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu služeb TDI je povinen připojit své stanovisko.
  10. Příkazník se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejm. k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 uvedeného zákona. Příkazník se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
  11. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že Příkazník bude povinen při kontrole daňových dokladů dodavatele staveb sledovat, zda jsou vystaveny v souladu se smluvními ujednáními uzavřenými mezi Příkazcem a dodavatelem staveb, projektovou dokumentací a obecně závaznými platnými a účinnými právními předpisy. Příkazník bude dále povinen neprodleně a v plném rozsahu písemně upozorňovat Příkazce na veškeré skutečnosti, které mají nebo mohou mít dopad na práva a povinnosti Příkazce a bude povinen nejpozději při závěrečné fakturaci příkazní činnosti předat veškeré doklady a písemnosti, které v průběhu činnosti pro Příkazce získal nebo obstaral.
  12. Příkazník bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

**Článek VIII.**

**Ochrana důvěrných informací**

* 1. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
  2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

1. veškeré informace poskytnuté Příkazcem Příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou;
2. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Příkazce;
3. veškeré další informace, které budou Příkazcem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
   1. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle této smlouvy se nevztahuje na informace:
4. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Příkazníka,
5. u nichž je Příkazník schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Příkazce,
6. které budou Příkazníkovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
7. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
   1. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Příkazce či plnění této smlouvy.
   2. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Příkazník je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Příkazce proti odcizení nebo jinému zneužití.
   3. Příkazník je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Příkazce přípustná.
   4. Příkazník je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Příkazníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazku povinen sám.
   5. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 10 Smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení této smlouvy.
   6. Za prokázané porušení  povinností dle tohoto článku 10 má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle této smlouvy tím není dotčeno.
   7. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

**Článek IX.**

**Sankce**

* 1. V případě prodlení Příkazce s úhradou odměny za služby TDI je Příkazce povinen uhradit Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní strany však sjednaly, že neprovedení včasné úhrady odměny z důvodu pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude považováno za prodlení Příkazce.
  2. V případě, že Příkazník přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané v rámci výkonu služeb TDI po dobu více než 4 pracovních dnů, a to z důvodů spočívajících na straně Příkazníka, bude povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý další započatý den přerušení výkonu každé jednotlivé služby nebo činnosti.
  3. V případě, že Příkazník při výkonu služeb TDI porušil kteroukoli svoji povinnost stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze strany Příkazce mu byla dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula (zejména, nikoli však výlučně, poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli staveb), je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 2.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti a za každý započatý den trvání porušení.
  4. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
  5. Příkazce je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Příkazníkem vzniklých v souladu s touto smlouvou proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Příkazníka za Příkazcem, zejména pohledávkám na uhrazení odměny za výkon služeb TDI.
  6. Smluvní strany se výslovně dohodly odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku tak, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok Příkazce na náhradu vzniklé škody v plné výši.

**Článek X.**

**Platnost smlouvy a její ukončení**

* 1. Tato smlouva končí splněním celého rozsahu služeb TDI vykonávaných pro Příkazce dle této smlouvy.
  2. Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, výpovědí Příkazce, nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran.
  3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání 20 dnů počíná běžet dnem následujícím dni prokazatelného doručení výpovědi této smlouvy druhé smluvní straně.
  4. Tato smlouva bude ukončena též v případě ukončení provádění staveb před jejich dokončením, pokud nebude možné očekávat pozdější obnovení provádění staveb.
  5. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

1. smluvních pokut;
2. ochrany důvěrných informací;
3. nároku na náhradu škody a
4. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

**Článek XI.**

**Oprávněné osoby**

* 1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

1. Oprávněnými osobami Příkazce jsou:

*(bude doplněno)*

1. Oprávněnými osobami Příkazníka jsou:

[doplní účastník], telefon: [doplní účastník], email: [doplní účastník]

Oprávněných osob Smluvní strany může být více, přičemž Příkazník souhlasí, že oprávněná osoba Příkazce může oznámit Příkazníkovi údaje o další oprávněné osobě Příkazce.

* 1. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
  2. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem.

**Článek XII.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Příkazník není oprávněn postoupit tuto smlouvu zcela ani zčásti třetí osobě ani oprávněn převést kterákoli práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
  2. Tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
  3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení smlouvy obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.
  5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Volně vložené přílohy – projektové dokumentace staveb

Vrchlabí dne V dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PhDr. Robin Böhnisch

ředitel 1)

1) Povinně vyplněné údaje