SMLOUVA  O  DÍLO č.

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.	Objednatel:		Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:		Dobrovského 3,  Vrchlabí  543 01

IČO:			00088455

DIČ:			CZ00088455

bankovní spojení:	ČNB, 5830601/0710

zastoupená:		PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických:	Mgr. Daniela Gluzová, odborný pracovník OOP

(dále jen objednatel)

  - 1) Zhotovitel:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: .............................	v obchodním rejstříku,

vedeném ...................................., oddíl	........................, vložka.............,

IČO/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek 2.

Předmět a doba plnění díla

2.1.	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést zahradnické práce v rámci  akce rekonstrukce genofondové banky v Klášterní zahradě ve Vrchlabí. Podrobný popis je uveden v Příloze č. 2 – projektová dokumentace, kterou  zpracovala Ing. Petra Loffelmannova, Za vodou 241, 542 26 Horni Maršov. Projektová dokumentace tvoří volně vloženou přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dokumentací a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2.	Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provádění prací. Práce  budou prováděny průběžně od podpisu smlouvy do 30.6.2019 dle přiloženého harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

2.3.	Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu.

2.4.  Předmětem plnění zhotovitele je mimo jiné ostatní stavební přípomoce  související s prováděným dílem a přesuny hmot v rozsahu plnění díla.

Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami vyjádřeními orgánů a organizací státní správy a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.

2.5 .  Místem plnění je pozemek p.p.č.66/1 k.ú. Vrchlabí, Klášterní zahrada ve Vrchlabí.

Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Rekonstrukce a zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí, CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1.	Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla v souladu s Přílohou č. 1, v celkové výši:

1)

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
|  | DPH 21% |
|  | Kč včetně DPH |

  - Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla. Sjednaná úhrada za provádění díla je uvedena v příloze č. 1. Provedené práce budou vyúčtovány měsíčně a hrazeny v termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem a předané objednateli. Součástí každé faktury je předávací protokol odsouhlasený objednatelem.

  - Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/provedené práce a fakturovanou částku. Faktura musí obsahovat název a číslo projektu.

  - Úprava ceny díla je možná v těchto případech:

- bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,

- na základě požadavků objednatele,

- na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnuté ceny v této smlouvě uvedené, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech (dle dílčích výzev) realizovat. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy.

Článek 4.

Závazky zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v místě plnění během provádění prací (oplocení a označení apod.).

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů (např. návody k chemické likvidaci rostlin). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

  - Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace objednatele.

  - Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek 5.

Závazky objednatele

Závazky objednatele

  - Jakékoliv změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek 6.

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a násl. občanského zákoníku,  v platném znění.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením dohodnutých dílčích termínů dokončení díla na základě výzev o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této smlouvy, není schopen provádět práce v požadovaných termínech a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

  - Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek 7.

Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení

Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:

- za prodlení s nedodržením dílčího termínu uvedeném v harmonogramu, a to  300,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

- za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu s přílohou č. 1. nebo v rozporu s požadavky objednatele, neuhrazení svých závazků vůči poddodavatelům za řádně provedené dílo.

- za prodlení s nedodržením termínu dokončení prací, a to  1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli

  - Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek 8.

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel bude průběžně práce předávat odpovědnému pracovníkovi oddělení ochrany přírody. Ten zodpovídá za provedení a kvalitu převzatého díla a správnost potvrdí svým podpisem.

  - Vznikne-li škoda v důsledku nezajištění, či špatného provedení prací zhotovitelem, případně vznikne-li škoda třetím osobám a bude na objednateli vymáhána, je objednatel oprávněn uplatnit náhradu na zhotoviteli. Zhotovitel bude při provádění prací dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat obecně závazné předpisy a dané normy.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je v takovém případě jeden měsíc a počíná běžet 1. dne následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena zhotoviteli.

  - Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a případných jejích dodatků a údajů v ní uvedených včetně uveřejnění celkové proplacené ceny.

  - Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

  - Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý obdrží jeden výtisk. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – projektová dokumentace

Příloha č. 3 – harmonogram

| Ve Vrchlabí dne |  | V | dne |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________			___________________________________

PhDr. Robin Böhnisch			1) titul, jméno a příjmení podepisujícího

ředitel					pozice

Správy Krkonošského národního			název zhotovitele

parku					razítko

1) povinně doplněné údaje