Smlouva o výkonu technického dozoru

Smluvní strana:	Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem:	Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ:	00088455

DIČ:		      CZ00088455

bank.spojení:	      335601/0100, KB exp. Vrchlabí

zastoupená:	      Ing. Jan Hřebačka, ředitel

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

bank.spojení:

na straně druhé, dále jen „dozor“

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

- Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o technické činnosti a kontrole v níže uvedeném obsahu a rozsahu na stavbách v rámci odstranění povodňových škod na Černohorském a Jánském potoce (dále jen DÍLO), dle projektových dokumentací zpracovaných:

- projekt. Černohorský potok - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56

- projekt Jánský potok - TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

- Doba  výkonu činností dle této smlouvy:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy, dokončení činnosti u akce Jánský potok nejpozději do 31.12.2016,  u akce Černohorský potok nejpozději do 30.11.2017 a dále v závislosti na dokončení jednotlivých staveb.

2. ROZSAH ČINNOSTÍ DOZORU

- Dozor se seznámil s prováděcími projekty z hlediska použití materiálů a navržených technologií.

- Dozor se seznámil s vydanými stanovisky, vyjádřeními a  podmínkami, stanovenými pro provedení díla a zajistí kontrolu jejich dodržování.

Dozor při své činnosti zejména:

- provádí kontrolní činnost osobně 3x týdně u každé stavby a 1x za 14 dní u každé stavby kontrolní den,

- kontroluje a ověřuje dodržování harmonogramu zhotovitele  v obsahu a rozsahu prací,

- kontroluje a ověřuje kvalitu prací prováděných zhotovitelem,

- zajišťuje koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a investorem,

- kontroluje  kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů a projektovou dokumentací,

- kontroluje zabudované materiály a vybavení. Ověřuje, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a  projektu,

- doporučuje provádění zkoušek na stavbě, dohlíží nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontroluje provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontroluje výsledky,

- kontroluje vedení stavebního deníku, potvrzuje správnost zápisů ve stavebním deníku, vyjadřuje se v něm k závažným skutečnostem,

- provádí kontrolu provádění prací a plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby dvakrát až třikrát týdně včetně administrativní části,

- ve spolupráci s investorem a zhotovitelem připraví soupis vad a nedodělků, včetně stanovení a dodržení termínu a způsobu jejich odstraňování,

- prověřuje vady a nedodělky během přejímacího řízení a dohlíží nad jejich odstraněním,

- ve spolupráci se zhotovitelem stavby připraví předávací protokol a provede kontrolu podkladů pro předání stavby,

- v případě nastalých jakýchkoli problémů v průběhu provádění  bude dozor neprodleně informovat investora a případně bude navrhovat řešení.

- Dozor zajišťuje administrativní část činnosti TDI:, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace technického dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem.

- Cena díla k realizaci je stanovena v předmětných smlouvách o dílo. Dozor bude tyto ceny respektovat.

- Dozor bude investora informovat o jednáních s dalšími účastníky projektu, ověřovat ceny a jejich návrhy.

- Dozor se zúčastní schůzek se zhotovitelem stavby, specialisty a třetími stranami, pokud o to investor požádá, za účelem aktualizace cen.

- Dozor porovnává ceny a varianty stavebních postupů a materiálů, navržených investorem, projektantem či zhotovitelem stavby a dopady zvolených variant na cenu a připravuje podklady pro rozhodnutí investora.

- Dozor bude investora předem informovat o možných problémech jednotlivých fází projektu a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu.

- Dozor kontroluje měsíční soupis provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy dokončených a rozpracovaných prací. Nepotvrzuje práce, které nebyly převzaty dozorem, nebo byly odmítnuty dozorem či investorem jako nekvalitní nebo sporné.

- Dozor kontroluje podklady pro měsíční fakturaci podle smluvních jednotkových cen, doporučuje investorovi celkovou částku k potvrzení platby zhotoviteli stavby.

- Dozor eviduje kopie ze stavebního deníku a výkresy, vydané v průběhu stavby. O případných změnách neprodleně informuje investora.

- Dozor kontroluje ceny změn a případně porovnává ocenění variant změn, navržené zhotovitelem stavby, a vede s ním společně s investorem jednání o konečných částkách.

- Dozor informuje investora o jakékoli změně, v jejímž důsledku by se změnil rozpočet díla. O této změně informuje investora nejpozději následující kontrolní den poté, co změnu zjistil.

- Dozor dále neprodleně informuje investora, jakmile zjistí, že jakékoli materiály či pracovní postupy dodavatele neodpovídají obchodním specifikacím, platným právním předpisům, projektové dokumentaci a smluvním ujednáním.

3. ORGANIZACE PRÁCE

- Dozor bude informovat investora o  průběhu výstavby. Tyto informace budou předávány v rámci zápisů z  kontrolních dnů staveb.

- Dozor organizuje kontrolní dny staveb, popř. ostatní jednání investora a zpracovává z nich zápisy.

- V případě potřeby bude dozor konzultovat jednotlivé části projektu s projektantem, případně s odborníky projektanta.

- Osobami oprávněnými jednat:

Za objednatele :   Ladislav Sedláček, odborný referent

Za dozora:

4. PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU A INVESTORA

- Dozor bude odpovědně, profesionálně, v příslušné kvalitě a s plnou odpovědností vykonávat své povinnosti obsažené v této smlouvě.

- Při výkonu svých smluvních povinností bude dozor postupovat nezávisle, ale  investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o uplatnění jeho doporučení.

- Dále si investor vyhrazuje následující práva:

- určovat obsah práce, jakož i změny (v rozsahu daném touto smlouvou)

- jmenovat osoby zúčastněné ve stavebním procesu

- Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně jejich dodatků.

5.  CENA A PLATBY

- Investor  se  zavazuje  zaplatit dozoru za  výše  uvedené  služby:

| Položky | 1) Cena nabídky v Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bez DPH | DPH | s DPH |
| Technický dozor - Černohorský potok |  |  |  |
| Technický dozor - Jánský potok |  |  |  |
| Celkem za celé dílo |  |  |  |

Platba bude probíhat v měsíčních splátkách, za období kdy budou práce řádně prováděny pro každou stavbu (akci).

- Platby budou prováděny vždy na základě daňového dokladu.

- Splatnost měsíčních faktur je 30 dní od data fakturace. Faktura za závěrečné vyúčtování bude vydána po vydání a odsouhlasení závěrečného vyúčtování a bude splatná do 30 dní. Faktura bude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy ČR, v opačném případě je oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

- Každá ze smluvních stran může neprodleně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá ze smluvních stran není prokazatelně nadále schopna plnit své povinnosti podle této smlouvy.

- Pokud dozor poruší své smluvní závazky, může investor po písemném oznámení dozoru odstoupit od celé smlouvy, nebo jen od některých ze sjednaných služeb.

- Každá ze smluvních stran může být s okamžitou účinností vyvázána ze svých smluvních povinností, pokud se stane nezpůsobilou k plnění svých výše uvedených povinností.

- Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů s počátkem běhu ode dne doručení druhé smluvní straně. Písemnost je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo se písemnosti doručují a smluvní strany je považují za doručené, není li stanoveno v této smlouvě jinak, poštou - doporučeným dopisem smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě či osobě oprávněné za smluvní stranu jednat nebo je možno je doručit všem osobám uvedeným v této smlouvě či oprávněným jednat za smluvní stranu, které jsou povinny doručení potvrdit na kopii. Za doručené se považuje i to, pokud se vrátí poštovní zásilka s doručenkou, která nemohla být poštou doručena

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, POJIŠTĚNÍ

- Všechny dokumenty předložené dozorem se stávají majetkem investora.

- Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny dílčí informace a projekt jako celek včetně všech dokumentů, prací a obchodních záležitostí a technických postupů, které dozor získá od investora, účastníků projektu, dodavatelů, subdodavatelů a dalších stran, účastníků projektu, jsou obchodním tajemstvím a jako takové musí být považovány za důvěrné.

- Výše uvedené informace nebudou poskytovány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu investora. Tyto informace nesmí být užity jinak, než za účelem provádění služeb podle této smlouvy.

- Technický dozor tímto prohlašuje, že není spojen ani propojen se zhotovitelem stavby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je vydaná ve třech originálech, dva stejnopisy obdrží investor, jeden stejnopis dozor.

- Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.

- Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami

- Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem všech smluvních článků.

- Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Přílohy smlouvy:

Projekt – Černohorský potok

Projekt – Jánský potok

Ve Vrchlabí dne                                                         dne

……………………………………………………	……………………………………………………

Ing. Jan Hřebačka

ředitel        							      dozor