**KRYCÍ LIST - VZ č. 56/2015**

**„Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny“**

### ¹) Identifikační údaje uchazeče:

Název/jméno:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: ............................. na živnostenském úřadě (popř. v jiné evidenci),

vedeném ...................................., oddíl ........................, vložka.............,

IČ:/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

### Obecné činnosti na ploše

**V**šechny činnosti budou provedeny šetrně, dle níže uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou objednatele a poté na náklady zhotovitele provedena.

**P**ráce budou zahájeny po předchozí domluvě s odpovědnou osobou za realizaci, která před započetím prací zhodnotí vláhové a botanické poměry na lokalitě.

**V** případě nepříznivých klimatických podmínek je možné termín prací po dohodě s odpovědnou osobou posunout.

**L**ehkou mechanizací se rozumí:

dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s  váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě.

**Z**a travní porost se považují i porosty vysokostébelných rostlin typu tužebník jilmový, ostřice, včetně náletů dřevin do 1 cm průměru ve výšce 10 cm nad zemí, nebude-li dále uvedeno jinak.

**P**okud nebude uvedeno jinak, veškerá biomasa bude shrabána, uklizena a odvezena z lokality a uložena na deponie zhotovitele.

**Ú**klid biomasy zahrnuje i odklizení větví opadaných z dřevin blízkých paseným či sekaným pozemkům.

**P**odrobné podmínky realizace akcí budou uvedeny ve smlouvách.

**N**áhledové mapy viz. Grafická příloha.

**C**eny jsou uvedeny bez DPH.

**1) Krakonošův a Celní lom – k.ú. Horní Albeřice (0,35 ha)**

**Umístění:** části p.p.č. 411/0, 411/2, k.ú. Horní Albeřice

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, výřez zmlazujícího náletu křovinořezem.

**Popis:**

Krakonošův lom (0,18): na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem, včetně obsekání dřevin v lemu. Posečená travní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. Budou odstraněny zbytky po výřezu cca 1 m3.

Celní lom: na vyznačeném místě bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem (0,07 ha) a odstranění zmlazujícího náletu křovinořezem (0,10 ha). Hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:** 20.7. - 5. 8. 2015

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 9 364 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 2) Bíner, k.ú. Horní Lánov (2,67 ha)

**Činnost:** pokos křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. část 1130/4, 1130/3, část 1130/1,1088/2, k.ú. Prostřední Lánov,

**Σ = 2,67 ha,** dílčí výměry lokalit: **1** = 0,71 ha (2x), **2** = 0,60 ha (2x), **3** = 0,05 ha, **4** = 0 ha,

**4** – úplně bez seče, označená botanická lokalita vrby plazivé!

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem příp. ručně vedenou sekačkou, včetně začištění okrajů skupin dřevinné vegetace, ruderálních lemů a lemů vodotečí. Práce budou provedeny v určených termínech, specifických pro každou lokalitu. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín po dohodě s odpovědnou osobou za realizaci posunut. Posečená travní hmota bude uklizena ručním nahrabáním, naložena a odvezena.

**Termíny prací:**

první seč lok. 1 + 2: **do** **25. 7. 2015**

druhá seč lok. 1 + 2: **do** **10. 9. 2015**

první seč lok. 3: **do** **10. 9. 2015**

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 61 443 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 3) Peklo, k.ú. Horní Lánov (0,33 ha)

**Umístění:** p.p.č. 2610, 2576 k.ú. Horní Lánov

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden dvakrát pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude dosušena, uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. Na lokalitě se nachází vyznačená botanická mikrolokalita, která bude ponechána bez zásahu.

**Termín:** 1. seč 15. 7. - 30. 7. 2015

2. seč 30. 8. – 15. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 16 564 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 4) Anenské údolí – k.ú. Harrachov (0,72 ha)

**Činnost:** dvousečný pokos ploch křovinořezem a lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty, podzimní vláčení.

**Umístění:** p.p.č. 462/1, k.ú. Harrachov

**Popis:** Na vyznačených plochách bude 2x za sezónu proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem včetně celkového úklidu hmoty na deponie zhotovitele. Po druhé seči bude provedeno vláčení celého pozemku hřebovými branami vlečenými za lehkou mechanizací. Vyhrabaná stařina bude odklizena.

**Termín:** do 20. 7. 2015 (1.seč),

do 10. 9. 2015 (2.seč),

10. - 30. 9. 2015 (vláčení).

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **18 615** **Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 5) U lipky a Xerotherm - k.ú. Víchová nad Jizerou (0,56 ha)

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, výřez označeného drobného náletu do 10 cm v průměru kmínku (v souhrnu cca 0,01 ha), úklid a odvoz hmoty.

**Umístění části a):**

„Xerotherm“ – 0,22 ha, část p.p.č. 453/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 1.7. do 15. 7. 2015, s výjimkou zvláště označených botanických mikrolokalit.

**Umístění části b):**

„U lipky“ - 0,34 ha, část p.p.č. 658/0, část p.p.č. 624/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 15. 8. do 30. 8. 2015

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizenaa odvezena. Dále bude na lokalitě Xerotherm proveden výřez označeného drobného náletu stromů a křovin do 10 cm v průměru kmínku (v souhrnu cca 0,01 ha) včetně úklidu a odvozu hmoty na deponie zhotovitele.

**Předpokládaná cena celkem bez DPH:** **14 159 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 6) Rýžoviště – k.ú. Harrachov (0,91 ha)

**Činnost:** pokos ploch lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. 943/1, 943/3, 946/0, 949/0, 951/0, 1052/0 k.ú. Harrachov

**Popis:** na vyznačené ploše bude proveden pokos lehkou mechanizací a celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele.

**Termín:** od 20. 7.do 15. 8. 2015,

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 11 512 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**7) Sněžné domky – k.ú. Rýchory - pokusné plochy (pokos + mulčování)**

**Činnost:** kombinaceseče lehkou mechanizací a mulčování.

**Umístění:** části p.p.č193/1, 193/2, 196/1, k.ú. Rýchory

**Popis:** Na pokusné ploše bude provedena kombinace seče lehkou mechanizací (včetně úklidu biomasy) s mulčováním, dle přiloženého schématu (viz. Grafická příloha) M – mulčování, K – kosení, včetně důkladného úklidu travní hmoty na deponie zhotovitele (mimo mulčované plochy). Lomové body jednotlivých ploch vyznačují kůly.

**Termín:** 15.7. - 30. 7. 2015

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 7 125 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 8) Černý Důl - lokalita Za kostelem (0,1 ha) a Šušmaňák (0,77 ha), k.ú. Černý Důl

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, včetně vysekání náletů a obsekání ponechaných dřevin.

**Umístění:** části p.p.č. část 515/1, 726/1, 726/2, 727/2, k.ú. Černý Důl

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Travní hmota bude shrabána a odvezena na deponie zhotovitele.

**Termín:** od 15. 7.do 15. 8. 2015

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 25 183 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 9) Zabyly (0,97 ha), k.ú. Paseky nad Jizerou

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, včetně vysekání náletů a obsekání ponechaných dřevin. Přeházení staré travní hmoty.

**Umístění:** části p.p.č.1524/0, 1534/0, 1536k.ú. Paseky nad Jizerou

**Popis:** cca 62 m3 staré travní hmoty bude přeházeno a vytvarováno do kompostovacích hromad v jejich bezprostřední blízkosti o rozměrech (dxšxv): 3x2x1. 12m3 bude odtransportováno na vzdálenost cca 50 m dle mapy.Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Travní hmota bude shrabána a uložena na nově vytvořené kompostovací hromady.

**Termín:** od 15. 7. - do 30. 7. 2015

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 23 981 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 10) Vosecká Bouda, k. ú. Rokytno v Krkonoších (3,38 ha)

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č.: část 963/11, část 963/13, část 963/15, k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně posekání keříčků borůvky. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 31. 8. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 104 759 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

### 11) Petrova bouda, k. ú. Špindlerův Mlýn (2,06 ha)

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:**, p.p.č.: 604/1, k. ú. Špindlerův Mlýn

**Popis:** pokos zájmových ploch křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. – 15. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 61 334 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Na Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**12)** **Hanapetrova paseka, k. ú. Dolní Dvůr (1,49 ha)**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, případně ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch, výřez mladých náletových dřevin.

**Umístění:** p.p.č. 1472/2, 1460, 1457, k.ú. Dolní Dvůr

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos travního porostu, včetně juvenilních dřevin, křovinořezem, případně ručně vedenou sekačkou. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele. Zároveň budou odstraněny vyznačené mladé náletové dřeviny. Jejich vyznačení bude objednatelem provedeno při předávání zakázky zhotoviteli. Vyřezané dřeviny budou odvezeny na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. – 30. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 46 233 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**13)** **U** **Vebrovy Boudy, k. ú. Velká Úpa I. (0,95 ha)**

**Činnost:** pokos zájmových ploch lehkou mechanizací a křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 559/1, 559/3, část 559/4, část 559/5, k.ú. Velká Úpa I.

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 20 050 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**14)** **Obří důl – hájenka, k.ú. Pec pod Sněžkou (0,19 ha)**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 483/3 a 483/4, k.ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

Akce proběhne pouze v případě souhlasů vlastníků pozemků!

**Termín:** 15. 7. - 30. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 4 915 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**15)** **Obří důl – za kapličkou, k.ú. Pec pod Sněžkou (1,33 ha)**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 549/1, k. ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 30. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 34 788 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

**16) Horní Malá Úpa, p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa (0,26 ha)**

**Činnost:** pokos zájmových ploch ručně vedenou sekačkou, příp. křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 255/2, k.ú. Horní Malá Úpa

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos ručně vedenou sekačkou, příp. křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 15. 7. - 15. 9. 2015

**Předpokládaná cena celkem bez DPH: 3 058 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH ¹): |  |

|  |
| --- |
| **¹)** Jméno a příjmení podepisujícího, pozice, název zhotovitele, razítko |

**¹) Údaje, které vyplní uchazeč**