Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: ……………….

Smlouva o realizaci veřejné zakázky s názvem „Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Se sídlem:			Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10

ID datové schránky:		9gsaax4

IČO:				00164801

Jednající:			Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky

Zástupce pro věcná jednání:	…………… (tel.: ……, email: …….….) - (bude doplněno Objednatelem před podpisem Smlouvy)

Bankovní spojení:		ČNB Praha 1

Číslo účtu:			7628001/0710

(dále jen „Centrální zadavatel“ či „Objednatel“)

a

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko

Se sídlem:			Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

ID datové schránky:		8dxaa7n

IČO:				70565759

Jednající:			Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Kateřina Kolářová (tel.: 412 354 046,737 276 862, email: k.kolarova@npcs.cz)

Bankovní spojení:		ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:			39021431/0710

a

Česká republika – Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem:			Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

ID datové schránky:		ssxrbr7

IČO:				00088455

Jednající:			Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce pro věcná jednání:	Mgr. Luděk Khol (tel.: + 420 499 456 611 (612), GSM: + 420 737 217 101, email: lkhol@krnap.cz)

Bankovní spojení:		KB Vrchlabí

Číslo účtu:			335601/0100

a

Česká republika – Správa Národního parku Podyjí

Se sídlem:			Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo

ID datové schránky:		5qur2qf

IČO:				00837971

Jednající:			Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem

Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Josef Maxa (tel.: 515282244, email: maxa@nppodyji.cz)

Bankovní spojení:		KB, pobočka Znojmo

Číslo účtu:			12831741/0100

a

Česká republika - Správa Národního parku Šumava

Se sídlem:			1. máje 260/19, 385 01 Vimperk – Vimperk II

ID datové schránky:		mmwuufk

IČO:				00583171

Jednající:			Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem

Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Lubomír Dvořák (tel.: 731530201, email: lubomir.dvorak@npsumava.cz)

Bankovní spojení:		KB Vimperk

Číslo účtu:			8230281/0100

(čtyři výše uvedené subjekty dále jen „Pověřující zadavatelé“ či „Správy NP“)

-na straně jedné-

(společně dále jen „Uživatelé EKLIS“ či jednotlivě „Uživatel EKLIS“)

A

……………………………………………………………………………(Dodavatel)

Se sídlem:			…

ID datové schránky:		………………..

IČO:				…

DIČ:				… (Dodavatel je/není plátce DPH.)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……… soudem v ……………, sp. zn. ……………

Jednající:			…

Zástupce pro věcná jednání:	… (tel.: …, email: …)

Bankovní spojení:		…

Číslo účtu:			…

(dále jen „Dodavatel“)

-na straně druhé-

(Uživatelé EKLIS a Dodavatel společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Pozn.: Uchazeči jsou povinni doplnit pouze žlutě vyznačená místa a nejsou oprávněni provádět v návrhu smlouvy žádné další úpravy. Místa vyznačená zeleně doplní před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem zadavatel.

Preambule

Centrální zadavatel v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 14. 12. 2011 č. 930, o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek uzavřel s Pověřujícími zadavateli dne 12. 7. 2013 smlouvu o centralizovaném zadávání.

S cílem zajistit pro Správy NP pořízení jednotného ekonomického informačního systému s integrací péče o lesní ekosystémy, bylo v souladu s uvedenou smlouvou o centralizovaném zadávání Centrálním zadavatelem, za účelem uzavření této Smlouvy, vyhlášeno otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích“ (dále jen „Veřejná zakázka“) podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), (evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 520334, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK: P15V00001503). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Článek I.

Předmět a účel Smlouvy

  - Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. pořízení jednotného ekonomického informačního systému pro Správy NP České republiky spočívající v jeho implementaci do stávajícího prostředí Správ NP a Centrálního zadavatele, a to včetně poskytnutí nevýhradní multilicence k EKLIS.

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele implementaci úplného a plně funkčního ekonomického informačního systému s integrací péče o lesní ekosystémy v národních parcích (včetně lesní výroby a mezd), který bude následně provozován formou outsourcovaných služeb a bude využíván Správami NP České republiky a částečně rovněž Centrálním zadavatelem (dále také jen „EKLIS“). Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí nevýhradní multilicence k užívání EKLIS. Implementace EKLIS bude Dodavatelem realizována v souladu s potřebami Uživatelů EKLIS a dále v rozsahu definovaném v příloze č. 1 této Smlouvy: „Technická specifikace předmětu VZ“ (dále jen „Technická specifikace“) a příloze č. 2 této Smlouvy: „Katalog funkcí“ (dále jen „Katalog funkcí“) a dále v rozsahu Objednatelem akceptované předimplementační analýzy, jak bude uvedeno dále v této Smlouvě.

  - Plnění Dodavatele dle této Smlouvy sestává z následujících závazků Dodavatele, rozčleněných na tři hlavní oblasti:

- zpracování předimplementační analýzy k EKLIS dle specifikací uvedených v Čl. III. odst. 3.1 a dále v Technické specifikaci (dále jen „PIA“);

- implementace EKLIS jednotlivým Uživatelům EKLIS dle podmínek uvedených v Čl. III. odst. 3.1 a dále v Technické specifikaci a Katalogu funkcí (dále jen „Implementace EKLIS“);

- poskytnutí nevýhradní multilicence Objednateli za podmínek stanovených v Čl. III. odst. 3.2 a dále v Technické specifikaci (dále jen „Multilicence EKLIS“);

a další plnění, která jsou v této Smlouvě a jejích přílohách dále uvedena (vše společně dále také jen jako „Plnění“).

  - Podrobná specifikace Plnění jako celku je uvedena v Technické specifikaci a dále v Katalogu funkcí. Plnění jako takové sestává z jednotlivých dílčích Plnění, která odpovídají sedmi (7) časovým milníkům specifikovaným v Čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy s tím, že od některých z nich je dále odvozeno právo Dodavatele na úhradu sjednané ceny či její části, jak bude uvedeno dále v této Smlouvě.

  - Dodavatel se zavazuje realizovat pro Uživatele EKLIS Plnění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a dále za podmínek stanovených v této Smlouvě a jejích jednotlivých přílohách.

  - Předmětem této Smlouvy je dále závazek Centrálního zadavatele převzít výše uvedené Plnění od Dodavatele způsobem definovaným v Čl. V. této Smlouvy (Akceptace Plnění) a zaplatit mu za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvu a jejími přílohami cenu dle Čl. VI. této Smlouvy.

Článek II.

Doba a místo poskytování Plnění

  - Dodavatel je povinen dodat Plnění Uživatelům EKLIS dle termínů specifikovaných v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy: „Harmonogram implementace“ (dále jen „Harmonogram“).

  - Harmonogram může být na základě dohody Objednatele a Dodavatele změněn či upraven dle časových potřeb realizace dílčích Plnění s tím, že Implementace EKLIS proběhne nejpozději k 1. 1. 2017. Stabilizace EKLIS poběží dle Harmonogramu nejméně po dobu dvou měsíců od zahájení produkčního provozu, tj. od 1. 1. 2017, a to do doby, než bude ukončena bezvýhradní akceptací ze strany Objednatele dle podmínek dále ujednaných.

  - Místem plnění jsou sídla Správ NP a Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy, v nichž bude provedena Implementace EKLIS a dále sídlo Dodavatele, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak.

Článek III.

Specifikace Plnění

  - PIA a Implementace EKLIS

    - Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby spočívající v implementaci ekonomického informačního systému – EKLIS a dále vypracování předimplementační analýzy dle podmínek dále uvedených.

    - Podrobné požadavky na EKLIS jsou detailně specifikovány v Technické specifikaci.

    - Podrobné funkční požadavky na EKLIS jsou definovány v Katalogu funkcí, obecně se však jedná o zpracování či zajištění zejména následujících funkcí:

- Účetnictví;

- Kniha přijatých faktur;

- Pokladna;

- Daň z přidané hodnoty;

- Dlouhodobý majetek;

- Zásoby;

- Čisté mzdy a personalistika;

- Evidence a plánování v péči o ekosystémy (lesní výroba);

- Lesní hospodářský plán a evidence;

- Mobilní aplikace;

- Fakturace a odbyt;

- Správa dokumentů a evidence nájmů, pronájmů;

- Rozpočty a řízení;

- Datový sklad a manažerský informační systém;

- Správa závěrkových sestav;

- Základ systému;

- Schopnost obousměrného napojení s dalšími informačními systémy.

    - Specifickou součástí EKLIS je rovněž mimo jiné zpracování údajů pro lesní výrobu a další činnosti ve Správách NP.

    - Dle Harmonogramu bude v následujících dvou (2) měsících od podpisu této Smlouvy Dodavatelem provedena předimplementační analýza, jejímž výstupem bude dokument nazvaný „Předimplementační analýza“ (dále jen „PIA“).

    - PIA bude obsahovat výsledky analýzy ekonomického, technického, provozního a komunikačního prostředí a stanovení procesních a organizačních zabezpečení potřebných pro Implementaci EKLIS Správám NP a Objednateli.

    - PIA bude dále definovat požadavky Dodavatele na součinnost Správ NP a Objednatele při přípravě a realizaci samotné Implementace EKLIS, včetně předpokládaných kapacit, resp. potřeb lidských a technických zdrojů. Minimální součinnost, kterou se Objednatel a Správy NP zavazují Dodavateli poskytnout je uvedena v Technické specifikaci (pod bodem nazvaným „Organizace projektu“).

    - PIA bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele, jenž jsou podrobně upraveny v příloze č. 1 Technické specifikace: „Osnova předimplementační analýzy“. Dodavatel se zavazuje, že PIA bude obsahovat minimálně stanovené formální náležitosti, konkrétní informace z prostředí Objednatele a bude mít vypovídající obsahovou, technickou, informační a ekonomickou úroveň.

    - Dodavatel se dále zavazuje provést Implementaci EKLIS dle požadavků Objednatele uvedených v Technické specifikaci, Katalogu funkcí, dále v souladu s Harmonogramem obsahujícím jednotlivé etapy Implementace EKLIS a především v souladu s postupem stanoveným v Objednatelem akceptované PIA.

    - Implementace EKLIS bude zahájena po akceptaci PIA Objednatelem postupem uvedeným v Čl. V. této Smlouvy s tím, že Implementace EKLIS proběhne nejpozději k 1. 1. 2017. Stabilizace EKLIS poběží dle Harmonogramu nejméně po dobu dvou (2) měsíců od zahájení produkčního provozu, tj. od 1. 1. 2017, a to do doby, než bude ukončena bezvýhradní akceptací ze strany Objednatele dle podmínek dále ujednaných.

  - Multilicence EKLIS

    - Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli Multilicenci EKLIS za podmínek dále ujednaných. Držitelem Multilicence EKLIS bude Objednatel, který ji bude dále udělovat jednotlivým Správám NP (případně dalším správám národních parků). Multilicence EKLIS bude zabezpečovat přístup do celého systému EKLIS. Její bližší specifikace je uvedena v Technické specifikaci pod bodem „Licence“.

  - Vlastnické právo a uložení dat

    - Dodavatel činí nesporným, že vlastníkem veškerých dat, která má Dodavatel od Uživatelů EKLIS k dispozici, či které v průběhu plnění této Smlouvy nashromáždil (dále jen „Data“), jsou ve výlučným vlastnictví Uživatelů EKLIS.

    - Data budou po celou dobu trvání této Smlouvy uložena u …….. (uchazeč doplní název firmy subdodavatele, nebude-li zajišťovat uložení Dat přímo vítězný uchazeč) a na ……… (uchazeč vyplní adresu fyzického uložení serverů a diskových úložišť, kde budou Data produkovaná EKLIS uložena) a zabezpečena zejména proti manipulaci neoprávněnými osobami, ztrátě apod. způsobem uvedeným v Technické specifikaci pod bodem „Bezpečnost“. Data musejí být vždy uchovávána pouze na území České republiky.

    - Na písemnou žádost Objednatele je Dodavatel povinen předložit Objednateli potvrzení o místě uložení Dat, a to ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů, případně předložit Objednateli k nahlédnutí originál smlouvy uzavřené se subdodavatelem, jsou-li Data uložena u tohoto subdodavatele. Dodavatel je dále povinen Objednatele bezodkladně (nejpozději do 2 pracovních dnů) informovat o jakékoliv změně místa uložení Dat či změně předmětné smlouvy s případným subdodavatelem.

  - Legislativní rámec

3.4.1	Legislativní rámec EKLIS je dán platnými zákony, vyhláškami, českými účetními standardy, případně usneseními vlády a souvisejícími interními předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů), mezi které patří zejména:

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“);

- vyhláška č. 410/2009 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví;

- České účetní standardy ČÚS 701-710;

- zákon č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech;

- metodika tvorby Pomocného analytického přehledu (vydávaná MF);

- metodika naplňování tabulky „M“ přílohy k účetní závěrce;

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;

- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

- vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

- vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti;

- vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu);

- vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků;

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;

- vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb;

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách;

- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), (dále jen „zákon č. 151/1997 Sb.“);

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

- vyhláška č. 62/2001 Sb., vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“ či „ZVZ“);

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích;

- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon;

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

- vyhláška č. 395/1992 Sb., provedení zákona ČNR o ochraně přírody;

- vyhláška č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti;

- veškeré platné právní předpisy a metodické pokyny týkající se daňové práva ČR;

- veškeré právní předpisy a metodické pokyny týkající se mzdového práva ČR;

- veškeré právní předpisy a metodické pokyny týkající se sociálního a zdravotního pojištění ČR;

a dalšími platnými legislativními dokumenty v aktuálním znění (dále jen „Legislativa“).

  - Dokumentace EKLIS

    - Současně s realizací Plnění dle této Smlouvy je Dodavatel povinen dodat Objednateli veškerou dokumentaci týkající se Plnění v elektronické podobě ve formátu .DOCX, pokud dokumentace v tomto formátu existuje a ve formátu .PDF nebo v jiném dohodnutém formátu (dále jen „Dokumentace“). Objednatel je oprávněn vytisknout a užívat Dokumentaci v neomezeném počtu kopií.

    - Dokumentace je podrobněji definována v Technické specifikaci u jednotlivých požadavků Objednatele, zejména se však jedná o:

- Popis nastavení systému;

- Uživatelskou dokumentaci;

- Provozní dokumentaci;

- Bezpečnostní dokumentaci;

- Popis migrace dat;

- Testovací scénáře;

- Školící dokumentace;

a další související Dokumentaci.

    - Dodavatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení Dokumentace s Objednatelem. Dodavatel je povinen Objednateli předat dokumentaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.

Článek IV.

Realizace Plnění

  - Dodavatel se zavazuje realizovat Plnění dle Harmonogramu, popisujícího jednotlivé časové milníky v Harmonogramu označované jako „Milníky projektu“ (dále jen „Milníky“); jednotlivé etapy realizace Plnění označované jako „Etapa projektu“ (dále jen „Etapy“ či jednotlivě „Etapa“); výstupy požadované Objednatelem (dále jen „Výstupy“ či jednotlivě „Výstup“); formy akceptace Výstupů Objednatelem; platební kalendář (dále jen „Platební kalendář“).

  - Plnění bude Dodavatelem realizováno v jednotlivých Etapách podrobně upravených v Harmonogramu s tím, že vždy po splnění souboru na sebe bezprostředně navazujících Etap (jenž tvoří logický a funkční celek reflektující jednotlivé Milníky) dojde ze strany Objednatele k akceptaci jednotlivých dílčích Plnění (odpovídajícím jednotlivým Milníkům) způsobem definovaným v čl. V. této Smlouvy a následné úhradě reflektující Platební kalendář - za podmínek ujednaných v Čl. VI. této Smlouvy.

  - Obecně se bude jednat o realizaci Etap v rámci následujících sedmi (7) Milníků:

- Podpis Smlouvy;

- PIA;

- Testování systému;

- Školení;

- Pilotní provoz;

- Produkční provoz, poskytnutí Multilicence EKLIS;

- Stabilizace systému, ukončení Plnění.

  - Dodavatel je povinen průběžně informovat Objednatele o realizaci Plnění na pravidelných schůzkách a předkládat informace o stavu rozpracovanosti Plnění. Termíny schůzek a osoby na nich zúčastněné  bude určovat Objednatel z řad osob tvořící tzv. „Projektový tým“ (viz dále), případně dalších kvalifikovaných osob dle potřeby Objednatele s tím, že četnost schůzek bude 1x týdně, pokud Objednatel neurčí jinak.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace Plnění požadovat od Dodavatele písemné zprávy o průběžném stavu Plnění. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv a průběžně ověřovat shodu realizace Plnění se zadáním specifikovaným v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, této Smlouvě a jejích přílohách. Dodavatel je povinen poskytnout k takovému ověřování bez prodlení potřebnou součinnost a podklady.

  - Testování

    - Dodavatel vypracuje detailní plán testů, který bude obsahovat rozsah, plán, organizační zajištění testování, testovací scénáře, kritéria pro akceptování testů a případně další detailní informace vztažené k typu testu a příslušné části systému EKLIS. Všechny typy testů budou probíhat v testovacím prostředí Uživatelů EKLIS. Uživatelé EKLIS mají právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci testů a dalším parametrům testování a finální verzi všech testovacích scénářů vždy písemně odsouhlasit. Uživatelé EKLIS provedou vlastní testování systému v požadovaném rozsahu a struktuře podle schválených testovacích scénářů a o jednotlivých testech vyhotoví příslušné protokoly o průběhu testování  včetně vykázání zjištěných chyb. Objednatel zajistí archivaci všech originálů veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedeným testováním. Všechny protokoly o provedených testech budou podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

  - Poskytnutí Multilicence EKLIS

    - Multilicence EKLIS bude Objednateli Dodavatelem poskytnuta v rámci šestého Milníku, tj. po akceptaci připravenosti Produkčního provozu s tím, že o poskytnutí Multilicence EKLIS bude mezi Objednatelem a Dodavatelem sepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Multilicence EKLIS je řádně poskytnuta a předána spolu s licenčním ujednáním teprve k okamžiku podpisu Předávacího protokolu Objednatelem a Dodavatelem.

    - Objednatel je oprávněn z Dodavatelem poskytnuté Multilicence EKLIS dále poskytnout jednotlivé dílčí licence Správám NP.

  - Projektový tým

    - Uživatelé EKLIS a Dodavatel zajistí vytvoření projektového týmu na straně delegací vlastních odborných pracovníků, a to formou tzv. zrcadlového týmu (podle funkcí), jehož součástí budou minimálně na každé straně:

- Projektový vedoucí (dále jen „Projektový vedoucí“);

- Pracovní skupiny - ekonomická, lesní výroba, implementační (dále jen „Pracovní skupiny“ či jednotlivě „Pracovní skupina“);

- (společně dále jen „Projektový tým“).

    - Projektový tým je blíže specifikován v Technické specifikaci pod bodem „Organizace projektu“ s tím, že za Uživatele EKLIS je vždy po jednom zástupci z každé Pracovní skupiny na úrovni Správ NP (celkem za Správy NP 12 osob) a Centrálního zadavatele (3 osoby) a jeden Projektový vedoucí na úrovni Centrálního zadavatele, tedy celkem 16 osob. Konkrétní složení Projektového týmu na straně Dodavatele bude zpracováno v PIA s tím, že Projektový tým Dodavatele musí být složen minimálně z osob splňujících kvalifikační požadavky specifikované v Čl. 6.4 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

    - Každá z Pracovních skupin bude mít svého vedoucího pracovní skupiny (dále jen „Vedoucí pracovní skupiny“) na úrovni Centrálního zadavatele, který bude činit finální rozhodnutí a tato bude interpretovat a konzultovat s Projektovým vedoucím, který bude dále stěžejní, nikoli však výlučnou, kontaktní osobou pro Dodavatele, zejména v rámci finalizace rozhodnutí (Vedoucí pracovních skupin a Projektový vedoucí společně dále jen „Kontaktní osoby“). Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty mezi Kontaktními osobami, jejichž konkrétní údaje Objednatel sdělí Dodavateli při podpisu této Smlouvy a Dodavatel tyto uvede jmenovitě v PIA, pokud se Smluvní strany nedohodnou pro jednotlivé případy jinak. Pro takový případ jsou Smluvní strany oprávněny jednostranně změnit Kontaktní osoby, přičemž jsou povinny tuto změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Taková změna je účinná ode dne doručení oznámení o změně Kontaktní osoby druhé Smluvní straně a nevyžaduje vytvoření dodatku k této Smlouvě.

  - Dodavatel se dále zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude jednat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s výše uvedeným si Objednatel vyhrazuje právo provést svými zaměstnanci či třetí stranou u Dodavatele audit kybernetické bezpečnosti významného informačního systému, a to kdykoliv v průběhu tvání této Smlouvy.

Článek V.

Akceptace Plnění

  - Každé dílčí Plnění, odpovídající jednotlivým Milníkům, bude Objednatelem akceptováno na základě akceptační procedury popsané níže (dále jen „Akceptační procedura“). Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté dílčí Plnění je výsledkem, ke kterému se Dodavatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích Plnění Dodavatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, této Smlouvě a jejích přílohách a PIA, a to za využití akceptačních kritérií Dodavatelem definovaných v PIA, Objednatelem odsouhlasených a případně později doplněných. Akceptační procedura má za úkol také ověřit, zda dílčí Plnění k danému dni plně odpovídá platné Legislativě, a že nevyžaduje provedení údržby.

  - Předání a převzetí Dodavatelem řádně provedeného dílčího Plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých dílčích Plnění reflektující jednotlivé Milníky, a to v termínech stanovených v Harmonogramu.

  - Akceptační procedura bude obecně probíhat dle následujících kroků:

- Dodavatel písemně vyzve Objednatele k účasti na Akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před zahájením Akceptační procedury;

- Objednatel vytvoří akceptační komisi složenou ze 7 členů v zastoupení jedné osoby za každou Správu NP a tří osob za Objednatele (dále jen „Akceptační komise“);

- Posouzení zpracovaného Výstupu Dodavatele Akceptační komisí, soupis případných výhrad Akceptační komise a jejich postoupení Dodavateli k novému zapracování ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání Výstupu Akceptační komisi Dodavatelem (úplnost, obsah, realizace), (budou-li nějaké);

- Zapracování výhrad Dodavatelem ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejich postoupení Akceptační komisí (budou-li nějaké);

- Posouzení zapracování výhrad Akceptační komisí ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne postoupení aktualizovaného Výstupu Akceptační komisi Dodavatelem, (budou-li nějaké) včetně závěrečného stanoviska Akceptační komise: (i) akceptováno, (ii) akceptováno s výhradami, (iii) neakceptováno.

  - Závěrečné stanovisko Akceptační komise bude uvedeno v akceptačním protokolu vyhotoveném Objednatelem a Dodavatelem, který bude obsahovat alespoň označení předmětného dílčího Plnění, označení a identifikační údaje Objednatele a Dodavatele, číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, stanovisko Objednatele, že dílčí Plnění akceptuje, akceptuje s výhradami či neakceptuje (na podkladě závěrečného stanoviska Akceptační komise), soupis provedených činností, dodávek, služeb apod., popř. výhrad, datum a místo sepsání předmětného protokolu, jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele (dále jen „Akceptační protokol“). Nesdělení některé výhrady při akceptaci nemá vliv na povinnost Dodavatele tuto výhradu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.

  - Dojde-li ze strany Akceptační komise bez dalšího k akceptování jednotlivých dílčích Plnění, tzn. akceptaci bez výhrad, vznikne Dodavateli právo na uhrazení ujednané ceny dle Čl. VI. této Smlouvy.

  - Bude-li Akceptační komise akceptovat jednotlivá dílčí Plnění s výhradami, budou tyto popsány v Akceptačním protokolu včetně způsobu a termínu, ve kterém je Dodavatel povinen uplatněné výhrady odstranit, o čemž bude následně sepsán nový Akceptační protokol. Nebudou-li ve stanoveném termínu výhrady Dodavatelem odstraněny, vyhrazuje si Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty dle Čl. X. odst. 10.3.3 a odst. 10.3.4 této Smlouvy či na okamžité odstoupení od Smlouvy dle Čl. XI. odst. 11.8 písm. d) této Smlouvy.

  - Výhrady jsou Objednatelem pro potřeby této Smlouvy klasifikovány následovně:

- Výhrady kategorie A – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu), který neumožňuje plnění základních funkcí;

- Výhrady kategorie B – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu) umožňující plnění základních funkcí, avšak s omezením rychlosti zpracování nebo za mimořádných provozních opatření;

- Výhrady kategorie C – stav specifikovaného systému (nebo Výstupu) umožňující plnění základních funkcí Objednatele, avšak s vyskytujícími se drobnými chybami, které nebrání nebo mají zcela minimální vliv na řádné užívání a funkcionality systému;

(společně dále jen „Výhrady“).

  - Není-li dále stanoveno jinak, má se za to, že dílčí Plnění splňuje stanovená akceptační kritéria za předpokladu, že toto Plnění nemá žádnou Výhradu kategorie A, max. 3 Výhrady kategorie B a současně nemá více než 10 Výhrad kategorie C (Výhrady specifikovány v odst. 5.7 tohoto článku). Objednatel je oprávněn dílčí Plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh Výhrad kategorie A, B, C překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií. Ve výše popsaných případech se jedná o akceptování s Výhradami.

  - Nebude-li Akceptační komise akceptovat dílčí Plnění odpovídající Milníku dva (2) až pět (5), je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy dle Čl. XI. odst. 11.8 písm. d). Při neakceptaci dílčích Plnění odpovídajících Milníkům šest (6) až sedm (7) vzniká Objednateli právo na uhrazení smluvní pokuty dle Čl. X odst. 10.3.4 této Smlouvy.

  - Každé jednotlivé dílčí Plnění je řádně poskytnuto a akceptováno až podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem a Dodavatelem o akceptaci předmětného dílčího Plnění, je-li prosto jakýchkoli Výhrad.

  - Plnění jako celek se považuje za dokončené teprve v okamžiku, kdy ze strany Objednatele dojde k bezvýhradní akceptaci posledního Akceptačního protokolu, tj. „Akceptační protokol o stabilizaci systému a ukončení Plnění“. Na tento okamžik je rovněž vázána úhrada zbylé ceny za realizované Plnění, jak bude uvedeno dále.

- Článek VI.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena za Plnění byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí …….. Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou … %, tedy … Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí … Kč (dále jen „Cena“).

  - Jednotlivé dílčí ceny, z nichž je Cena složena a jsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají nabídkové ceně Dodavatelem uvedené v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.

- Tabulka č. 1: Celková cena Plnění:

  - Přesné částky, které budou Dodavateli hrazeny při splnění podmínek stanovených touto Smlouvou jsou uvedeny v následující tabulce (dále jen „Dílčí ceny“):

- Tabulka č. 2: Výše fakturovaných Dílčích cen:

  - Cena i Dílčí ceny jsou stanoveny pro celý rozsah Plnění dle této Smlouvy jako ceny konečné, pevné a nepřekročitelné. V Ceně i Dílčích cenách jsou zahrnuty veškeré činnosti včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť nebyly v Nabídce Dodavatele výslovně uvedeny, zejména veškeré práce, dodávky, služby, součinnost s třetími stranami, doprava do míst plnění a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy dle jejího Čl. I.

  - Cenu i Dílčí ceny je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k Ceně i Dílčím cenám bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Dílčí ceny uvedené v Tabulce č. 2: „Výše fakturovaných Dílčích cen“ (odst. 6.3 tohoto článku) budou hrazeny vždy výlučně Objednatelem, a to na základě řádného daňového dokladu (dále jen „Faktura“ či „Faktury“), jehož součástí musí být soupis všech poskytnutých dodávek, služeb, prací apod., resp. Akceptační protokol dle Čl. V. odst. 5.4 a násl. této Smlouvy. Dílčí ceny budou hrazeny bezhotovostním převodem v české měně na účet Dodavatele uvedený v každé jednotlivé Faktuře, a to dle podmínek ujednaných v následujících odstavcích tohoto článku.

  - Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli Fakturu vždy do 7 dnů po bezvýhradní akceptaci jednotlivých dílčích Plnění reflektující Milníky 2, 5, 6 a 7, a to na základě níže uvedených Akceptačních protokolů:

- Akceptační protokol o převzetí PIA Objednatelem;

- Akceptační protokoly o ukončení pilotního porvozu;

- Akceptační protokoly o připravenosti produkčního provozu;

- Akceptační protokoly o stabilizaci systému, ukončení Plnění.

  - Poskytnutí Multilicence EKLIS bude Dodavatelem fakturováno zvlášť s tím, že Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli předmětnou Fakturu do 7 dnů od podpisu Předávacího protokolu, viz Čl. IV. odst. 4.8.1 této Smlouvy.

  - Všechny Dodavatelem vystavené Faktury budou v souladu s odst. 6.6 tohoto článku.

  - Faktury vystavené Dodavatelem musí obsahovat veškeré stanovené obsahové i formální náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy a musí být označeny evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele ….. (viz také záhlaví této Smlouvy), zejména:

- označení Faktury a její číslo;

- identifikační údaje Dodavatele a Objednatele včetně platebních údajů;

- předmět Smlouvy;

- specifikaci dílčího Plnění dle této Smlouvy;

- fakturovanou částku v členění bez DPH, včetně DPH a samostatně sazba a výše DPH;

- den vystavení Faktury a lhůtu spaltnosti;

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, jež Fakturu vystavila;

- případně přílohy;

- a musí mít dále náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

  - Faktura bude Objednateli vždy zaslána ve dvou (2) vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Odbor Informatiky, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

  - Lhůta splatnosti Dodavatelem vystavených Faktur činí dvacet jedna (21) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit jednotlivé Dílčí ceny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

  - V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti či bude chybně vyúčtována cena či DPH, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.

- Článek VII.

- Práva a povinnosti Smluvních stran

  - Uživatelé EKLIS jsou povinni poskytovat Dodavateli při plnění předmětu této Smlouvy nezbytně nutnou součinnost k úspěšné realizaci Plnění.

  - Obě Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků plynoucích z této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel je povinen Uživatelům EKLIS neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy.

  - Uživatelé EKLIS se zavazují předat Dodavateli v co nejkratším možném temínu po podpisu této Smlouvy Smluvními stranami interní pokyny, předpisy a další dokumentaci, která souvisí nebo může souviset s Plněním dle této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Uživatele EKLIS na zřejmou nevhodnost jejich pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Uživatelé EKLIS navzdory tomuto upozornění trvají na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

  - Uživatelé EKLIS se zavazují poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, a to včetně zajištění součinnosti třetích stran, a to zejména v souvislosti s migrací Dat z nebo do jiného informačního systému.

  - Dodavatel je povinen provádět veškeré úkony při realizaci Plnění dle této Smlouvy standardními způsoby a dodržovat obecně závazné právní předpisy a normy vztahující se k jeho činnosti. Jakýkoliv nadstandardní způsob realizace Plnění dle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn použít výhradně na své náklady s tím, že Objednateli bude účtována cena jako při realizaci Plnění standardním způsobem.

  - Dodavatel je povinen realizovat Plnění řádně a včas podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho realizaci bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, dle pokynů a požadavků Objednatele a dále v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy. Při své činnosti je Dodavatel povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a brát v úvahu a respektovat povinnosti vyplývající pro Uživatele EKLIS z obecně závazných právních předpisů.

  - Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu Plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

  - Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osoby.

  - Dodavatel se dále zavazuje, že se svým jednáním při plnění Smlouvy nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Dodavatele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.

  - Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv Data shromážděná                   v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností vyplývajících       z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel se navíc zavazuje po předání posledního dílčího Plnění veškerá Data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit.

  - Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

- Clánek VIII.

- Prohlášení smluvních stran, pojištění Dodavatele

  - Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Plnění dle této Smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání).

  - Dodavatel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybné realizaci Plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádné realizaci Plnění, a že rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací, případně prostřednictvím subdodavatelů uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy. Výměna některého či všech těchto subdodavatelů v průběhu plnění Smlouvy je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Pokud Dodavatel prokáže, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v obdobném rozsahu, Objednatel s tímto neodepře bezdůvodně udělit svůj souhlas. Pokud Dodavatel prokázal část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit, aby subdodavatel poskytoval i tomu odpovídající část smluvního plnění.

  - Dodavatel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze ZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 147a ZVZ, a dále při plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů týkajících se provádění finančních a jiných kontrol, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této Smlouvy.

  - Dodavatel je v souladu s § 147a ZVZ povinen předkládat Objednateli v průběhu plnění této Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené na základě této Smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Pokud Dodavatel takové subdodavatele neměl, odevzdá prázdný seznam subdodavatelů. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

  - Dodavatel je povinen dokumenty související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od finančního ukončení Plnění, a to zejména pro účely případné kontroly realizace Plnění, ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (např. zákon č. 563/1991 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb.). Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele a dále pověřených orgánů (Ministerstva financí; Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy.) Dále je Dodavatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - Dodavatel je dále povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v odst. 8.3, 8.5, 8.6 tohoto článku byly dodržovány rovněž jeho případnými subdodavateli.

  - Smluvní strany prohlašují, že Plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

  - Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě Dodavatelem, jeho zaměstnanci, subdodavateli nebo osobami v obdobném postavení porušením jejich povinností v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva bude mít limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 15.000.000 Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých). Dodavatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do originálu pojistné smlouvy či mu na jeho náklad pořídit její ověřenou kopii, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele. Dodavatel je dále povinen Objednatele bezodkladně (nejpozději do 2 pracovních dnů) informovat o jakékoliv změně pojistné smlouvy.

- Článek IX.

- Důvěrnost informací, ochrana osobních údajů

  - Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací, jež získají nebo získaly na základě nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“), vyjma pokud tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutí příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů nebo (iii) za účelem plnění dle této Smlouvy. Tato povinnost platí bez ohledu na trvání této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se za Důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

- jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití);

- poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat.

  - Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit Důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů. Každá ze Smluvních stran je zejména oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým subdodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům a představitelům, avšak s tím, že taková Smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám.

  - Správy NP jsou dále oprávněny zpřístupnit Důvěrné informace Centrálnímu zadavateli a jiným složkám veřejné správy v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy.

  - Závazky obsažené v tomto článku týkající se zachovávání důvěrného charakteru informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné nehledě na jakékoli ukončení platnosti této Smlouvy po dobu pěti (5) let od ukončení její účinnosti nebo splnění této Smlouvy.

  - Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv část byla Objednatelem zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup prostřednictvím svého elektronického nástroje na adrese: …….. v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Smluvní strany se v případě zpracování osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů podle tohoto zákona.

- Článek X.

- Záruka, odpovědnost za škodu, sankce

  - Záruka

    - Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, že EKLIS bude mít vlastnosti stanovené v příslušných právních předpisech, zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jakož i v této Smlouvě a jejích přílohách, a to jak po celou dobu trvání této Smlouvy, tak také po dobu následného provozu EKLIS podle tzv. „Smlouvy o provozní podpoře“ (smlouva upravující následnou podporu provozu EKLIS, která byla Smluvními stranami uzavřena v souvislosti s touto Smlouvou téhož dne).

    - Záruční doba počíná běžet okamžikem ukončení realizace Plnění, tj. podpisem posledního Akceptačního protokolu (tj. „Akceptační protokol o stabilizaci systému, ukončení Plnění“), kdy tento bude podepsán Objednatelem a Dodavatelem bez Výhrad.

    - Záruční doba se nevztahuje na:

- vady vzniklé použitím věcí a/nebo informací předaných Uživatelům EKLIS, u nichž Dodavatel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče;

- vady způsobené Uživateli EKLIS neodborným zacházením a/nebo údržbou nebo o kterých Dodavatel Uživatele EKLIS prokazatelně poučil;

- jiné vady prokazatelně vzniklé z důvodů stojících na straně Uživatelů EKLIS.

    - V případě výskytu jakékoliv vady má Objednatel (rovněž jako zprostředkovatel za Správy NP) povinnost tuto bez odkladu písemně oznámit Dodavateli, který její odstranění provede na svůj náklad a bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace s přihlédnutím k povaze vady. O předmětu a termínu odstranění vady bude Objednatelem a Dodavatelem sepsán písemný záznam.

    - Dodavatel je povinen v návaznosti na Objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na jejím odstranění, a to i v případě, že svoji odpovědnost neuznává. V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel za takovou vadu neručí, budou mu následně vzniklé náklady uhrazeny do 10 kalendářních dnů od jejich odstranění, vždy však v rozsahu nezbytném pro odstranění vady a s přihlédnutím k obvyklým cenám Dodavatele týkajícím se takovéto opravy.

  - Odpovědnost za škodu

    - Každá Smluvní strana je odpovědná za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

    - Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit Uživatelům EKLIS veškerou škodu, která Uživatelům EKLIS vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že Uživatelé EKLIS poruší realizováním Plnění či jeho dílčích částí práva duševního vlastnictví třetích osob.

  - Sankce

    - V případě prodlení Centrálního zadavatele s úhradou řádně vystavených a doručených Faktur, je Centrální zadavatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

    - V případě prodlení Dodavatele s řádnou a včasnou realizací Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu, je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

    - V případě prodlení Dodavatele s odstraněním uplatněných Výhrad v jednotlivých Akceptačních protokolech, je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

    - V případě prodlení Dodavatele s odstraněním uplatněných Výhrad v „Akceptačním protokolu o připravenosti produkčního provozu“ (Milník 6) či v „Akceptačním protokolu o stabilizaci systému, ukončení Plnění“ (Milník 7), je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

    - Za prodlení se zapracováním změn Legislativy či za prodlení s její aktualizací (po dobu trvání této Smlouvy) týkající se zásadního legislativního rámce, tedy daňových a účetních právních předpisů, je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Za prodlení se zapracováním změn Legislativy či za prodlení s její aktualizací (po dobu trvání této Smlouvy) týkající se ostatních právních předpisů, je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

    - V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z Čl. VII. a VIII. této Smlouvy (vyjma Čl. VIII. odst. 8.2 této Smlouvy) je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

    - V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z Čl. VIII. odst. 8.2 této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

    - Za každé jednotlivé porušení povinností vyplývajících z Čl. IX. této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

    - V případě, že Dodavatel nesplní jakoukoliv další povinnost upravenou touto Smlouvou, na kterou byl Uživateli EKLIS předem upozorněn, zaplatí Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

    - V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok Centrálního zadavatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Centrální zadavatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

    - Smluvní pokuta je splatná do jedna dvaceti (21) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Dodavateli či Objednateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Dodavatele či Objednatele.

    - Uplatněním práv z vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele nahradit škodu vzniklou Uživatelům EKLIS porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Uživatelé EKLIS jsou oprávněni požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu, a to včetně škody v rozsahu veškerých účelně vynaložených nákladů na odstranění vad na realizovaném Plnění.

    - Právo Centrálního zadavatele požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění této Smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Tuto skutečnost je povinen Dodavatel Centrálnímu zadavateli bezodkladně sdělit a je také povinen existenci takových okolností prokázat.

Článek XI.

Doba trvání Smlouvy, výpověď, odstoupení a další způsoby ukončení Smlouvy

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou dle Čl. II. odst. 2.1 a 2.2 této Smlouvy.

  - Před uplynutím výše uvedené doby lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné dohody Objednatele a Dodavatele, výpovědí Smlouvy, nebo odstoupením od Smlouvy dle odst. 11.5 a násl. tohoto článku a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Objednateli či Dodavateli.

  - Uvedené způsoby ukončení Smlouvy musejí být Objednatelem a Dodavatelem provedeny vždy v písemné formě a tyto musejí být druhé Objednateli či Dodavateli řádně doručeny. V případě pochybností se má za to, že k doručení daného dokumentu došlo třetí (3) den po jeho odeslání Objednateli či Dodavateli.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v délce dvou (2) kalendářních měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli.

  - Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem pouze pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele, kterým se rozumí prodlení s úhradou některé z Dodavatelem vystavených Faktur po dobu delší než 60 kalendářních dnů. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nejdříve poté, kdy na neplnění závazků Objednatele písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- Dodavatel poskytuje Plnění v prokazatelně nízké kvalitě, v rozporu se Smlouvou, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou Dodavatele, platnými právními předpisy a normami; nebo

- Dodavatel nebude řádně a včas plnit konkrétní termíny a povinnosti dle této Smlouvy.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší a Objednatel a Dodavatel jsou si povinni vrátit vše, co si na jejím základě poskytli.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech:

- zjistí-li, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty         s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

- zjistí-li, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

- neprokáže-li Dodavatel trvání pojištění dle Čl. VIII. odst. 8.9 této Smlouvy;

- neakceptování druhého (2) až pátého (5) Milníku za podmínek stanovených v Čl. V. této Smlouvy (tedy nejpozději neakceptování „Akceptačního protokolu o ukončení Pilotního provozu“ ze strany Objednatele).

  - Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl. Obdobné platí pro i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

  - V případě předčasného ukončení této Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením dochází rovněž k ukončení Smlouvy o provozní podpoře. V takovém případě jsou Objednatel a Dodavatel povinni provést vypořádání vzájemných závazků v souladu s právními předpisy.

- Článek XII.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

  - Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

  - Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této Smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou Smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá Smluvní strana neprodleně písemně informována. Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pak žádná ze Smluvních stran však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu strany druhé převést tuto Smlouvu nebo její část na třetí osobou.

  - Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

  - Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných Objednatelem a Dodavatelem, s výjimkou změny Kontaktních osob dle Čl. IV. odst. 4.9.3 této Smlouvy. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

  - Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

  - Tato Smlouva je sepsána ve dvanácti (12) vyhotoveních s platností originálu, z nichž deset (10) si ponechají Uživatelé EKLIS, každý po dvou (2) vyhotovení a dvě (2) vyhotovení obdrží Dodavatel.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu VZ;

- Příloha č. 2 – Katalog funkcí;

- Příloha č. 3 – Harmonogram implementace;

- Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů;

- Příloha č. 5 – Výpis z obchodního rejstříku Dodavatele;

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

| Za Uživatele EKLIS: V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Ministerstvo životního prostředí Ing. Jana Vodičková ředitelka odboru informatiky V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko Ing. Pavel Benda, Ph.D. ředitel V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Správa Krkonošského národního parku Ing. Jan Hřebačka Ředitel V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Správa Národního parku Podyjí Ing. Tomášem Rothröckl ředitel V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika - Správa Národního parku Šumava Mgr. Pavel Hubený ředitel | Za Dodavatele: V Praze, dne ………………. …………………………….. …………….. ……………. ……………. |
| --- | --- |