**Krycí list - VZ 67/2018**

**„Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP Program péče o krajinu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny“**

### ¹)Identifikační údaje účastníka:

Název/jméno:

se sídlem/bytem:

zapsaný dne: ............................. na živnostenském úřadě (popř. v jiné evidenci),

vedeném ...................................., oddíl ........................, vložka.............,

IČ:/r.č.:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

### Obecné činnosti na ploše

**V**šechny činnosti budou provedeny šetrně, dle níže uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou objednatele a poté na náklady zhotovitele provedena.

**P**ráce budou zahájeny po předchozí domluvě s odpovědnou osobou za realizaci, která před započetím prací zhodnotí vláhové a botanické poměry na lokalitě.

**V** případě nepříznivých klimatických podmínek je možné termín prací po dohodě s odpovědnou osobou posunout.

**L**ehkou mechanizací se rozumí:

dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s  váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě.

**Z**a travní porost se považují i porosty vysokostébelných rostlin typu tužebník jilmový, ostřice, včetně náletů dřevin do 1 cm průměru ve výšce 10 cm nad zemí, nebude-li dále uvedeno jinak.

**P**okud nebude uvedeno jinak, veškerá biomasa bude shrabána, uklizena a odvezena z lokality a uložena na deponie zhotovitele.

**Ú**klid biomasy zahrnuje i odklizení větví opadaných z dřevin uvnitř nebo blízkých paseným či sekaným pozemkům na deponie zhotovitele.

**P**odrobné podmínky realizace akcí budou uvedeny ve smlouvách.

**N**áhledové mapy viz. Grafická příloha.

**C**eny jsou uvedeny bez DPH.

**1) Krakonošův a Celní lom, k.ú. Horní Albeřice (0,37 ha)**

**Umístění:** části p.p.č. 411/0, 411/2, k.ú. Horní Albeřice

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, odstranění zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem.

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty a zmlazujícího náletu s podrostem křovinořezem, včetně obsekání dřevin v lemu. Posečená travní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** 30. 6. - 31. 7. 2018

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 13 320 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 2) Peklo, k.ú. Horní Lánov (0,36 ha)

**Umístění:** p.p.č. 2610, 2576 k.ú. Horní Lánov

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude dosušena, uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. Na lokalitě se nachází vyznačená botanická mikrolokalita, která bude ponechána bez zásahu. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** 30. 6. - 31. 7. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 13 379 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 3) Anenské údolí, k.ú. Harrachov (0,68 ha)

**Činnost:** dvousečný pokos ploch křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz travní hmoty + podzimní aktivní vyhrabávání mechu.

**Umístění:** p.p.č. 462/1, k.ú. Harrachov

**Popis:** Na vyznačených plochách bude 2x za sezónu proveden pokos ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací a křovinořezem včetně celkového úklidu hmoty na deponie zhotovitele, vyjma vyznačených a na místě upřesněných ponechaných nesečených pásů. Po druhé seči bude provedeno aktivní vyhrabání mechu za využití oběžného nahrabováku či obdobné mechanizace. Vyhrabaný mech bude odklizen na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** 25. 6. - 15. 7. 2018 (1.seč),

15. 8. – 15. 9. 2018 (2.seč),

15. 9. - 15. 10. 2018 (vyhrabávání mechu).

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 33 892 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 4) Rýžoviště, k.ú. Harrachov (0,91 ha)

**Činnost:** pokos ploch lehkou mechanizací, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p.p.č. 943/1, 943/3, 946/0, 949/0, 951/0, 1052/0 k.ú. Harrachov

**Popis:** na vyznačené ploše bude proveden pokos lehkou mechanizací na nízké strniště a celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** od 25. 6.do 31. 7 2018,

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 12 074 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 5) U lipky a Xerotherm, k.ú. Víchová nad Jizerou (0,56 ha)

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz hmoty.

**Umístění části a):**

„Xerotherm“ – 0,22 ha, část p.p.č. 453/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**Termín:** od 1. 7. do 20. 7. 2018, s výjimkou zvláště označených botanických mikrolokalit.

**Umístění části b): seč + seč otav**

„U lipky“ - 0,34 ha, část p.p.č. 658/0, část p.p.č. 624/0, k.ú. Víchová nad Jizerou

**1. Termín:** od 30. 6. do 15. 7. 2018

**2. Termín:** od 15. 8. do 15. 9. 2018

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní a vyřezaná dřevní hmota bude uklizenaa odvezena na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 32 181 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

**6) Mokřina pod Vltavou, k.ú. Strážné (0,33 ha)**

**Činnost:** pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.

**Umístění:** p. p. č. část 2956/3 v k.ú. Strážné

**Popis:** Seč travního porostu křovinořezem a shrabání travní hmoty, celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** 1.7. - 31. 7. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 13 796 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 7) Černý Důl - lokalita Za kostelem (0,09 ha) a Šušmaňák (0,77 ha), k.ú. Černý Důl

**Činnost:** pokos travní hmoty křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání odrostlých dřevin.

**Umístění:** části p.p.č. část 515/1, 726/1, 726/2, 727/2, k.ú. Černý Důl

**Popis:** Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, vyjma vyznačených a na místě upřesněných ponechaných nesečených pásů. Travní hmota bude shrabána a odvezena na deponie zhotovitele. V ceně je započítána i nezbytná práce pro provedení seče tj. odstranění případných opadaných větví ze stromů apod.

**Termín:** od 25. 6.do 30. 7. 2018

### Předpokládaná cena celkem bez DPH: 31 958 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 8) Vosecká Bouda (2,7 ha), k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č.: část 963/11, část 963/13, část 963/15, k. ú. Rokytno v Krkonoších

**Popis:** Na vyznačených plochách bude proveden pokos travního porostu křovinořezem, příp. ručně vedenou sekačkou, včetně posekání keříčků borůvky. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** seč 1. 7. – 31. 8. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 90 210 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

### 9) Petrova bouda (2,02 ha), k. ú. Špindlerův Mlýn

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:**, p.p.č.: 604/1, k. ú. Špindlerův Mlýn

**Popis:** pokos zájmových ploch křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 1. 7. – 31. 8. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 67 401 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Na Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

**10)** **U** **Vebrovy Boudy (1,16 ha), k. ú. Velká Úpa I.**

**Činnost:** pokos zájmových ploch bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 559/1, 559/3, část 559/4, část 559/5, k.ú. Velká Úpa I.

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos lehkou mechanizací, případně ručně vedenou sekačkou a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele. Na vyznačených plochá (dle mapové přílohy) budou ponechány neposečené pásy, jako refugium pro bezobratlé živočichy. Poloha ponechaných pásů bude upřesněna objednatelem v terénu.

**Termín:** 1. 7. – 15. 8. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 31 061 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

**11)** **Obří důl – hájenka (0,19 ha), k.ú. Pec pod Sněžkou**

**Činnost:** pokos zájmových ploch křovinořezem, úklid a odvoz posečené travní hmoty s ohledem na klimatické podmínky a stav ploch.

**Umístění:** p.p.č. 483/3 a 483/4, k.ú. Pec pod Sněžkou

**Popis:** na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.

**Termín:** 1. 7. – 15. 8. 2018

Předpokládaná cena celkem bez DPH: 8 371 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH ¹):** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum a podpis (razítko) účastníka