smlouva o dílo

mezi

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

a

[DODAVATEL]

Obsah

Smlouva

Příloha A	-	Katalog požadavků informačního systému HNVO

Příloha B 	-	Koncepce propojení HNVO, ISPOP a EAP

Příloha C 	-	Požadavky na Dokumentaci

Příloha D 	-	Popis Podpůrného centra Dodavatele

Příloha E	-	Součinnost CENIA

Příloha F	-	Položkový rozpočet

Příloha G	-	Projektový harmonogram a fakturační milníky

Příloha H	-	Projektový tým Dodavatele (role)

Příloha I		Identifikace a hodnocení rizik

Příloha J	-	Znění nově připravované legislativy

Příloha K	-	Seznam spolupracujících systémů

Příloha L	-	Nabídka dodavatele podaná ve veřejné zakázce

1.	CENIA, česká informační agentura životního prostředí

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: 100 10

IČO: 45249130

státní příspěvková organizace

jednající: Ing. Vladimír Fanta, ředitel

(dále jen „CENIA“)

a

2.	[DODAVATEL]

sídlo/místo podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

osoba oprávněná za dodavatele jednat: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel”)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o dílo

I.	DEFINICE

„Akceptace Díla“ je převzetí Díla CENIA pokud Dílo splňuje veškeré požadavky CENIA a Akceptační kritéria Díla a Dodavatel dodal CENIA veškerou příslušnou Dokumentaci týkající se Díla, v rámci kterého vydá CENIA Dodavateli nejpozději do 3 Pracovních dnů písemnou akceptaci Díla. Bližší význam je uvedený v pododstavci 3.9 této Smlouvy.

„Akceptační kritéria Díla“ jsou kritéria a požadavky uvedené v Přílohách této Smlouvy, přičemž bližší podmínky jsou uvedené v pododstavci 3.9 této Smlouvy.

„Akceptační testy Díla“ jsou testy funkčnosti Díla po jeho implementaci. Bližší podmínky jsou uvedené v pododstavci 3.9 této Smlouvy.

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

„Dílo“ znamená softwarové a hardwarové řešení informačního systému pro aplikační podporu agendy HNVO (hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) dodávané Dodavatelem na základě této Smlouvy, včetně zajištění nezbytného technologického hardwaru a jeho zapojení a dalších součástí, služeb a technologií, zkompletovaných takovým způsobem, aby celé funkční celky fungovaly podle požadavků CENIA bez potřeby jakýchkoliv dalších součástí nebo služeb, které by měla CENIA zajišťovat. Výjimkou je poskytnutí místa v hostingovém centru, kde CENIA hostuje své informační systémy včetně potřebného příkonu a připojení k Internetu (popř. v jiném místě určeném CENIA).

Technická a uživatelská specifikace Díla je uvedena v Přílohách A, B a C této Smlouvy. Pojem Dílo zahrnuje rovněž veškeré další verze na základě plnění poskytovaného v rámci Části B a Části C po celou dobu platnosti Smlouvy a za součást Díla se považuje rovněž programové prostředí, ve kterém bude Dílo provozováno a jež umožní jeho fungování, jakož i jednotlivé dílčí celky a verze. Za součást Díla se považuje rovněž Dokumentace. Všechna práva a oprávnění CENIA spojená s dodaným Dílem, jakož i všechny povinnosti Dodavatele v souvislosti s dodáním Díla vyplývající ze Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, povinnost Podpory Díla) se vztahují též k jednotlivým dílčím celkům a verzím. Součástí díla jsou veškerá zařízení nezbytná k provozování díla podle požadavků CENIA. Podrobné vymezení díla je uvedeno v článku III této Smlouvy.

„Dokumentace“ znamená požadované dokumenty, jejichž obsah je vymezen v Příloze C této Smlouvy, popř. další výstupy dohodnuté na úrovni projektového týmu. Veškerá Dokumentace bude v českém jazyce.

„FTE“ znamená „Full-Time Equivalent“ – ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek.

„Implementace Díla“ znamená instalace a zprovoznění Díla. Implementace Díla je blíže specifikována v odstavci 3.7 této Smlouvy.

„ITIL V3“ (Information Technology Infrastructure Library) je soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.

„Katalog požadavků“ je souborem požadavků na Dílo a je Přílohou A Smlouvy. Požadavky jsou definovány dostatečně určitým způsobem včetně akceptačních kritérií pro účely akceptace dílčí etapy nebo celého Díla. Katalog požadavků není uzavřeným dokumentem, ale CENIA může žádat jeho rozšíření o další položky, pokud se tím nemění rozsah Díla. Katalog požadavků je podkladem pro Akceptaci Díla.

„Kategorie vad“ znamená míru závažnosti oznamované Vady jí přiřazenou ze strany CENIA dle kategorizace uvedené v této Smlouvě v čl. 4.4.1 této Smlouvy.

„Lhůta pro odpověď“ znamená lhůtu závazně stanovenou touto Smlouvou, ve které je Dodavatel povinen způsobem dohodnutým v servisním řádu informovat CENIA o tom, jakým postupem bude odstraněna oznámená Vada, kteří pracovníci Dodavatele budou oznámenou Vadu odstraňovat a jaký je charakter Vady. Lhůta pro odpověď začíná běžet od okamžiku doručení Oznámení Vady ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele.

„Lhůta pro odstranění Vady“ znamená touto Smlouvou závazně stanovenou lhůtu, ve které je Dodavatel povinen odstranit oznámenou Vadu. Lhůta pro odstranění Vady začíná běžet od okamžiku doručení Oznámení Vady ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele.

„Licence na Dílo“ znamená licenci na dílo poskytnutou Dodavatelem CENIA podle odstavce 3.2 této Smlouvy.

„Místo instalace“ znamená adresu pracoviště na území České republiky určenou CENIA a oznámenou Dodavateli nejpozději 10 Pracovních dnů před plánovaným dnem zahájení instalace, na kterýchžto pracovištích bude prováděna instalace, testování a Implementace Díla.

„Ostatní služby“ znamená služby blíže specifikované v článku V této Smlouvy.

„Oznámení vady“ znamená telefonické či písemné (včetně zprávy elektronické pošty) oznámení ze strany CENIA do Podpůrného centra Dodavatele o existenci Vady.

„Perioda průběžných informací“ znamená četnost průběžných informací o odstraňování Vad, jež je Dodavatel povinen poskytovat CENIA.

„Podpora Díla“ znamená veškeré služby sloužící k provozu a údržbě (maintenance), a to at’ již preventivní, pravidelné či poskytované na vyžádání CENIA, či k odstranění vad, ke změnám (včetně analýzy potřeby změn, jejich návrhu, provedení a začlenění do Díla), k úpravě (adaptation) a k rozvoji (evolution) Díla, za účelem dosažení a udržení stavu plné využitelnosti Díla CENIA v časovém rámci od Akceptace Díla až do stanoveného okamžiku ukončení poskytování Podpory. Podrobný rozsah Podpory Díla je specifikován v článku IV této Smlouvy.

„Podpůrné centrum“ znamená jednotné kontaktní místo, na němž je dosažitelné podpůrné středisko Dodavatele umístěné (včetně personálního a technického zajištění), poskytující služby spočívající v příjmu hlášení vad, evidenci, zajištění relevantní reakce, odstranění vad, technické asistence uživatelům a případně dalších služeb a případně další služby, k nimž se Dodavatel touto Smlouvou zavázal. Bližší podmínky jsou stanoveny v Příloze D této Smlouvy.

„Pracovní den“ znamená kterýkoliv den v týdnu od pondělí (včetně) do pátku (včetně) s výjimkou státních svátků v České republice.

„Pracovní doba“ znamená dobu od 9.00 do 17.00 v Pracovní den.

„Prototyp“ je verze Díla, ve které jsou implementovány všechny požadavky CENIA na systém, které jsou uvedeny ve všech Přílohách této Smlouvy, instalovaná za účelem testování ze strany CENIA.

„Práva duševního vlastnictví“ znamená veškerá autorská práva, patenty a jiná práva k vynálezům, práva k užitným vzorům, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě.

„Produkční provoz“ znamená běžný provoz Díla nebo jeho části po Akceptaci.

„Přesah“ má význam uvedený v pododstavci 4.6.2 této Smlouvy.

„Připomínka“ je požadavek na změnu řešení nebo opravu chyby ze strany CENIA k výstupu plnění.

„Smlouva“ tento dokument.

„Softwarová korekce“ je opravný počítačový kód, jehož účelem je (a) oprava vady Díla nebo optimalizace funkčnosti či výkonu Díla (fix, patch), která nedosahuje významu změny verze (upgrade), nebo (b) aktualizace Díla v reakci na změnu vnějšího prostředí (update), a to bud’ změnu IT nebo relevantního právního prostředí. Označení zda se jedná o upgrade nebo update provádí Dodavatel

„Technologická platforma pro provoz Díla“ je veškerý HW a SW, kapacity, prostředí a prostředky nezbytné pro bezchybnou implementaci a provoz Díla (včetně prostředků pro jeho zálohování) podle této Smlouvy. Kompletní serverovou část technologické platformy společně se souvisejícími službami zajišťuje Dodavatel. Technologická platforma pro provoz Díla je součástí Díla.

„Upgrade“ je povýšení na novou verzi, s novými funkcemi (a potažmo novými chybami).

„Update“ je aktualizace z důvodu opravy chyb, ať už funkčních, bezpečnostních, či jiného charakteru nebo aktualizace částí Díla (např. číselníky).

„Vada“ znamená nesoulad Díla se specifikacemi uvedenými v této Smlouvě anebo Dokumentaci, a to včetně škodlivého SW nebo vad médií se zdrojovým kódem Díla.

„Verze“ znamená verzi Díla, která zahrnuje předchozí Verze, obsahuje zlepšení a nové vlastnosti Díla, představuje vývoj od posledního vydání Díla a může být označena číselnou nebo abecední sérií.

„Změnové řízení“ je systém řízení a schvalování reakcí na požadavky na změny v projektu. Požadavek na změnu je požadavek na rozšíření nebo zúžení rozsahu projektu, změnu jeho politik, procesů, plánů, změny nákladů a rozpočtů, případně modifikace harmonogramu.

II.	Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je:

- Zhotovení a Implementace Díla

- Podpora Díla

- Poskytování Ostatních služeb.

III.	ZHOTOVENÍ A IMPLEMENTACE DÍLA

3.1	Předmět Díla

3.1.1	Dodavatel se zavazuje poskytnout CENIA služby, spočívající v komplexní realizaci Díla, tak jak byl jeho předmět vymezen v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak). Tyto služby zahrnují zejména (nikoliv výlučně):

Vytvoření, dodání a uvedení do provozu IS HNVO, který je propojen s ISPOP v souladu s koncepcí uvedenou v Příloze B této Smlouvy.

Vytvoření sady webových služeb Díla s informačním systémem Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v souladu s koncepcí a požadavky uvedenými v Přílohách A a B této Smlouvy.

Vytvoření komunikačního rozhraní se sadou webových služeb, které umožní upload a download dat v Díle.

Součástí předmětu plnění je zajištění Technologické platformy pro provoz Díla a dále její instalace včetně montáže, testování, zprovoznění a provozování a to včetně zálohovacího systému.

Zajištění komunikačního rozhraní Díla umožní bezpečné předávání všech dat a metadat uložených v systému nezávislým systémům prostřednictvím webových služeb.

Zajištění interoperability s EAP MŽP pro vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat a dalšími systémy v souladu s Přílohou K Smlouvy (a předchozím odstavcem (e)).

3.1.2	Zajištění průběhu projektu – komplexní a detailní organizace projektu a jeho metodického provádění.

3.1.3	Provedení analýzy požadavků na Dílo a jeho provoz

      - Analýza požadavků

    - Provedení analýzy požadavků CENIA uvedených v Přílohách Smlouvy, jejich zpřesnění a další doplnění na základě interview s delegovanými zástupci CENIA.

    - Provedení analýzy požadavků okolí systému (identifikace kooperujících okolních systémů, identifikace faktorů okolí ovlivňující systém přímo i nepřímo).

    - Provedení analýzy legislativních požadavků na systém a provoz systému.

      - Provedení dalších analytických aktivit nezbytných pro kvalitní návrh IS.

Výstupem analýz bude komplexní strukturovaná dokumentace doplněná komentáři tak, aby byla srozumitelná uživatelům systému.

3.1.4	Zajištění požadovaných integrací s dalšími systémy dle Přílohy K této Smlouvy.

3.1.5	Vývoj, implementace a konfigurace informačního systému bude probíhat postupně v  jednotlivých Prototypech, přičemž CENIA si vyhrazuje právo požadovat i zásadní změny jednotlivých Prototypů na základě jejich uživatelského testování. Počet Prototypů, které předcházejí verzi systému k akceptaci Díla podle článku 3.9, se stanovuje na 1 (jeden). Výslovně se sjednává, že Prototyp se předává k testování podle článku 3.6.

3.1.6	Zpracování Dokumentace podle požadavků stanovených v Příloze C této Smlouvy.

3.1.7	Testování systému

Vytvoření testovacího plánu a testovacích scénářů

      - Provedení funkčních testů

      - Provedení výkonnostních testů

      - Provedení bezpečnostních testů včetně komplexních penetračních testů

      - Vyhodnocení testování

3.1.8	Implementace systému do produkčního provozu

      - Školení uživatelů

Školení správců

Implementace a proškolení procesního rámce

3.2	Vlastnické právo a licenční ustanovení

3.2.1	Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo k veškerým hmotným nosičům, jimiž je Dílo vyjádřeno, přechází na CENIA dnem Akceptace Díla.

3.2.2	Dodavatel tímto zároveň poskytuje CENIA výhradní a nevypověditelnou licenci ke všem majetkovým právům k Dílu včetně jeho zdrojových kódů dle autorského zákona v neomezeném územním a časovém rozsahu. CENIA tak má oprávnění ke všem způsobům užití zdrojových kódů vytvořených Dodavatelem při plnění této Smlouvy a veškeré Dokumentace k informačnímu systému včetně výstupů vytvořených nebo získaných během plnění této Smlouvy, jež podle obecně závazných právních předpisů představují práva duševního vlastnictví, včetně práva tyto výstupy měnit. Licence na Dílo zahrnuje dále právo CENIA (i) zhotovit ve strojovém kódu dočasné i trvalé provozní rozmnoženiny (kopie Díla), (ii) provozovat Díla v libovolném množství prostředí (např. provozním, vývojovém, školícím a testovacím), (iii) zhotovit ve strojovém kódu rozmnoženiny (kopie) Díla pro účely zálohování, (iv) funkčně propojit Dílo s jakýmikoliv jinými systémy využívanými ze strany CENIA a (v) veškerá práva uvedená v ustanovení § 66 Autorského zákona (vi) i nad rámec § 66 Autorského zákona libovolně měnit, upravit a dále vyvíjet Dílo, samostatně či prostřednictvím třetích osob. Dílo má povahu díla vytvořeného Dodavatelem na objednávku CENIA. CENIA není povinna Dílo využít v souladu s § 2372 odst. 2 občanského zákoníku. Vše uvedené výše v článku 3.2.2 platí, pokud Dílo není „svobodným software“, na který se vztahuje Obecná veřejná licence GNU. Pokud má dílo charakter „svobodného software“, poskytuje Dodavatel nevýhradní oprávnění.

3.2.3	CENIA tímto poskytnutou Licenci přijímá. Dodavatel souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu jsou Dílo oprávněny užít i Ministerstvo životního prostředí a jím zřízené organizace.

3.2.4	Licence na Dílo rovněž zahrnuje právo CENIA užívat Dílo pro provozní účely Spřízněných osob CENIA (zřizovatele CENIA a dalších organizací zřízených stejným zřizovatelem), jakož i postoupit práva vyplývající z licence na Dílo či práva ze Smlouvy na jiné osoby.

3.3	Zdrojový kód

3.3.1	Dodavatel je povinen předat CENIA do 15 dnů ode dne Akceptace Díla dle této Smlouvy veškerý zdrojový kód Díla (jakož i zdrojový kód jednotlivých předaných dílčích plnění či verzí), a v případě úprav, změn a dalšího vývoje Díla předat vždy aktuální verzi zdrojového kódu, včetně dokumentace (s výjimkou zdrojového kódu ke standardnímu SW třetích stran, na kterém Dílo funguje). Předaný zdrojový kód bude ve vlastnictví CENIA. Smluvní strany souhlasí s tím, že pro potřeby reklamace bude jedna kopie zdrojových kódů a dokumentace na el. nosiči po předání vždy zapečetěna oběma smluvními stranami a uschována v bezpečnostním sejfu CENIA nebo na jiném vhodném místě po dohodě smluvních stran, a to nejméně po dobu trvání záruky.

3.3.2	Dodavatel je povinen průběžně bez zbytečného odkladu aktualizovat zdrojový kód Díla uložený u CENIA tak, aby byla u CENIA vždy uložena právě ta verze Díla, která je v dané době užívaná CENIA.

3.3.3	V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost předat do 15 dnů ode dne Akceptace Díla veškerý zdrojový kód Díla CENIA dle první věty pododstavce 3.3.1 této Smlouvy, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy CENIA, je CENIA oprávněna nárokovat smluvní pokutu až do výše rovné 10 % z Ceny za Dílo. Právo CENIA domáhat se na Dodavateli náhrady škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou uvedenou v předchozí větě není dotčeno.

3.4	Realizace Díla

3.4.1	Dodavatel je povinen zajistit potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost obou smluvních stran při realizaci Díla. CENIA se zavazuje poskytovat Dodavateli po celou dobu realizace Díla potřebnou součinnost, která činí maximálně 0,6 FTE týdně specialistů na projektový management. V případě souhlasu CENIA bude v odůvodněných případech poskytnuta součinnost nad tento rámec.

3.4.2	Dodavatel se bude řídit při provádění díla pokyny CENIA a postupovat v souladu s jejími zájmy. Dodavatel je povinen oznámit CENIA všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů nebo termínů a o kterých se při provádění Díla dozví. Od pokynů CENIA se Dodavatel nesmí odchýlit, pokud tyto jsou v souladu s platnými předpisy a nepřekročí v podstatném rozsahu sjednaný rozsah plnění dle této Smlouvy. V opačném případě, jakož i v případě nevhodnosti pokynů CENIA z hlediska řádného a odborného splnění předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen CENIA o nevhodnosti pokynů písemně informovat.

3.4.3	Dodavatel a CENIA budou komunikovat prostřednictvím kontaktních osob a prostřednictvím písemného archivovaného záznamu, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 3.4.4	Dodavatel je povinen průběžně informovat CENIA o realizaci Díla na pravidelných schůzkách a předkládat informace o stavu rozpracovanosti Díla.  Termíny schůzek určí CENIA, četnost schůzek bude 1x týdně, pokud CENIA nerozhodne jinak.

- CENIA je oprávněna kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy předkládat Dodavateli připomínky k rozpracovanému Dílu a návrhy na jeho úpravy (dále jen „Připomínky“). Připomínky musí být nezaměnitelné a dostatečným způsobem specifikované. Připomínky budou jedním ze vstupů Změnového řízení. Vypořádání připomínek se řídí článkem 3.6. Bude-li výstupem Změnového řízení rozhodnutí Připomínku zapracovat, zavazuje se Dodavatel zapracovat Připomínky CENIA v přiměřené lhůtě stanovené ve Změnovém řízení s ohledem na závažnost připomínek. Dodavatel není oprávněn odepřít bezplatné zapracování Připomínky, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.

- 3.4.5	CENIA je oprávněna kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy požadovat od Dodavatele zprávy o průběžném stavu plnění. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně.

- 3.4.6	CENIA je oprávněna kdykoliv a průběžně ověřovat shodu nedokončeného Díla se zadáním. Dodavatel je povinen poskytnout k takovému ověřování bez prodlení potřebnou součinnost a podklady.

3.5	Dokumentace

3.5.1	Současně se zajištěním dodání vytvořeného Díla dle článků 3.6 a 3.7 této Smlouvy je Dodavatel povinen dodat CENIA veškerou Dokumentaci týkající se Díla v elektronické podobě ve formátu .doc, pokud Dokumentace v tomto formátu existuje a ve formátu .pdf nebo v jiném dohodnutém formátu. CENIA je oprávněna vytisknout a užívat Dokumentaci týkající se Díla v neomezeném počtu kopií. Seznam a způsob provedení Dokumentace je uveden v Příloze C této Smlouvy.

3.6	Zajištění dodání Díla

3.6.1	Dodavatel se zavazuje vytvořit a zajistit dodání dokončeného a úplného Díla na Místo instalace a provést jeho instalaci pro účely testování ze strany CENIA. Sjednává se, že CENIA je oprávněna Dílo testovat, přičemž je verze nebo Prototyp Díla CENIA k testování předáván ve stavu, kdy bylo dodavatelem úspěšně ověřeno v testech funkcionalit, spolehlivosti a výkonnosti. CENIA je povinna provést pouze akceptační testování popř. dohodnuté testy prototypů za účelem posouzení funkcionalit nebo např. grafického rozhraní uživatelů. CENIA není zavázána k provádění funkčních, výkonnostních nebo bezpečnostních testů ani k provádění dalších testů za účelem vývoje prototypů nebo komplexní kontroly kvality díla. Tyto testy je povinen provést dodavatel a prezentovat CENIA jejich výsledky.

3.6.2		CENIA je po dodání Díla na základě provedeného testování oprávněna podat Dodavateli v písemné formě Připomínky.

3.6.3	Připomínky budou jedním ze vstupů Změnového řízení. Výstupem Změnového řízení bude rozhodnutí, zdali Připomínky budou zapracovány či nikoliv. Dodavatel není oprávněn odepřít zapracování Připomínky, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.

3.6.4	Doba pro předkládání Připomínek k Dílu se omezuje tak, že CENIA je oprávněna předkládat Dodavateli takové Připomínky nejdéle po dobu 10 Pracovních dnů od dodání Díla dle článku 3.6.1; práva ze záruk dle článku 3.11 tím nejsou jakkoliv dotčena.

3.6.5	Doručením Díla ve verzi obsahující zapracování veškerých Připomínek CENIA dle článku 3.6.3 se Dílo považuje za dokončené a způsobilé k Implementaci Díla, a považuje se za Verzi Díla.

3.6.6	Dle článků 3.6.1. – 3.6.5 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a verzí v souladu s harmonogramem dle Přílohy G. Výslovně se sjednává, že předkládání Připomínek k dílčím plněním či verzím nezbavuje CENIA práva předkládat Dodavateli Připomínky k dokončenému Dílu jako celku.

3.7	Implementace Díla

3.7.1	Bezprostředně po dodání Díla se zapracovanými Připomínkami CENIA dle článku 3.6.5 Dodavatel zahájí a provede instalaci a zprovoznění Díla. Implementace Díla je ukončena Akceptací Díla CENIA podle článku 3.9.

3.7.2	Dodavatel je povinen dokončit Implementaci Díla nejpozději do následujících termínů:

(i) 	Termín dokončení Implementace Díla a dodání Díla je stanoven na 29.02.2016.

(ii)	Akceptace finální verze díla bude prováděna oproti všem vydefinovaným požadavkům dle Příloh Smlouvy.

(iii)	CENIA si vyhrazuje právo na posun termínu dokončení Implementace Díla nebo části díla a dodání Díla nebo jeho části k provedení Akceptačních testů Díla na základě změny související legislativy popř. jiných závažných důvodů. Posunutí termínu dokončení implementace nemá vliv na cenu plnění dle této Smlouvy.

(iv)	V případě posunu termínu dokončení Implementace Díla a dodání Díla k provedení Akceptačních testů Díla podle článku 3.7.2 iii) se rovnoměrně posouvají rovněž termíny plnění neuzavřených projektových aktivit, tj. prodlužuje se doba trvání neuzavřených projektových aktivit, neposouvá se pouze termín dokončení Implementace Díla a dodání Díla k provedení Akceptačních testů.

(v)	Termín dokončení a zprovoznění verze Díla, které plní požadavky označené v Příloze A jako „Priorita A“ je 31.12.2015.

3.7.3	Dle článků 3.7.1. – 3.7.2 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a verzí v souladu s harmonogramem dle Přílohy G.

3.7.4	Dodavatel není oprávněn provést část Díla zahrnující podrobný technický návrh architektury Díla (dokumentovaný Globální specifikací Díla) a systémovou integraci prostřednictvím subdodavatelů.

3.7.5	CENIA se zavazuje poskytnout Dodavateli přiměřenou součinnost při poskytování Implementace Díla v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Tato součinnost bude zahrnovat (i) přístup do prostor a kancelářských prostor CENIA i mimo sídlo CENIA, ve kterých bude prováděna Implementace Díla, v Pracovní době, (ii) přístup k pracovníkům CENIA i mimo sídlo CENIA majícím nezbytné informace o fungování počítačového systému CENIA, (iii) přístup k telefonní lince a připojení na internet, a (iv) další součinnost specifikovanou v Příloze E této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje při poskytování Implementace Díla v prostorách CENIA dodržovat veškeré interní předpisy a pravidla CENIA, jež mu budou ze strany CENIA oznámeny. Písemné požadavky na součinnost CENIA s požadovanými lhůtami budou předkládány Dodavatelem nejméně 3 Pracovní dny předem. Neposkytnutí součinnosti ze strany CENIA dle tohoto článku může mít za následek posun termínů dle článku 3.9.6 bez příslušných sankcí.

3.7.6	CENIA umožní Dodavateli přístup do příslušného hostingového centra v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Implementace Díla. Dodavatel je povinen při přístupu k Platformě dodržovat postup a bezpečnostní zásady stanovené interními předpisy CENIA, jejichž obsah mu bude ze strany CENIA oznámen.

3.7.7	Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Implementace Díla jakož i Podpora Díla budou ze strany Dodavatele poskytovány s odbornou péčí v souladu s touto Smlouvou a prostřednictvím pracovníků Dodavatele disponujících dostatečným vzděláním a zkušenostmi s poskytováním daného plnění.

3.8	Součinnost Dodavatele

3.8.1	Dodavatel je povinen poskytovat CENIA a jejím subdodavatelům veškerou potřebnou součinnost, případně postupovat v koordinaci s třetími osobami, které určí CENIA. Povinnost zajistit potřebnou součinnost subdodavatelů nese CENIA.

3.8.2	Poskytování součinnosti Dodavatele dle článku 3.8.1 se považuje za součást Implementace Díla.

3.9	Akceptace Díla

3.9.1	Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat CENIA o ukončení Implementace Díla. Do 5 Pracovních dnů ode dne, kdy CENIA obdrží od Dodavatele oznámení o ukončení Implementace Díla, zahájí Dodavatel a CENIA společné akceptační testy Díla (dále jen „Akceptační testy Díla“). V průběhu Akceptačních testů Díla bude ověřeno v přítomnosti pracovníka CENIA, zda Dílo dodané, instalované a implementované Dodavatelem dle této Smlouvy splňuje všechna akceptační kritéria a požadavky uvedené v Přílohách této Smlouvy (dále jen „Akceptační kritéria Díla“). Tím není dotčen článek 3.9.6 této Smlouvy.

3.9.2	V případě, že bude v rámci Akceptačních testů Díla prokázáno, že Dílo splňuje veškerá Akceptační kritéria Díla a Dodavatel dodal CENIA veškerou příslušnou Dokumentaci týkající se Díla, vydá CENIA Dodavateli nejpozději do 2 Pracovních dnů písemnou akceptaci Díla (dále jen „Akceptace Díla“). CENIA není oprávněna vydání Akceptace Díla (akceptační protokol) bezdůvodně odpírat.

3.9.3	V případě, že nebudou splněna Akceptační kritéria Díla, nebude CENIA povinna vydat Akceptaci Díla. Dodavatel je v takovém případě povinen nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů ode dne skončení Akceptačních testů Díla provést takové změny, úpravy a modifikace Díla, aby Dílo splňovalo veškerá Akceptační kritéria Díla. Neprodleně po provedení všech změn, úprav a modifikací Díla ze strany Dodavatele, nejpozději následující den po skončení deseti (10) denní lhůty uvedené v první větě tohoto článku, provedou Dodavatel společně s CENIA opakované Akceptační testy Díla, při kterých bude opět postupováno obdobně dle článků 3.9.1 a 3.9.2 této Smlouvy.

3.9.4	V případě, že nebudou splněna Akceptační kritéria Díla ani v opakovaných Akceptačních testech Díla, CENIA nebude povinna vydat Akceptaci Díla a Dodavatel bude v takovém případě povinen nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů ode dne skončení opakovaných Akceptačních testů Díla provést takové změny, úpravy a modifikace Díla, aby Dílo splňovalo veškerá Akceptační kritéria Díla. Neprodleně po provedení všech změn, úprav a modifikací Díla ze strany Dodavatele, nejpozději následující den po skončení deseti (10) denní lhůty uvedené v první větě tohoto článku, provedou Dodavatel společně s CENIA opakované Akceptační testy Díla při kterých bude opět postupováno obdobně dle článků 3.9.1 a 3.9.2 této Smlouvy. Tímto způsobem bude postupováno až do doby, než budou Akceptační kritéria Díla splněna.

3.9.5	Dle článků 3.9.1 – 3.9.4 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a verzí v souladu s harmonogramem dle Přílohy G. Výslovně se sjednává, že akceptace dílčího plnění či verze nezbavuje CENIA práva vyžadovat Akceptační testy Díla k dodanému a implementovanému Dílu jako celku. Akceptace dílčího plnění v žádném případě nenahrazuje Akceptaci Díla.

3.9.6	Dodavatel je povinen zajistit, aby Dílo jako celek splňovalo Akceptační kritéria Díla nejpozději podle odstavce (i) a (v) článku 3.7.2 této Smlouvy, přičemž je ale povinen bezplatně aktivity projektu prodloužit v souladu s ustanovením odstavců (iii) a (iv) článku 3.7.2 této Smlouvy. CENIA může Dílo akceptovat i v případě, pokud Dílo obsahuje maximálně 1 Vadu kategorie B a 12 Vad kategorie C, přičemž pro kategorizaci Vad se použije článek 4.4.1 této Smlouvy. Případné Vady dle předchozí věty je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 3 Pracovních dnů od Akceptace Díla dle tohoto článku. V opačném případě CENIA může nárokovat smluvní pokutu dle článku 3.10 této Smlouvy.

Nedodržení termínu dle tohoto pododstavce z důvodů na straně Dodavatele představuje podstatné porušení Smlouvy. Nesplnění závazku Dodavatele ani v dodatečně poskytnuté lhůtě zakládá právo CENIA odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení pro podstatné porušení této Smlouvy dle předchozí věty se vzájemně řádně a včas poskytnutá a akceptovaná dílčí plnění v případě odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně nevrací.

3.10	Smluvní pokuta

V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost zajistit, aby Dílo dle této Smlouvy splňovalo Akceptační kritéria Díla ve lhůtě sjednané v článcích 3.9.6 a 3.7.2 (i), je  CENIA oprávněna požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu až do výše 10 % Ceny za Dílo. Za každých dalších deset (10) dnů prodlení Dodavatele je CENIA oprávněna požadovat smluvní pokutu až do výše 10% ceny za Dílo. Právo CENIA domáhat se na Dodavateli náhrady škody způsobené porušením povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích větách ve výši přesahující uplatněnou smluvní pokutu tím není dotčeno.

3.11 	Záruky

  - 3.11.1	CENIA a Dodavatel sjednávají, že záruky sjednané v tomto článku 3.11 se vztahují jak na Dílo jako celek, tak i na jeho jednotlivé části i následné updaty a upgrady včetně plnění, která vzniknou v rámci plnění Části A, Části B a Části C Předmětu této Smlouvy dle článku II. Dodavatel neodpovídá za vady Díla vzniklé v průběhu záruční doby v souvislosti se změnou Díla dle odstavce 3.2.2 (vi) této Smlouvy provedenou CENIA nebo CENIA pověřenou třetí osobou.

  - 3.11.2	Dodavatel poskytne CENIA záruku za to, že Dílo bude od okamžiku jeho dodání (jakož i od okamžiku dodání jednotlivého dílčího plnění a verze) do konce záruční lhůty bez Vad a bude fungovat v souladu se specifikacemi uvedenými ve Smlouvě (včetně specifikací rozhraní a spolupráce s moduly a systémy od jiných softwarových výrobců). Dodavatel poskytuje CENIA záruční lhůtu po dobu platnosti smlouvy, jejíž délka se počítá od prvního dne měsíce následujícího po Akceptaci celého Díla, a dále po dobu poskytování Podpory.

  - 3.11.3  Dodavatel poskytuje CENIA záruku, že Dílo správným, nezkresleným a úplným způsobem zpracovává veškerá data předaná ke zpracování. Nedochází ke ztrátě dat.

  - 3.11.4	Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Dílo v dodané nebo Dodavatelem implementované podobě nebude obsahovat viry nebo jiné dysfunkce, které by zabránily CENIA užívat Dílo nebo které by způsobily, že Dílo přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno.

  - 3.11.5	Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že médium, na kterém bylo Dílo dodáno CENIA a médium se zdrojovým kódem, jež bylo předáno CENIA, nevykazuje v okamžiku Akceptace Díla a nebude vykazovat po dobu následujících pěti let žádné vady materiálu ani vady uložení či čitelnosti dat. V případě, že Dodavatel poruší závazek vyplývající se záruky uvedené v tomto odstavci, je povinen neprodleně vyměnit vadné médium za médium nové s totožným obsahem.

  - 3.11.6	Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že (i) Dílo bude řádně fungovat, bude zajišťovat přebírání dat generovaných ve stávajících informačních systémech CENIA v rozsahu dle této Smlouvy a bude podporovat a fungovat na HW a SW vybavení (včetně jejích případných změn či nových verzí) implementovaném jako součást Díla dle této Smlouvy. Požadavky na provoz Díla jsou uvedeny v článku 4.2.1 Smlouvy a budou upřesněny v Dokumentaci; upřesnění těchto požadavků nesmí vyvolat náklady na straně CENIA v rozsahu vyšším, než jaké CENIA očekává v článku VI Smlouvy. Záruka poskytnutá dle tohoto článku se vztahuje na celou dobu ode dne Akceptace Díla (akceptace první verze Díla) do okamžiku ukončení poskytování Podpory Díla.

  - 3.11.7	Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout CENIA Licenci na Dílo. Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany CENIA dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv Práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit CENIA právo užívat Dílo, jež nebude narušovat Práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit CENIA veškerou škodu, která tím byla CENIA způsobena.

  - 3.11.8	Dodavatel tímto poskytuje CENIA záruku za to, že funkcionalita Díla bude v době předání a převzetí díla v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy České republiky, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, dále právní úprava procesu tzv. elektronizace státní správy zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, a dále právní předpisy implementující směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Infrastructure for spatial information in Europe – INSPIRE). Dílo je připraveno na přechod na zákonnou měnu EURO.

IV.	podporA DÍLA

4.1 	Předmět

Dodavatel se zavazuje poskytovat CENIA Podporu Díla v souladu s pravidly ITIL V3, a to jak ve vztahu k Dílu jako celku, tak ke každému jednotlivému dodanému dílčímu plnění a verzi, a to i včetně částí Díla zhotovených v rámci Ostatních Služeb. Dodavatel a CENIA se dohodli, že Podpora Díla se bude poskytovat po jednotlivých dílčích částech jako jednotlivá dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění se považují za uskutečněná posledním dnem kalendářního čtvrtletí, za který byla Podpora Díla poskytnuta. CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za Podporu Díla cenu za Podporu Díla. Pokud bude provozováno Dílo před Akceptací Díla, je dodavatel povinen poskytovat bezplatnou Podporu Díla až do Akceptace.

4.2	Rozsah Podpory Díla

4.2.1	Podpora Díla obsahuje následující plnění ze strany Dodavatele:

- Podpora provozu, dohled a vlastní provoz pro provoz Díla nezbytné SW a HW infrastruktury / architektury v hostingovém centru, které určí CENIA. Dodavatel zajistí technickou podporu HW a provozování předané HW infrastruktury.

- Nákup a zajištění veškerých technologií, licencí, maintenance a SW nezbytných k provozu Díla.

- Dodavatel zajistí zprovoznění infrastruktury nezbytné pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla nejdéle před zahájením testování v souladu s harmonogramem v Příloze G této Smlouvy. Doba trvání provozu infrastruktury pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla trvá do ukončení Podpory Díla nebo poskytování Ostatních služeb.

- Dohled nad provozem (monitoring) stavu HW architektury, včetně vyhodnocování vad a definice postupu při jejich nápravě. Výměna vadných dílů HW architektury a jejich komplexní zprovoznění.

- Obsluha, dohled a provoz zálohovacího systému. Komplexní obnova systému a dat, znovuuvedení do provozu v případě mimořádné situace.

- Odpověď na Oznámení CENIA prostřednictvím pracovníků majících dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti při zachování Lhůt pro odpověď.

- Lokalizace a identifikace Vad a jejich příčin.

- Odstranění Vad ve Lhůtách pro odstranění vad stanovených v této Smlouvě prostřednictvím instalace a implementace Softwarových korekcí nebo jiným způsobem a obnovení řádného fungování Díla, včetně odstranění chyb v datech, které prokazatelně nastaly v důsledku vzniku či odstraňování příslušné Vady. Lhůty pro odstranění Vad se nevztahují na chyby v datech, které v průběhu odstraňování Vady nebyly identifikovány; tím není dotčena povinnost Dodavatele odstranit chyby v datech prokazatelně způsobených vadou Díla poté, co se o jejich výskytu dozví vlastní činností či na základě Oznámení ze strany CENIA.

- Poskytování informací o stavu odstraňování Vad při zachování Periody průběžných informací.

- Dodání, instalace a implementace nových verzí a softwarových korekcí Díla, jakož i programového prostředí, na němž je Dílo založeno. Realizace takových úprav, aby služby systému byly bezchybně využitelné v posledních verzích podporovaných internetových prohlížečů. Před instalací do produkčního prostředí je Dodavatel povinen ověřit stabilitu a funkčnost nově implementovaných Verzí v testovacím prostředí. Přitom se rozumí, že Dodavatel je po dobu poskytování Podpory Díla povinen dodat CENIA veškeré jím vyvinuté a pro komerční užívání komukoli z jeho strany uvolněné verze; v případě softwaru dodávaného subdodavateli (zejména např. databázový software) to platí obdobně. Nově implementované verze a softwarové korekce budou zahrnovat případná uzpůsobení již implementovaných Verzí. Pokud Dodavatel písemně oznámí a prokáže CENIA, že taková instalace a implementace by vedla k chybovému stavu Díla zapříčiněnému rozdílností verzí softwarových komponent 3. stran z důvodů různého režimu podpory (maintenance) těchto komponent, může CENIA pozastavit implementaci takového plnění. Pozastavení plnění nezbavuje Dodavatele povinnosti provozovat Dílo bezchybně.

- Změny, úpravy a vývoj Díla, které jsou již rámcově specifikovány ve Smlouvě a z důvodu technické nepřipravenosti spolupracujících systémů nemůžou být součástí vytvořeného Díla.

- Dostupnost podpůrného centra (servicedesk) za účelem oznamování Vad a telefonických konzultací s pracovníky Dodavatele majících dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti v otázkách provozování Díla; centrum musí být dostupné přes síť Internet.

- Aktualizace Dokumentace tak, aby CENIA měla vždy k dispozici úplnou Dokumentaci k Verzím Díla, jež v danou dobu užívá. Dokumentace je přístupná online prostřednictvím Internetu a odpovídajícím způsobem zabezpečena podle toho, zda se jedná o veřejnou nebo interní dokumentaci.

- Standardní servisní úkony v systému, mezi které patří např. aktualizace číselníků, změna labelů, exporty dat a metadat ze systému, které nebudou dostupné uživatelům CENIA.

- Instalace bezpečnostních záplat, updatů, upgradů a patchů.

- Zpracování požadavků CENIA na změny. Zpracování podkladů pro rozhodnutí o změně, plánování změny a nacenění změny.

- Monitorování vnějších útoků na systém a realizace účinných opatření k omezení jejich dopadu.

4.2.2	Dodavatel je povinen jednou ročně, předkládat CENIA návrh plánu aktualizace (upgrade/update) Díla k odsouhlasení. Nebude–li ze strany CENIA vymíněno, či ze schváleného plánu aktualizace nevyplyne jinak, zavazuje se Dodavatel zajišťovat průběžnou aktualizaci Díla tak, aby řádně fungovalo i po případné změně (updatu) softwarové platformy, na které je Dílo provozováno. Aktualizace Díla musí být uskutečněna nejpozději do 8 týdnů od okamžiku, kdy výrobce softwarové platformy vydá příslušnou změnu (update) softwarové platformy. Změnou softwarové platformy se rozumí libovolné formy oprav programového vybavení, vydávané výrobcem softwarové platformy zpravidla za účelem odstranění chyb systému nebo zlepšení jeho funkce.

4.2.3	Před aktualizací Díla musí vždy proběhnout formální ověření kompatibility aktualizovaného Prvku programového Prostředí s ostatními prvky a s vlastním programovým vybavením Díla. Pokud se v tomto ověření vyskytnou chyby, aktualizace Díla nemůže být provedena. Aktualizace Díla nesmí negativně ovlivnit dostupnost Díla. Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí. Dodavatel předloží CENIA plán aktualizace k odsouhlasení. Neodsouhlasíli CENIA plán aktualizace, změna softwarové platformy se neprovede.

4.2.4	Dodavatel je povinen jednou ročně předkládat CENIA zprávu o stavu infrastruktury pro provoz Díla a stavu poskytovaných služeb. Obsahem zprávy je zhodnocení stavu infrastruktury pro provoz Díla z hlediska dostupnosti služeb, kvality poskytování služeb, stavu infrastruktury a bezpečnosti Díla. Součástí jsou rovněž návrhy na udržení kvality provozu nebo jeho zlepšení.

4.3 	Poskytování Podpory Díla – akceptace výstupů provozní podpory

Ustanovení odstavců 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9 této Smlouvy se užijí přiměřeně i na poskytování Podpory Díla.

4.4.     Lhůty pro odpověď a Lhůty pro odstranění Vady

4.4.1	Kategorie vad

Vady jsou pro účel této Smlouvy rozděleny do následujících kategorií podle závažnosti:

„Kategorie A” znamená nejzávažnější Vadu, v jejímž důsledku je Dílo anebo jakákoliv jeho podstatná část zcela nefunkční nebo která znemožňuje CENIA (či uživatelům) užívat Dílo nebo jakoukoli podstatnou část Díla.

„Kategorie B” znamená částečnou ztrátu funkcionality Díla anebo jinou Vadu, v jejímž důsledku je využití Díla omezeno, avšak částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např. s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) nahrazena jinou funkcí Díla (a nejedná se přitom o podstatnou část Díla nebo vadu kosmetického charakteru), anebo je značně ztíženo užívání Díla.

„Kategorie C” znamená Vadu, která nebrání nebo má zcela minimální vliv na řádné užívání Díla ze strany CENIA (či uživatelů).

Závažnost Vady sdělí CENIA Dodavateli vždy v Oznámení. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě 1 pracovního dne reagovat na zařazení vady ze strany CENIA a případně zařazení rozporovat, vždy s uvedením konkrétní argumentace. Výsledná přiřazená kategorie vady vznikne po dohodě obou stran. I v případě nedosažení shody ohledně kategorizace vad odstraní dodavatel závadu dle kategorie určené CENIA.

4.4.2	Lhůty pro odpověď a Lhůty pro odstranění vady v případě, že je poskytnuta řádná součinnost ze strany CENIA, jsou následující:

| Kategorie vady | Lhůta pro odpověď | Lhůta pro odstranění vady | Perioda průběžných informací |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie A | 1 hodina Pracovní doby | 8 hodin Pracovní doby pro provizorní řešení Vady a 3 Pracovní dny pro trvalé odstranění Vady. | Každý den až do trvalého odstranění Vady |
| Kategorie B | 2 hodiny Pracovní doby | 12 hodin Pracovní doby pro provizorní řešení Vady a 5 Pracovních dní pro trvalé odstranění Vady. | Každý den až do trvalého odstranění Vady |
| Kategorie C | 2 hodiny Pracovní doby | 10 Dní pro trvalé odstranění Vady. | Není stanovena |

4.5	Ustanovení týkající se odstraňování Vad

4.5.1	Odstranění Vad bude prováděno prostřednictvím dálkového přístupu; nebude – li takové odstranění Vad možné, budou Vady odstraňovány v prostorách CENIA nebo v prostorách umístění Díla. CENIA je povinna umožnit Dodavateli dálkový přístup k Dílu, jakož i fyzický přístup do prostor CENIA nebo v prostorách hostingového centra, kde je Dílo provozováno v Pracovní době, popř. v době dle podmínek příslušného hostingového centra.

4.5.2	Pokud Dodavatel neposkytne řádně Podporu Díla, je CENIA oprávněna sama na náklady Dodavatele provést podporu Díla, včetně nápravy Vad a souvisejícího zásahu do kódu počítačového programu dle čl. 3.4.

4.6	Dostupnost Díla a smluvní pokuty

4.6.1	Dodavatel se zavazuje, že garantovaná dostupnost díla je 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, že celková souhrnná doba trvání Vad kategorie A u funkcí, které jsou v produkčním provozu, během každého jednotlivého běžného čtvrtletí počínaje dnem Akceptace Díla a konče uplynutím doby Podpory Díla stanovené v pododstavci 4.7.1 této Smlouvy nepřesáhne souhrnně 43 hodin z celkového počtu hodin příslušného čtvrtletí.

4.6.2	V případě, že Dodavatel poruší závazek stanovený v pododstavci 4.6.1 této Smlouvy (tzn., že souhrnná doba trvání Vad kategorie A souhrnně přesáhne během příslušného čtvrtletí 43 hodin z celkového počtu hodin čtvrtletí) (dále jen „Přesah“), je CENIA oprávněna za každé takové porušení nárokovat smluvní pokutu až do výše dle následující tabulky:

| Přesah | Smluvní pokuta |
| --- | --- |
| Větší než 43 hodin za čtvrtletí | 50.000,- Kč za každých započatých 24 hodin Přesahu, přičemž v případě přesáhne-li trvání jedné Vady kategorie A 24 hodin v kuse, zvyšuje se smluvní pokuta o 50% za každých takto dalších započatých 24 hodin. |

4.6.3	V případě, že Dodavatel poruší závazek odstranit Vadu ve Lhůtě pro trvalé odstranění vad stanovené v odstavci 4.4 této Smlouvy, může CENIA uplatnit za každé takové porušení nárok na smluvní pokutu až do výše dle následující tabulky:

| Závažnost Vady | Smluvní Pokuta |
| --- | --- |
| Kategorie A | 1.200,- Kč a za každou započatou hodinu prodlení |
| Kategorie B | 5.000,- Kč a za každý započatý den prodlení |
| Kategorie C | 1.000,- Kč a za každý započatý den prodlení |

4.6.4	Sjednáním smluvních pokut není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody v souladu s touto Smlouvou.

4.6.5	Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevzniká, je-li prodlení Dodavatele způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost v souladu s ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo neposkytnutím nutné součinnosti ze strany CENIA.

4.7	Doba poskytování Podpory Díla

4.7.1	Dodavatel je povinen poskytovat CENIA Podporu Díla po dobu 5 let od finální akceptace Díla.

4.7.2	CENIA je oprávněna písemně vypovědět smlouvu v 6 měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Dodavateli.

4.7.3	Doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně, resp. 6 měsíců před vypršením doby, na kterou byla tato Smlouva sjednána, popř. v den dohodnutý smluvními stranami počne běžet ukončovací období. Ukončovací období probíhá souběžně s plným poskytováním Služeb a jeho cílem je převedení všech činností Dodavatele spojených se zajišťováním Služeb na CENIA nebo jiného Dodavatele.

4.7.4	V případě zahájení ukončovacího období Podpory Díla Dodavatel:

- do 5 pracovních dnů od zahájení ukončovacího období zpracuje a CENIA k odsouhlasení předloží harmonogram aktivit ukončovacího období,

- zajistí projektové řízení ukončovacího období,

- zajistí předání aktuální dokumentace, informací potřebných k provozu a správě IS, evidence incidentů předaných prostřednictvím HelpDesk,

- zajistí podporu pracovníků CENIA po převzetí provozu a správy IS,

- vrátí veškerý materiál, dokumentaci, vybavení apod., které měl zapůjčené od CENIA,

- zpracuje a CENIA k odsouhlasení předloží protokol o ukončení projektu.

4.7.5	Před zahájením ukončovacího období se obě smluvní strany s ohledem na způsob a důvody zániku Smlouvy dohodnou, které činnosti Dodavatele uvedené v čl. 4.2.1 budou nadále poskytovány a v jakém rozsahu a jaká část roční odměny bude Dodavateli hrazena.

4.7.6	Výstupním dokumentem ukončovacího období bude protokol o ukončení projektu zpracovaný Dodavatelem a odsouhlasený CENIA.

4.7.7	Na základě písemné žádosti CENIA je Dodavatel povinen nabídnout po skončení doby pěti let stanovené v čl. 4.7.1 této Smlouvy poskytování služeb pro CENIA spočívajících v podpoře Díla obdobného obsahu a rozsahu, jak jsou dohodnuty v této Smlouvě, a to za aktuální cenu, za kterou jsou v době poskytování služeb tyto dostupné nejlepším zákazníkům Dodavatele. Takové služby se Dodavatel zavazuje poskytovat po dobu podle požadavku CENIA v závislosti na obsahu jemu předem doručené písemné žádosti CENIA. Taková nabídka má pouze informativní charakter.

4.7.8	Pokud majetek a závazky CENIA (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených CENIA budou převedeny nebo přejdou na 3. osobu, zavazuje Dodavatel za tímto účelem se poskytnout CENIA veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude CENIA vyžadovat.

4.8	Ostatní ustanovení

4.8.1	Veškeré zásahy do Díla v rámci Podpory Díla budou prováděny pomocí zvláště k tomuto účelu přiděleného účtu. Dodavatel nesmí používat administrátorské účty CENIA pro ladění a zkoušení funkčnosti Díla. Pro účely ladění a zkoušení funkčnosti Díla budou vyhrazeny speciální účty (servisní). Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí.

4.8.2	Dodavatel ani subdodavatel nesmí zasahovat do obsahu dat zpracovávaných za pomoci Díla, jakýchkoliv dat CENIA ani provést zásah, který by ovlivnil či mohl ovlivnit funkcionalitu hardware CENIA či jiného software (odlišného od Díla) provozovaného na hardware CENIA, včetně pracovních stanic.

4.8.3	Hlášení vad je prováděno zápisem na webové adrese [DOPLNÍ DODAVATEL], případně telefonicky na číslo [DOPLNÍ DODAVATEL] v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

4.8.4	V případě porušení ustanovení uvedených v článcích 4.7 a 4.8.1 a 4.8.2 může CENIA uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu až 1.000.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

V. 	Ostatní služby

5.1	Předmět Ostatních služeb

CENIA je oprávněna kdykoliv v období od podpisu této Smlouvy do okamžiku ukončení poskytování služeb Podpory Díla v souladu s článkem 4.7.1. této Smlouvy písemně požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí dalších služeb týkajících se Díla, které dle této Smlouvy nejsou součástí Implementace Díla ani Podpory Díla (dále jen „Ostatní služby“), a spočívají především ve vývoji a úpravě Díla.

5.1.2	Maximální rozsah Ostatních služeb je stanoven na 30 MD.

5.1.3	CENIA není zavázána k čerpání Ostatních služeb.

5.2	Postup

5.2.1	CENIA je oprávněna Dodavateli doručit písemnou žádost obsahující podrobný věcný popis Ostatních služeb. Dodavatel je povinen předložit CENIA do 5 Pracovních dnů ode dne obdržení žádosti časový harmonogram poskytování příslušných Ostatních služeb, včetně závazného maximálního počtu hodin pracovníků Dodavatele potřebných k poskytnutí požadovaných Ostatních služeb. V případě, že CENIA bude souhlasit s časovým harmonogramem (včetně závazného maximálního počtu hodin pracovníků Dodavatele), písemně potvrdí časový harmonogram Dodavateli; jinak Dodavatele vyzve k jeho projednání. Poté, co CENIA potvrdí Dodavateli časový harmonogram Ostatních služeb, je Dodavatel povinen poskytnout CENIA Ostatní služby dle písemné žádosti CENIA a potvrzeného časového harmonogramu. Pokud provedené Ostatní služby ovlivní či doplní Dílo, považují se za součást Díla se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími, pokud se podstatným způsobem nezmění rozsah nebo nasazení Díla. V případě nedodržení dohodnutého termínu poskytnutí Ostatních služeb je CENIA oprávněna nárokovat smluvní pokutu až do výše 10% ceny příslušné objednané služby. Za každých dalších deset dnů prodlení Dodavatele je CENIA oprávněna požadovat smluvní pokutu až do výše 10% ceny příslušné služby (tj. nad rámec již nárokované smluvní pokuty dle předchozí věty). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

5.2.2	Ustanovení článků III a IV. této Smlouvy se při poskytování Ostatních služeb použijí v závislosti na jejich povaze obdobně. Dodavatel se zavazuje, že zajistí poskytování Ostatních služeb takovými pracovníky, jejichž zkušenosti, odborné znalosti a vzdělání zaručují maximální možnou efektivitu jejich poskytování.

5.2.3	Pokud realizace Ostatních služeb způsobí nesoulad s Dokumentací Díla dle Přílohy C Smlouvy, provede Dodavatel aktualizaci dotčených částí jako součást Podpory Díla podle článku 4.2.1 (n).

VI.	ceny a platební podmínky

6.1	Cena za Dílo a jeho implementaci

6.1.1	CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za zhotovení Díla a poskytnutí Licence na Dílo dle odstavce 3.1 – 3.2 této Smlouvy pevnou Cenu ve výši [BUDE DOPLNĚNO],- Kč bez DPH, tj. [BUDE DOPLNĚNO],- Kč včetně DPH (dále jen „Cena za Dílo“). V Ceně za Dílo je zahrnuta odměna Dodavatele za dodání Díla a implementaci Díla a dokumentaci průběhu projektu i dokumentaci finálního a licenční poplatek za Dílo.

6.1.2	Cena za Dílo bude hrazena následovně:

- Dodavateli nebudou poskytovány zálohy.

- Dodavateli budou hrazeny dle harmonogramu uvedeného níže a musí být v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze G této Smlouvy.

| Plnění | Minimální výše | Max. výše vyfakturované částky vzhledem k ceně Části A | Vazba na plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. plnění | 0 % | 100 % | Vázána na Akceptaci části A Smlouvy - Zhotovení a Implementaci Díla |

6.1.3	Příslušná část Ceny za Dílo je splatná vždy do 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu s výjimkou období prosince až února následujícího kalendářního roku, které bude splatné vždy až po skončení tohoto období.

6.1.4	Součástí ceny Díla jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy včetně správních poplatků.

6.2	Cena za Podporu Díla

6.2.1	CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za Podporu Díla Cenu stanovenou dle tohoto článku VI (dále jen „Cena za Podporu Díla“).

6.2.2   	Roční Cena za Podporu Díla od uvedení do provozu Části A – Dílo se sjednává ve výši [BUDE DOPLNĚNO],- Kč bez DPH, tj., [BUDE DOPLNĚNO],- Kč včetně DPH.

6.2.5	Roční Cena za Podporu Díla bude hrazena v rovnoměrných pololetních platbách (vždy v červnu a prosinci kalendářního roku).

6.2.4	Příslušná pololetní platba Ceny za Podporu Díla je splatná vždy do 30. dne po skončení kalendářního pololetí, za které byla služba Podpory Díla poskytnuta s výjimkou druhého kalendářního pololetí (tj. červenec až prosinec příslušného roku), které bude splatné ne dříve než 1. března následujícího roku.

6.2.5	Fakturace budou prováděny zvlášť za upgrady Díla a zvlášť za poskytnuté služby.

6.3	Cena za Ostatní služby

6.3.1	CENIA se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování Ostatních služeb cenu určenou dle tohoto pododstavce této Smlouvy (dále jen „Cena za Ostatní služby“).

6.3.2	Výše Ceny za Ostatní služby bude určena jako součin (i) pevné hodinové sazby ve výši [BUDE DOPLNĚNO],- Kč bez DPH, tj., [BUDE DOPLNĚNO],- Kč včetně DPH a (ii) počtu hodin skutečně vynaložených ze strany pracovníků Dodavatele. Přílohou faktury musí být výkaz poskytnutých Ostatních služeb.

6.3.3	Cena za Ostatní služby je splatná dle jednotlivých objednávek zpětně vždy do 30. dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné Ostatní služby poskytnuty s výjimkou období prosince až února následujícího kalendářního roku, které bude splatné vždy až po skončení tohoto období.

6.3.4	Fakturace budou prováděny zvlášť za upgrady Díla a zvlášť za poskytnuté služby.

6.4	Společná ustanovení

6.4.1	Splatnost faktur je 30 dní.

6.4.2	Veškeré ceny uvedené v článku VI. této Smlouvy jsou uváděny jako vyčíslení bez daně z přidané hodnoty (DPH) a s vyčíslením DPH. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady předkládané CENIA ze strany Dodavatele musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané právními předpisy České republiky a detailní popis plnění poskytnutého a fakturovaného Dodavatelem. Plnění musí být akceptováno ze strany CENIA. Všechny platby dle této Smlouvy budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele vedený u banky v České republice a specifikovaný na příslušném daňovém dokladu. Veškeré úhrady ze strany CENIA ve prospěch Dodavatele na základě této Smlouvy budou pokládány za provedené ke dni, k němuž budou příslušné finanční prostředky představující příslušnou úhradu odepsány z účtu CENIA.

6.4.3	Ceny uvedené v článku VI. této Smlouvy jsou pevné, konečné a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

6.4.4	V případě, že CENIA bude v souvislosti s úhradami prováděnými ve prospěch Dodavatele dle této Smlouvy povinna provést jakékoliv srážky daní nebo jiných částek nebo zajištění daně, souhlasí Dodavatel s tím, aby CENIA takové srážky prováděla. CENIA se zavazuje, že bude Dodavatele informovat o veškerých takových srážkách a poskytne Dodavateli doklady prokazující provedení veškerých takových srážek.

VII.	odpovědnost za škodu

7.1	Každá smluvní strana je odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

7.2	Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit CENIA veškerou škodu, která CENIA vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že CENIA poruší užíváním Díla nebo jakýchkoliv jiných plnění Dodavatele dle této Smlouvy Práva duševního vlastnictví třetích osob.

7.3	CENIA není oprávněna se domáhat náhrady škody, jež je kryta smluvní pokutou zaplacenou Dodavatelem na základě této Smlouvy, avšak může se domáhat náhrady škody přesahující zaplacené smluvní pokuty. Uplatnění práva na smluvní pokutu nebude na újmu žádným jiným právům CENIA dle této Smlouvy nebo platných právních předpisů.

VIII.	pojištění

8.1	Dodavatel je povinen po dobu od podpisu této Smlouvy do data skončení záruky dle článku 3.11 sjednat a udržovat v platnosti pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Dodavatel je povinen každoročně zaslat CENIA kopii pojistky bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

IX.	závěrečná ustanovení

9.1	Platnost a účinnost

9.1.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2	Zákaz postoupení

9.2.1	Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá žádná ze smluvních stran právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

9.2.2	Pokud majetek a závazky CENIA (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených CENIA budou převedeny nebo přejdou na Spřízněnou osobu, souhlasí Dodavatel (i) s převodem či přechodem Licence na Dílo a (ii) s převodem či přechodem všech ostatních práv a povinností CENIA podle této Smlouvy na Spřízněnou osobu. Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje poskytnout CENIA veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude CENIA vyžadovat.

9.3	Odstoupení od Smlouvy

9.3.1	CENIA si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy popř. její části na základě změny legislativy a zrušení elektronické evidence HNVO.

9.3.2	CENIA si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy případně její části (tj. části Díla) v případě, pokud nedojde k účinnosti příslušné právní úpravy týkající se Díla (tj. zejména příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích vyhlášek) a dále v případě legislativních změn, které by vedly k podstatné změně předmětu Díla.

9.3.3	Odstoupení od smlouvy oznámí CENIA dodavateli dopisem, dodavatel ukončí veškeré aktivity popř. aktivity v rámci příslušné části plnění, ke dni doručení dopisu a provede vyčíslení již proběhnuvších aktivit.

9.4	Důvěrnost informací

9.4.1	Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nepoužít nebo nevyužít k jakémukoli účelu jakékoli informace týkající se druhé smluvní strany nebo jejích zástupců, Spřízněných osob, podnikatelské činnosti (dále jen „Důvěrné informace“), jež získá nebo získala na základě nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, vyjma pokud tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutí příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů nebo (iii) za účelem plnění této Smlouvy. Pro účely tohoto pododstavce se za Důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

(a)	jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití); nebo

(b)	poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat.

9.4.2	Každá ze smluvních stran je oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým Spřízněným osobám, subdodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům a představitelům, avšak s tím, že taková smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám.

9.4.3	CENIA je dále oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace Ministerstvu životního prostředí a jiným složkám veřejné správy v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy.

9.4.4	Závazky obsažené v tomto odstavci týkající se zachovávání důvěrného charakteru informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné nehledě na jakékoli ukončení platnosti této Smlouvy po dobu pěti (5) let od ukončení její účinnosti nebo splnění této Smlouvy.

9.4.5	Dodavatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích Příloh na profilu zadavatele (nebo jiným veřejně přístupným způsobem) včetně všech změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

9.5 	Částečná neplatnost

Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

9.6	Změny této Smlouvy

Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.7	Rozhodné právo

Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

9.8	Řešení sporů

Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky. V souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, Smluvní strany výslovně sjednávají, že místně příslušným soudem je obecný soud CENIA.

9.9	Ochrana osobních údajů

Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě zpracování osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů podle tohoto zákona.

9.10	Stejnopisy a jazyk Smlouvy

Tato Smlouva se podepisuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž CENIA obdrží tři (3) a Dodavatel jeden (1). Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

9.11	Přílohy

Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K a L tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

V Praze, dne………………….

CENIA

Podpis:		___________________________

Jméno:		Ing. Vladimír Fanta

Funkce: 	ředitel

V …………………., dne ………………….

Dodavatel

Podpis:		___________________________

Jméno:

Funkce: