Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Podrobný popis veřejné zakázky - management nelesních ekosystémů

1. Ruční kosení subalpinských trávníků a borůvky

Popis opatření: Ruční kosení (křovinořez) v celkovém rozsahu 82,084 v letech 2016-2023 a v intervalech dle podrobného popisu opatření dle jednotlivých lokalit (viz níže), shrabání a kompostování čerstvé hmoty (shrabání a uložení travní hmoty ještě v den posečení) in situ ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy na místech určených objednatelem, část hmoty získané ze sečení druhově bohatých trávníků lze dle pokynů objednatele využít k pohození na plochy po odstranění borůvky s cílem podpořit šíření diaspor druhů květnatých trávníků. Výška strniště na plochách sečených poprvé bude do 10 cm, výška strniště u ploch sečených již v předchozích letech nepřesáhne 5 cm.

Na vybraných plochách s expanzivními dominantami proběhne v závislosti na rychlosti a míře regenerace pokosené borůvky úvodní seč v prvních letech 2x ročně. Každoročně bude zhotoviteli do 31. 5. daného roku předán časový harmonogram prací s lokalizací jednotlivých ploch a s dílčími výměrami ploch určených k posečení a stržení drnu v daném roce.

Všechny plochy jsou situovány v polohách mezi 1150-1460 m n. m., s nutností donášky pracovních nástrojů v horském terénu na vzdálenosti zpravidla přesahující 0,5 km, v případě několika lokalit i 1 nebo 2 km (např. Velká kotlina).

| Položkový rozpočet | Počet jednotek | Cena/položka bez. DPH | Cena/položka vč. DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část 1. | 2017) sečení trávníků a borůvčí/ha vč. 0,2 ha stržení drnu/ha | 17,555 |  |  |  |
| Část 2. | 2018) sečení trávníků a borůvčí/ha vč. 0,2 ha stržení drnu/ha | 16,649 |  |  |  |
| Část 3. | 2019) sečení trávníků a borůvčí/ha | 12,916 |  |  |  |
| Část 4. | 2020) sečení trávníků a borůvčí/ha | 9,441 |  |  |  |
| Část 5. | 2021) sečení trávníků a borůvčí/ha | 7,378 |  |  |  |
| Část 6. | 2022) sečení trávníků a borůvčí/ha | 15,111 |  |  |  |
| Část 8. | 2023) sečení trávníků a borůvčí/ha | 4,234 |  |  |  |

Podrobný popis opatření dle jednotlivých lokalit:

Břidličná hora (dílčí plocha 1)

celková rozloha: 0,3 ha

lokalizace: vrcholová plošina mezi Břidličnou horou a Pecným, pozemek p.č. 1533 k.ú. Vernířovice u Sobotína

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků v rozsahu 0,36 ha v letech 2017, 0,15 ha v letech 2018,2019,2021,2022, 2023 a 0,3 ha v roce 2020, shrabání a uložení posečené hmoty na určená místa ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy

termín: VI-IX

Cimrmanova zahrádka (dílčí plocha 4)

celková rozloha: 7,39 ha

lokalizace: jv. úbočí Kamzičníku, jižně od Velké kotliny, pozemek p.č. 633 k.ú. Karlov pod Pradědem

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků a navazujícího borůvčí v rozsahu 4,195 ha v roce 2017, 2018 a 2019, 3,673 ha v roce 2020, 2,956 v roce2021, 3,695 ha v roce 2022 a 0,739 ha v roce 2023.

Kompostování čerstvé hmoty (shrabání a uložení travní hmoty ještě v den posečení) in situ ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy. Část hmoty získané ze sečení druhově bohatých trávníků lze využít k pohození na plochy po odstranění borůvky s cílem podpořit šíření diaspor druhů květnatých trávníků

termín: VI-IX

Malá kotlina (dílčí plocha 2)

celková rozloha: 1,50 ha

lokalizace: spodní část bezlesí Malé kotliny, pozemek p.č. 634/1 k.ú. Karlov pod Pradědem

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků a části vysokobylinných niv, okrajově sečení borůvky, to vše v rozsahu 0,95 ha v roce 2017 a 2018, 0,325 ha v roce 2019 a 2020, 0,6 ha v roce 2021, 1,2 ha v roce 2022 a 0,3 ha v roce 2023.

Kompostování čerstvé hmoty (shrabání a uložení travní hmoty ještě v den posečení) in situ ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy.

termín: VIII

Mezikotlí (dílčí plocha 3)

celková rozloha: 0,55 ha

lokalizace: severní okraj bezlesí v Mezikotlí, pozemek p.č. 634/1 k.ú. Karlov pod Pradědem

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) zbytků subalpínských trávníků a navazujícího borůvčí v rozsahu 0,55 ha v roce 2017, 2018, 0,275 ha v roce 2019, 0,11 v roce2020 a 0,055 ha v roce 2021, 0,55 ha v roce 2022 a 0,055 ha v roce 2023, uložení posečené hmoty na určená místa ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy.

termín: VI-IX

Petrovy kameny (dílčí plocha 9 až 14)

celková rozloha: celkem 6,45 ha

lokalizace: sv. svahy Petrových kamenů nad Ovčárnou, pozemky p.č. 1360/8, 1360/9, 1360/13, 1360/30, 1360/31, 1360/37, 1360/38 k.ú. Malá Morávka

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků a navazujícího borůvčí v rozsahu 5,246 ha v roce 2017, 4,319 ha v roce 2018, 3,35 ha v roce 2019, 1,985 ha v roce 2020, 0,645 ha v roce 2021, 5,86 ha v roce 2022 a 0,645 ha v roce 2023.

Kompostování čerstvé hmoty (shrabání a uložení travní hmoty ještě v den posečení) in situ ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy, část hmoty získané ze sečení druhově bohatých trávníků lze využít k pohození na plochy po odstranění borůvky s cílem podpořit šíření diaspor druhů květnatých trávníků.

termín: VI-IX

Praděd (dílčí plocha 15)

celková rozloha: 0,41 ha

lokalizace: j. úbočí Pradědu, pozemek p. č. 1360/1 k.ú. Malá Morávka

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků v rozsahu 0,41 ha v roce 2017, 0,282 ha v roce 2018, 2019 a 0,092 v roce 2020, 0,041 ha v roce 2021, 0,41 ha v roce 2022 a 0,041 ha v roce 2023. Vyhrabání a odvoz posečené hmoty

termín: VI-IX

Velká kotlina a Slezské úbočí (dílčí plochy 5 až 7 a 8)

celková rozloha: celkem 4,47 ha a 2,68 ha

lokalizace: jv. svahy Vysoké hole nad Velkou kotlinou, pozemek p.č. 632 a 633 k.ú. Karlov pod Pradědem a 1360/2, k.ú. Malá Morávka

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků a navazujícího borůvčí v rozsahu 4,444 ha v roce 2017, 5,003 ha v roce 2018, 3,469 ha v roce 2019, 1,966 v roce 2020, 2,681 ha v roce 2021, 2,946 ha v roce 2022 a 1,054 ha v roce 2023.

Kompostování čerstvé hmoty (shrabání a uložení travní hmoty ještě v den posečení) in situ ve vzdálenosti do 50 m od okraje sečené plochy, část hmoty získané ze sečení druhově bohatých trávníků lze využít k pohození na plochy po odstranění borůvky s cílem podpořit šíření diaspor druhů květnatých trávníků nebo odvoz posečené hmoty (z ploch přímo nad Velkou kotlinou).

termín: VI-IX

Vysoká hole (dílčí plochy 16 a 17)

celková rozloha: 1,0 ha

lokalizace: vrcholová plošina Vysoké hole, pozemek p.č. 1360/2 k.ú. Malá Morávka

popis opatření: ruční kosení (křovinořez) subalpínských trávníků v rozsahu 1,0 ha v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2023. Vyhrabání a odvoz posečené hmoty.

termín: IX-X

2. Narušení drnu s odstraněním biomasy

Popis opatření:  Ruční stržení drnu a vrstvy surového humusu (průměrná mocnost 10-20 cm) na pěti plochách o celkové rozloze 0,4 ha (3 plochy o velikosti 0,1 ha, 2 plochy o velikosti 0,05 ha), odvoz veškeré hmoty; v závislosti na rychlosti regenerace případně následné sečení části mechanicky narušených ploch s odstupem nejméně 3 roky po stržení drnu.

Podrobný popis opatření:

Vysoká hole (dílčí plochy 18 až 22)

rozloha: 0,4 ha

lokalizace: vrcholová plošina Vysoké hole, pozemek p. č. 1360/2 k.ú. Malá Morávka

popis opatření: ruční stržení drnu a vrstvy surového humusu (průměrná mocnost 10-20 cm) na pěti plochách o celkové rozloze 0,4 ha. V roce 2017 stržení drnu na plochách 18 (0,1 ha) a 19 (01 ha), v roce 2018 stržení drnu na zbývajících 3 plochách – plocha 20 (0,1 ha) a plocha 22, 21 (každá 0,05 ha). Odvoz veškeré hmoty.

V závislosti na rychlosti regenerace následné sečení mechanicky narušených ploch (s odstupem nejméně 3 roky po stržení drnu) v rozsahu 0,25 ha v roce 2021, 0,30 ha v roce 2022 a 0,25 ha v roce 2023.

termín pro stržení drnu: s ohledem na návštěvníky v letní sezóně IX-X

termín pro následné sečení: VIII-IX

Příloha: mapy dílčích ploch v měřítku 1:5000

*výměry pro rok 2016 jsou vzhledem k pozdnímu termínu výběru zhotovitele redukovány na 0 ha a tyto plochy jsou přesunuty do let 2017-2020 (viz položkový rozpočet).