Příloha č.1 dílčí zakázka KUM

Obecné požadavky na provádění opatření:

-	opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř CHKO Pálava (na území II. zóny) na části pozemku KN 2623 k.ú. Klentnice

-	není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-	před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

-	u níže uvedených činností typu „mozaiková seč 75% - dvojí sečení křovinořezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací.

KUM-001

KUM-2017-001

KUM-2018-001

KUM-2019-001

KUM-2020-001

KUM-2021-001

KUM-2022-001

mozaiková seč 75% - dvojí sečení křovinořezem

Na části pozemku KN 2623 k.ú. Klentnice bude provedeno dvojí ruční sečení podmáčených vlhkých luk X7 a širokolistých trávníků T3.4D formou mozaikové seče křovinořezem.

Oba biotopy v území dvakrát ročně pokosit a pokosenou hmotu shrabat a z těchto ploch odstranit. Při provádění obnovních zásahů budou plochy rozčleněny a alespoň 25% plochy z nich bude vždy ponecháno bez zásahu (mozaikový management) a budou respektovány aktuální zájmy botaniky a zoologie (např. nebudou sečena místa s aktuálním kvetením druhu rostlin apod.). V následných dvou za sebou uplatněných opatřeních bude mozaika managementu povinně střídána tak, aby nezůstaly plochy po dvě sezony nedotčeny.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Poměr sečených:nesečených částí je 3:1.

První seč bude dokončena vč. úklidu lokality do 30.6. běžného roku, druhá seč bude dokončena do 31.8. běžného roku. Nepokosené části po prvním sečení zůstanou bez zásahu i při druhé seči.

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu do 10ti dnů od dokončení sečení.