Příloha č.1 dílčí zakázka SIB

Obecné požadavky na provádění opatření:

-Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Přírodní rezervace Šibeničník na pozemcích KN 7840 a 8339  k.ú. Mikulov

-Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-u níže uvedených činností typu „Sečení křovinořezem“ a " Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez" se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

-náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

SIB-001 : celková 1,0827 ha

SIB-2017-001

Sečení křovinořezem

Bude provedeno ruční sečení biotopu širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati T3.4D formou mozaikové seče křovinořezem.

Nejdříve budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin (viz. specifikace  v dalším odstavci) a invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 10 cm.

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30.6.2017, plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius budou překoseny před vymetáním nejpozději do 31.5. 2017.

Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez

Segmentová redukce křovin bude provedena na zbytkové ploše, tj. na 30% z celkové rozlohy plochy, a to převážně v západní části pozemku a v okolí roztrošených vzrostlých křovin. Budou odstraněny výmladky a semenáče zmlazujících sukcesních dřevin (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Crataegus, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Pinus silvestris apod.) do výšky 3,0 m a do průměru kmene 10 cm. Odstraněny budou rovněž veškeré invazní a expanzivní dřeviny (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo) vyskytující se na ploše zásahu. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin aplikací na řezné plochy. Herbicid bude obarven nezávadným (netoxickým pro vodní organismy) barvivem v takové koncentraci, aby bylo na řezných plochách pařízků viditelné ošetření miminálně do doby kontroly při přebírání prací. Ponechány zůstanou dřeviny označené zástupcem objednatele před zahájením prací. Redukce křovin bude provedena do 31.8.2017.

Veškerá pokosená a vyřezaná hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a MZCHÚ do 10ti dnů od dokončení sečení a vyřezávek.