Příloha č.1 dílčí zakázka VET-OST

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní rezervace Větrníky na pozemcích p. č. 6116, 6118, 6122, 6124, 6126, 6128, 6129, 6136, 6141, 6154, 6157, 6160, 6165, 6168, 6170, 6171, 6172, 6174, 6175, 6176, 6178 v k.ú. Letonice. Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016.

- krátce před zahájením prací vždycky proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizaci požadavků pro dané opatření

- v r. 2017 je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení

- Kosení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

- Termíny i četnost sečení se bude lišit podle stupně degradace stepních trávníků. Interval kosení se bude pohybovat od kosení 2 x ročně (u ruderalizovaných porostů nebo porostů s výmladky) po kosení 1 x za 3 roky (u zachovalých porostů). Intenzita managementu bude na počátku realizace obecně vyšší, postupně se bude snižovat. Pokosená biomasa bude vyhrabána a odstraněna z lokality do 14 dnů po posečení. V kontaktní zóně trávníků a křovin je nutné křovinořezem pokosit i drobné výmladky křovin, aby nedocházelo k plíživé expanzi křovin do plochy trávníků. Dle možností budou z kosení vynechány porosty vzácných druhů ve fenologické fázi před tvorbou semen (Trinia glauca, Gentiana cruciata, Jurinea mollis) a porosty nízkých xerofilních křovin (Cerasus fruticosa, Rosa spinosissima, R. gallica) ..Velmi pečlivě je nutné dodržovat harmonogram postřiku a kosení u likvidovaných invazních bylin, slunečnice topinamburu (Helianthus tuberosus), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). Vzhledem k tomu, že nebudou sečeny velké plochy naráz, území je členité a poskytuje dostatek útočišť mimo zásahové plochy, lze bezzásahové segmenty pro ochranu entomofauny omezit na velmi malé segmenty (do drobných světlin tyto bezzásahové plochy neumísťovat vůbec, u větších ploch max. do 5% pokryvnosti). Při volbě umístění bezzásahových ploch pro hmyz preferovat místa s výskytem bobovitých rostlin, stepních druhů pcháčů, popř.místa s přirozeným nižším zastoupením stařiny (např. porosty Inula ensifolia, Stachys recta).

- Termíny seče se na různých plochách liší z důvodu různého stupně degradace trávníku, obecně se zachovalé trávníky kosí cca od srpna do září. Trávníky s vyšším podílem ruderálů, porosty po likvidaci invazních a expanzivních rostlin se kosí i vícekrát za rok, často v návaznosti na postřiky herbicidů (podrobný harmonogram viz níže).

- Speciální podopatření je vymezeno pro kosení topinamburu. V prvních letech bude provedeno 3x ročně (v návaznosti na aplikaci herbicidu), později se intenzita kosení sníží na 2x ročně.

- Likvidace invazních a expanzivních rostlin - vyřezávka

Vyřezávka křovin na plochách stepních trávníků. Cílem je uvolnění, rozšíření a propojení stepních palouků mezi sebou. Budou odstraňovány křoviny v předem vytyčených segmentech. Mezi nejčastější druhy expanzních křovin patří svída, růže, trnka, hloh, bez černý. Ve vytyčených segmentech budou ponechány pouze solitery ovocných dřevin kmenového charakteru (kromě višní) a část jedinců vzácnějších  druhů stromů a keřů (např. kaliny (Viburnum sp.), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), popř. řešetláky (Rhamnus cathartica), staré hlohy (Crataegus sp.) se stromovitým habitem. Velmi pečlivě musí být likvidováni všichni jedinci trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), javoru jasanolistého (Acer negundo), šeříku obecného (Syringa vulgaris), pámelníku bílého (Symphoricarpos albus), slivoně myrobalánu (Prunus cerasifera), Odstraňován bude i kříženec Cerasus x eminens z důvodu zamezení zpětného křížení s Cerasus fruticosa. Po provedení řezu je u všech dřevin nutný zátěr pařízků kontaktním herbicidem a dodržení harmonogramu následné péče (podrobněji viz následující opatření).. Biomasa musí být odstraněna mimo lokalitu. Při vyřezávce je nutné minimalizovat poškození porostu nízkých křovin - třešně křovité (Cerasus fruticosa),, růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima) a růže galské (Rosa gallica).

Součástí projektu není odstraňování dřevin s průměrem kmene na řezné ploše pařezu větším než 10 cm.

- Likvidace invazních a expanzivních druhů – aplikace herbicidu

Všechny dřeviny s viditelným kmínkem musí být ihned (nejpozději do 30 min.) po vykácení ošetřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. Přeživší výmladky ostatních dřevin (bez viditelných kmínků) musí být likvidovány nástřikem či potěrem herbicidu ve vegetační sezóně při plně rozvinutém olistění dřevin a probíhající asimilaci. Četnost i termín opakovaných zásahů se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti ( sečení či pastva) bude na řešené ploše v daném roce uplatněno. Postřik zmlazení, popř. náletu ze semenné banky (hlavně u invazních bylin) bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny.

Toto opatření je u topinamburu v prvních letech programu navrhováno v intervalu 5x za sezónu, po předpokládaném ustoupení pokryvnosti druhu je interval prodloužen. Jako následné opatření je plánováno překosení. První postřik v dané sezóně by měl předcházet sečení cca o 14 dní. U ostatních druhů dle potřeby, plánováno je obecně 1x ročně.

V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.