B) Technická specifikace / Popis jednotlivých prací – částí předmětu zakázky

Specifikace prací

- Kácení dřevin a manipulace s dřevní hmotou

- Kácení dřevin bude prováděno přímo na každé enklávě a manipulace dřevní hmotou a klestem na určené skládce. Jedná se o kácení dřevní hmoty stromů hluboko zavětvených, volně stojících (jedná se pouze o pokácení a ponechání na místě).

- Práce  budou prováděny v  termínu 1. – 5. 9. 2017 (kácení), 5. - 10.9. 2017 (manipulace) 
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

- Označené dřeviny při průměrné hmotnatosti Velké Tippeltovy Boudy 1.5m3,  Klášterka 1 m3 budou vyřezány na pařez o maximální výšce 15 cm a uloženy na enklávě samostatně, aby umožňovaly následný úvaz pod vrtulník.

- Manipulace dřevní hmoty na skládce bude prováděno do sortimentu po 4 m, dřevní hmota a klest budou uloženy zvlášť na samostatnou hromadu vždy na skládce. Skládka bude na jiném místě než výřez dřevní hmoty, viz. přiložené mapy.

- Případně vzniklé škody na vegetaci nebo komunikacích budou okamžitě konzultovány s odpovědnou osobou Správy KRNAP a podle jejích instrukcí asanovány.

- Kácení dřevin

- Kácení dřevin bude prováděno přímo na každé enklávě, viz. mapy.

- Práce budou prováděny v  termínu 1. – 5. 9. 2017 (kácení), nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

- Označené dřeviny při průměrné hmotnatosti Sklenářovice 1 m3 , Přední Struhadla 1,2 m3 budou vyřezány na pařez o maximální výšce 15 cm a uloženy na enklávě samostatně, aby umožňovaly následný úvaz pod vrtulník.

- Případně vzniklé škody na vegetaci nebo komunikacích budou okamžitě konzultovány s odpovědnou osobou Správy KRNAP a podle jejích instrukcí asanovány.

SKLENÁŘOVICE (k.ú. Sklenářovice)

skládka  =  místo uložení hmoty vrtulníkem
                                        výřezy = místo výřezů dřevin
                                       
                                            PŘEDNÍ STRUHADLA (k.ú. Přední Labská)

skládka  =  místo uložení hmoty vrtulníkem
                                          výřezy = místo výřezů dřevin

KLÁŠTERKA (k.ú. Přední Labská)

skládka = místo uložení hmoty vrtulníkem a manipulace 
                                   výřezy = místo výřezů dřevin

VELKÉ TIPPELTOVY BOUDY (k.ú. Velká Úpa I)

skládka = místo uložení hmoty vrtulníkem a manipulace 
                                   výřezy = místo výřezů dřevin