Příloha č. 5

Výkon technického dozoru stavebníka -výstavba nové dvojpodlažní haly, Lužná u Rakovníka

Předmět cenové nabídky na následující činnosti :

1. Technický dozor investora

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a obsahem smluv

- předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby

- technický dozor investora při provádění stavby – min. 1 x týdně

- organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x měsíčně

- kontrola postupu prací podle schváleného časového plánu

- spolupráce u péče o systematické doplňování dokumentace podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- průběžné a bezodkladné informování mandanta o všech závažných okolnostech, souvisejících s realizovanou stavbou

- spolupráce s mandantem u kontroly věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů k fakturaci zhotovitele

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- kontrola a sledování předepsaných zkoušek matriálu, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s planými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo

- kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí

- kontrola připravených podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí před předáním stavby objednateli, účast na přejímkách

- předkládání veškerých písemností týkajících se realizace stavby mandantovi k odsouhlasení

2.   Kontrola financování stavby

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně provedených prací a

dodávek

- kontrola fakturace podle schváleného plánu financování stavby

- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

3.   Přejímací řízení

- kontrola plnění podmínek orgánů státní správy a zabezpečení souhlasných stanovisek

- spolupráce při přejímce stavby včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků

- kontrola dokladů zhotovitele pro odevzdání a převzetí stavby

- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

4.   Odstranění vad a nedodělků

- kontrola odstraňování vad a nedodělků

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

5.    Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

-    zpracování dokladů a zprávy pro závěrečné vyúčtování stavby

Cenová nabídka :								Kč bez DPH

Technický dozor investora a kontrola financování stavby  	:

Přejímací řízení – kontrola plnění podmínek orgánů

státní správy a zabezpečení souhlasných stanovisek                              :

Přejímací řízení – přejímka stavby                                                         :

Kontrola odstranění vad a nedodělků                                                     :

Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby		    	      :

Celkem bez DPH :

DPH 21 %            :

Cena celkem        :